## Istotne postanowienia umowy                                                     zał. nr 4

## UMOWA nr S. 20. 20 .       .2022

## zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1710)

– na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy

zawarta dnia…………..  w Piasku  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym  „Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Kobiór 43-211 Piasek  ul. Katowicka 141, NIP 646-032-68-29, reprezentowanym przez :

–                            -  Nadleśniczego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

……………………….., NIP ………………….,  zwanym

zwanym w dalszej części  umowy  Wykonawcą

każde z osobna zwane „Strona”, łącznie zwani „Stronami”

§ 1.

1. Zamawiający  powierza, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania elementu ścieżki edukacyjnej „W krainie pszczyńskiego żubra”:(1 wg. wyników postępowania)

Część 1 – tunel edukacyjny

Część 2 – tunel edukacyjny – aranżacja

Część 3  - nasadzenia

Część 4  - oczko wodne

2. Podstawą wykonania jest projekt modernizacji  ścieżki edukacyjnej „W krainie pszczyńskiego żubra”  stanowiącym  załącznik nr 1  oraz  złożona oferta stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.. Zadanie obejmuje wykonanie: (1 wg. wyników postępowania)

Część 1 – Tunel edukacyjny

Zadanie obejmuje:

- budowę tunelu edukacyjnego o wymiarach przejścia 5m długości i 1,7m wysokości , tunel należy wykonać  z prefabrykowanych kręgów betonowych posadowionych na fundamencie betonowym z oporem, zaizolować i obsypać ziemią i zadarniować

Cześć 2 – Tunel edukacyjny – aranżacja wnętrza

Zadanie obejmuje  aranżację wnętrza tunelu  edukacyjnego  styrodurem oraz masami klejącymi – wykonanie imitacji jamy zwierząt, wyposażenie tunelu w modele fauny ( 7 szt.), imitacje korzeni, wykonanie oświetlenia  eksponatów poprzez położenie instalacji elektrycznej w peszelu z puszkami przezroczystymi z diodami zasilanymi bateriami.

- wykonanie i posadowienie tablicy edukacyjnej  o  konstrukcji metalowej

Szczegółowe rozwiązania techniczne wykonania i aranżacji  tunelu  jak również  wykonanie i montaż modeli zwierząt zawiera opis w pkt 4.2 Projektu wykonawczego.

Część 3 – Nasadzenia

Zadania obejmują - przygotowanie podłoża (przekopanie gleby, usuwanie zanieczyszczeń, zagrabienie przekopanej gleby, wymiana gleby, nawożenie ), dostawę i posadzenie   roślin i drzew    oraz wykonanie  elementów:

3.1.  Zielonego labiryntu  na powierzchni ok. 200m2 -   wykonanego w północno-zachodniej części terenu na łące w sąsiedztwie drzewostanu poprzez posadzenie 535 sztuk sadzonek graba pospolitego.

3.2. Ogrodu ziołowego o  powierzchni ok. 50m2  do wykonania pomiędzy budynkiem Szkoły Leśnej i budynkiem dydaktycznym  w postaci przygotowanie gleby  oraz wykonania nasadzeń łącznie  412 roślin – bylin sadzonych monogamicznie po 16, 12, 9 lub 4 szt na 1m2 – w płatach o powierzchni 3,5m2

3.3. Przegród dźwiękowch  - Wykonanie nasadzeń pełniących rolę przegród dźwiękowych pomiędzy terenem Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej a ul. Żubrów w miejscowości Jankowice (Gmina Pszczyna).

Zakres prac do wykonania- wykonanie nasadzeń wg poniższej specyfikacji:

- nasadzenia oddzielające łąkę od ul. Żubrów: śliwa tarnina, trzmielina pospolita, pigwowiec pośredni, pigwa pospolita w ilości łącznej 70 sztuk, wysokość roślin około 50 -60 cm.

- nasadzenia uzupełniające na parkingu: grab pospolity w ilości 45 sztuk, wysokość około 150 cm.

- nasadzenia uzupełniające w przegrodzie oddzielającej parking od ulicy Żubrów; świerk pospolity, odmiana Acrocona lub tożsama, w ilości 3 sztuk - wysokość roślin około 250 cm.

Część 4 – wykonanie oczka wodnego (bagniska):

Zadanie obejmuje wykonanie oczka   w miejscu nieczynnej sadzawki należy przygotować miejsce pod nasadzenia roślin wodnych ( pogłębić dół,  wyłożyć warstwami  piasku płukanego, wyłożyć folią pvc oraz geowłókniną,   wykonać  nasadzenia 540 roślin oraz zalać wodą.

§ 2.

1.  Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej  i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Nie przewiduje się  wykonania prac przez podwykonawców.

3.  Ustala się następujący termin realizacji prac: ( wg. wyników postępowania )………………..

4. W uzasadnionych przypadkach terminy wskazane w ust. 3  mogą ulec zmianie  na wniosek Wykonawcy.

§ 3.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w §1 wynosi (wg. wyników postępowania) …………… zł ( słownie: …………………00/100zł) + …………  podatku VAT, tj. ……….. zł brutto ( słownie: ……………………………..00/100)

2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

3. Do ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych  ustalonych uprzednim protokołem konieczności - zastosowanie będą mieć ceny wg. SEKOCENBUD.

4. Zamawiający  dokona zapłaty za wykonane prace przelewem na konto Wykonawcy nr ........................................................................................................................................ w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający  zastrzega, że może odmówić dokonania wpłaty na rachunek bankowy, który nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT udostępnionym na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku Wykonawca  jest zobowiązany niezwłocznie do poprawienia faktury VAT i wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.

§ 4.

1. Z momentem wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektu oraz własność materiałów, na których projekt został utrwalony na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia niniejszej umowy.

2. W przypadku wad istotnych, niemożliwych do usunięcia  lub braku możliwości uzgodnienia projektu oraz w przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego projektu w wyniku jego niezgodności z koncepcją, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wypłaty wynagrodzenia lub jego części i bez prawa Wykonawcy do odszkodowania z tego tytułu.

3. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje zadań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4.  O zakończeniu prac Wykonawca  niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego.

5. Zamawiający  dokona końcowego odbioru prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

6. Wykonawca   jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady wykonawstwa robót i użytych materiałów.

§ 5.

1. Wykonawca  udziela gwarancji  na wykonaną aranżację na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca  nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym  kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi, Zamawiający  ma prawo zlecić wykonanie zastępcze wg. swojego wyboru innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

§ 6.

1. Zamawiający  zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 %kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu, niezbędnego do wykonania prac, o których mowa w §  1 ust. 3 tiret drugie niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu  karę umowną w wysokości:

- 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto ( § 3 ust.1) za każdy dzień zwłoki:

- w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy,

- w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu usunięcia wad

- 15 % kwoty wynagrodzenia brutto ( § 3 ust.1) w razie odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

3. Zamawiający  jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zamawiającego..

§ 8.

1. Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Nadleśnictwie Kobiór stanowią załącznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca  oświadcza, że w związku z prowadzoną przeze niego działalnością gospodarczą nie jest osobą „przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi”  w rozumieniu art. 1 pkt 1b lit. b. ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

§ 9.

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień lub ich części postanowieniami mającymi moc prawną możliwie zbliżony do zastępowanego porozumienia lub jego części.

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzyma każda ze Stron.

Wykonawca 						Zamawiający

Załączniki:

      - Oferta.

2. Projekt  modernizacji ścieżki edukacyjnej  W krainie pszczyńskiego żubra”  –

3. Informacja dotyczące zasad ochrony danych osobowych.