Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P530

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Chopin 2.0 – Cyfrowa Platforma VOD zasobów naukowych NIFC” (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | RA IT zwróciła uwagę, że dla grupy interesariuszy pn. "Osoby z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach, osoby korzystające z funkcjonalności dostępnościowych" brak jest jakiekolwiek potwierdzenia dla wskazanej liczby 100 000. Beneficjent odpowiedział, że wskazana liczba 100 000 nie odnosi się wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami, lecz stanowi szacowaną potencjalną liczbę użytkowników rezultatów projektu, w tym użytkowników korzystających z funkcjonalności dostępnościowych oraz osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. | Proszę korektę opisu założeń poprzez wskazanie dwóch oddzielnych grup interesariuszy zgodnie z wytłumaczeniem Beneficjenta | Skorygowano w OZPI 1.1. Wartość 100 000 osób stanowi ostrożny szacunek potencjalnej liczby użytkowników rezultatów projektu korzystających z funkcjonalności dostępnościowych, obejmującej zarówno osoby z niepełnosprawnościami i osoby o szczególnych potrzebach, jak również innych użytkowników wykorzystujących rozwiązania zwiększające dostępność cyfrową. Szacunek został opracowany na podstawie: - danych dotyczących wykorzystania materiałów wyposażonych w funkcjonalności dostępnościowe na portalu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, z których korzysta ok. 30 tys. użytkowników rocznie (ok. 90 tys. w okresie trzech lat), - popularności zasobów dotyczących Fryderyka Chopina i doświadczeń Wnioskodawcy w zakresie udostępniania zasobów cyfrowych, w tym materiałów już udostępnianych przez NIFC (m.in. na kanale YouTube), pozwalającej przyjąć, że zainteresowanie rezultatami projektu będzie co najmniej porównywalne. Przyjęta wartość 100 000 ma charakter szacunkowy i została określona z zachowaniem ostrożnego podejścia. Nie rozdzielono grup „osoby z niepełnosprawnościami i osoby o szczególnych potrzebach” oraz „osoby korzystające z funkcjonalności dostępnościowych”, ponieważ grupy te częściowo się pokrywają. Ich wydzielenie mogłoby prowadzić do podwójnego zliczania odbiorców i nie odzwierciedlałoby rzeczywistego sposobu korzystania z funkcjonalności dostępnościowych. |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Dla opisania grupy interesariuszy pn "Specjaliści sektora zaawansowanych technologii, sektora kreatywnego oraz AI" wskazano m.in. problemy tj. "Brak dostępu do kompleksowo opracowanych i ustrukturyzowanych zasobów cyfrowych (...) możliwych do wykorzystania w projektach badawczych, edukacyjnych i technologicznych"; "Ograniczona dostępność wysokiej jakości metadanych". Nie są to problemy dobrze zaadresowane. | Proszę o korektę opisu założeń | Skorygowano w OZPI |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Projekt nie zawiera funkcjonalności wykorzystujących sztuczną inteligencję, dlatego obecność grupy AI jako interesariuszy (odbiorców) budzi wątpliwości. Wskazany problem "ograniczona możliwość wykorzystania zasobów historycznych i kulturowych do (...) projektów wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego (NLP)" nie znajduje potwierdzenia w opisie projektu. | Proszę o korektę opisu założeń | Doprecyzowano w OZPI w 1.1. i 2.1. Calem projektu jest zwiększenie dostępności i potencjału ponownego wykorzystania zasobów publicznych. Chodzi więc przygotowanie i udostępnienie danych w standardzie umożliwiającym ich bezpośrednie maszynowe przetwarzanie. Dostarczenie odbiorcom wysokiej jakości danych, ustrukturyzowanego korpusu tekstów, wyspecjalizowanych danych językowych w języku polskim, danych historycznych jest warunkiem koniecznym do rozwoju sztucznej inteligencji. Obecnie istniejące cyfrowe edycje korespondencji historycznej są najczęściej publikowane w formatach czysto prezentacyjnych (np. pliki PDF, obrazy JPG, tekst HTML). Nasz projekt dostarczy dane o wysokim stopniu strukturyzacji, poprzez wdrożenie: formatów maszynowo czytelnych (np. XML zgodny ze standardem TEI - Text Encoding Initiative, JSON), anotacji semantycznej i tagowania encji (oznaczanie osób, miejsc, dat, relacji społecznych i emocjonalnych bezpośrednio w kodzie tekstu). |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | RA IT prosiła o wyznaczenie wskaźników jakościowych pozwalających np. na monitorowanie popularności platformy, na ocenę wydajności budowanego systemu; czy na jakościową ocenę rezultatów (procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania danych). Beneficjent nie zrozumiał uwagi. Błędnie przyporządkował ją do próby oceny jakości zbiorów historycznych. RA IT nie to ma na myśli. | Proszę o korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI. Na monitorowanie popularności platformy pozwala wskaźnik KPI 11: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (osoby). Doprecyzowano sposób pomiaru w dokumencie. Wydajność platformy również znajduje swoje odbicie w powyższym wskaźniku, dodatkowo będzie mierzona na bieżąco za pomocą narzędzi informatycznych (obciążenie dysków, pamięci operacyjnej serwerów). Uzupełniono w dokumencie. |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Większość wskaźników odnosi się do liczby dokumentów, liczby API, liczby rekordów, liczby systemów, liczby szkoleń lub wielkości danych w terabajtach. Są to przede wszystkim wskaźniki produktu lub aktywności, a nie rzeczywistych rezultatów projektu. Projekt praktycznie nie definiuje wskaźników jakościowych oraz wskaźników wpływu. Metody pomiaru KPI są bardzo uproszczone i opierają się głównie na „szacunku na podstawie danych zastanych” oraz raportach systemowych. Szczególnie słabo rozwinięto kwestie bezpieczeństwa cyfrowego i cyberbezpieczeństwa platformy. Projekt przewiduje jedynie audyt bezpieczeństwa oraz testy bezpieczeństwa. Beneficjent nie uwzględnił uwagi RA IT. | Proszę o korektę opisu założeń | Uwagę uwzględniono i skorygowano w dokumencie. Wprowadzono system monitorowania bezpieczeństwa platformy. |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Projekt zakłada, że digitalizacja zasobów, udostępnienie zasobów audiowizualnych i źródłowych poprzez przygotowanie transkrypcji, audiodeskrypcji oraz dodatkowych warstw informacyjnych; zwiększenie możliwości wyszukiwania, analizy; udostępnienie ustrukturyzowanych danych cyfrowych automatycznie doprowadzi do rozwoju badań naukowych i zwiększenia wykorzystania zasobów. Projekt przyjmuje założenie, że samo stworzenie takich możliwości będzie wystarczająca do wygenerowania wartości naukowej i społecznej. Założenie takie jest bardzo uproszczone i nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Wśród zaproponowanych wskaźników KPI brak jest np. wskazania wzrostu liczby publikacji naukowych, wzrostu cytowań, liczby projektów badawczych wykorzystujących dane itd. Beneficjent nie uwzględnił uwagi RA IT. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono dodatkowe wskaźniki i skorygowano w OZPI |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W kategorii "Oprogramowanie" błędnie wskazano sumaryczny koszt, powinno być 24 693 570,00 zł zamiast 24 552 120,00 zł. | Proszę o korektę opisu założeń | Skorygowano błąd w OZPI. Jednocześnie zaktualizowano kwotę z uwzględnieniem uwagi z pkt 8. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Kategoria „Oprogramowanie” zadanie nr 10 zawiera zagregowane wynagrodzenia pracowników/ekspertów merytorycznych bezpośrednio realizujących zadania projektu. Tymczasem w poz. nr 8 wskazano "specjalista ds. metadanych i kontroli technicznej multimediów w bazie wewnętrznej NIFC (334.800 brutto) ", a w zadaniu nr 9 "Analiza stylometryczna korespondencji, prace translatorskie, redakcyjne, superrewizje, eksperckie konsultacje językoznawcze, badania i analizy obiektów (428.360 brutto) ". Wydaje się, że są to zadania o charakterze merytorycznym wykonywane przez pracowników/ekspertów merytorycznych? | Proszę o wyjaśnienie lub korektę budżetu i korektę opisu założeń | Skorygowano w OZPI zgodnie ze wskazaniem. Z kategorii „Oprogramowanie” wyjęte zostały koszty dot. poz. 8 i 9 i wykazane w kat. „Koszty zarządzania i wsparcia” |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Kategoria „Oprogramowanie” zadanie nr 3. "Tłumaczenia Materiałów Audiowizualnych, w tym tłumaczenie na język angielski, polski (5 682 600 zł brutto)" wydaje się być tożsama z "pracami translatorskimi" zawartymi w zadaniu nr 9. Jednocześnie, uzasadniając konieczność budowy platformy VOD podkreślane jest, że najważniejsze nie jest "samo udostępnienie pliku wideo, ale jego opracowanie", podkreślana jest rola pracowników/ekspertów opracowywujących digitalizowane zasoby. Tymczasem zadanie nr 10 tj. wynagrodzenia tych pracowników/ekspertów merytorycznych mieści się w kwocie 2 200 000,00 zł (brutto), zaś zadanie dotyczące tłumaczenia na język polski i anielski szacowane jest aż na kwotę 5 682 600,00 zł (brutto). Biorąc pod uwagę wysoki poziom oferowanych obecnie tłumaczeń maszynowych, kwota ta wydaje się być przeszacowana. Wobec braku tłumaczeń na język francuski brak jest także korelacji ze wskazanymi wśród interesariuszy "filologami francuskimi". | Proszę o korektę budżetu i korektę opisu założeń | Tłumaczenia materiałów audiowizualnych, dotyczą szereg specjalistycznych przekładów z wielu języków (m.in. języki włoski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński, czeski, chiński, japoński, koreański), na języki angielski i polski wraz z przygotowaniem napisów i opracowaniem materiałów do udostępnienia na platformie VOD. Wysokość kosztów tłumaczeń materiałów audiowizualnych wynika ze skali przedsięwzięcia oraz liczby języków źródłowych. Materiały obejmują specjalistyczne treści z zakresu muzyki, wykonawstwa historycznego, muzykologii i edukacji itp. Zastosowanie wyłącznie tłumaczeń maszynowych nie gwarantuje zachowania poprawności terminologicznej i jakości merytorycznej wymaganej dla materiałów naukowych i edukacyjnych udostępnianych przez NIFC, zwłaszcza przy tak szerokim zakresie języków, różnorodności alfabetów. Dlatego przewidziano wykonanie i weryfikację tłumaczeń przez specjalistów posiadających kompetencje językowe i merytoryczne. Prace translatorskie zawarte w zadaniu nr 9 nie są tożsame i dotyczą przekładów korespondencji chopinowskiej, wymagającej z kolei ekspertyzy w zakresie XIX-wiecznej polszczyzny, lub XIX-wiecznego języka francuskiego (zostały przeniesione zgodnie z uwagą w pkt. 8). Wynagrodzenia pracowników/ekspertów zewnętrznych dla projektu łączy się ściśle ze specjalistycznymi technicznymi pracami montażowymi, obróbką materiałów audiowizualnych, pracami naprawczymi i poprawą jakości; pracami eksperckimi w zakresie architektury i rozwoju platformy VOD, w zakresie postprodukcji zasobów. Grupa interesariuszy „filologów francuskich” dotyczy francuskiej korespondencji Fryderyka Chopina. Chopina pisał listy przede wszystkim w dwóch językach – polskim i francuskim (znamy nieliczne listy włoskie, niemieckie i angielskie). Doprecyzowano w 1.1., 1.2. |