| Nazwa dokumentu: Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego: Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MZ | cz. 5 „Postęp rzeczowy” | Przy zadaniu: „Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt” określono, że planowany termin osiągnięcia to: 12-2019, zaś rzeczywisty termin osiągnięcia: 05-2020. Tym samym nieprawidłowa jest informacja, że przekroczenie terminu wynosi 120 dni. Podobna wątpliwość dotyczy wskazanego w dniach przekroczenia terminu realizacji zadania: „Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt”. | Wskazane terminy i czas przekroczenia realizacji zadania powinny zostać ponownie zweryfikowane. |
| 2 | MZ | cz. 7 „Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa” | W przypisie znajduje się informacja: „** Wskaźniki rezultatu mają być zrealizowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Pomiar zostanie przeprowadzony na dzień 29.10.2023.”. Należy zauważyć, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie, faktyczna data zakończenia realizacji projektu to 29.10.2021 r. Tym samym powstaje wątpliwość, czy pomiar wskaźników rezultatu nie powinien zostać dokonany na dzień 29.10.2022. | Data dokonania pomiaru wskaźników rezultatu powinna zostać zweryfikowana. |
| 3 | MZ | cz. 9 „Uzyskane korzyści” | W treści dokumentu zostało wskazane: „W wyniku realizacji projektu utworzone zostało Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki”. Brak jest doszczegółowienia, np. w zakresie tego, że ww. Laboratorium zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. Nazbyt ogólny zapis może wprowadzać w błąd, w szczególności w zakresie uznania, że ww. Laboratorium to odrębny, samodzielny podmiot prawa, a nie komórka organizacyjna w strukturze ww. Instytutu. | Do rozważenia doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie: „W wyniku realizacji projektu w strukturze Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk zostało utworzone Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki”. |
| 4 | MZ | cz. 12 „Doświadczenia związane z realizacją projektu” | W części „Zamówienia publiczne” wskazano: „Beneficjent zreorganizował metodologię ogłaszania procedur przetargowych (…)”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN metodologia to nauka o badaniach naukowych stosowanych w danej dziedzinie wiedzy. Wydaje się zatem, że intencją autora było użycie słowa: „metodyka”. | Zastąpienie wyrazu: „metodologię” wyrazem: „metodykę”. |
| 5 | MZ | Uwaga ogólna (redakcyjna) | W treści dokumentu występują liczne skróty bez ich uprzedniego zdefiniowania (IITD PAN, POPC), niepełna nazwa firmy osoby prawnej (JOEL), a także skrótowe przywołanie aktu prawnego (ustawa PZP). | Zasadne jest doprecyzowanie pojęć występujących w dokumencie. |