## Istotne postanowienia umowy

## UMOWA nr S. 20.      .2025

zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)

– na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy

zawarta dnia…..………..  w Piasku  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym  „Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Kobiór 43-211 Piasek  ul. Katowicka 141, NIP 646-032-68-29, reprezentowanym przez :

–    Zbigniewa Ryś    - p.o. Nadleśniczego

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a

…………………..prowadzącym działalność pod nazwą ………………… NIP ……………REGON ………………..zwanym w dalszej części  umowy  Zleceniobiorcą

każde z osobna zwane „Strona”, łącznie zwani „Stronami”

§ 1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do  wykonania

### ( zgodnie z wynikami postępowania)

prac konserwacyjno-remontowych w drewnianych  obiektach gospodarczych rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach:

- MAGAZYN Z DWIEMA WIATAMI

- przygotowanie powierzchni pokrycia dachowego i desek poszyciowych ścian do malowania poprzez oczyszczenie i zmycie,

- dwukrotne malowanie elementów drewnianych preparatem Remmers impragniergrunt GN.

- prace zabezpieczające i osłonowe

- MAGAZYN Z PIWNICZKĄ:

- przygotowanie powierzchni pokrycia dachowego i desek poszyciowych ścian do malowania poprzez oczyszczenie i zmycie,

- dwukrotne malowanie preparatem Remmers impragniergrunt GN elementów drewnianych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych ścian fundamentowych,

- lokalne skucie głuchych tynków lub uzupełnienie ubytków zaprawą tynkarską,

- wymiana uszkodzonych elementów drewnianych schodów zewnętrznych; belka podestowa i słupek,

- powiększenie istniejących otworów okiennych,

- demontaż istniejącej podłogi oraz wykonanie nowej  konstrukcją belek stropowych i wykonanie nowej podłogi z płyt OSB wraz z docieplenie stropu  płytami z wełny gr. 20 cm z zabudową podsufitki z płyt OSB mocowanych do konstrukcji belek stropowych

- zakup i montaż okien stalowych zsypowych do piwnicy,

- montaż obróbki blacharskiej po obwodzie podłogi/podsufitki uniemożliwiającej dostęp gryzoni do warstwy izolacji cieplnej.

- prace zabezpieczające i osłonowe

- MAGAZYN ZAGRODA III

- przygotowanie powierzchni pokrycia dachowego i desek poszyciowych ścian do malowania poprzez oczyszczenie i zmycie,

- dwukrotne malowanie preparatem Remmers impragniergrunt GN. elementów drewnianych,

- prace zabezpieczające i osłonowe

- ZADASZENIE W ZAGRODZIE POKAZOWEJ

- przygotowanie powierzchni pokrycia dachowego do malowania poprzez oczyszczenie i zmycie,

- dwukrotne impregnacja preparatem Remmers impragniergrunt GN elementów drewnianych,

- wymiana wiatrownic

- prace zabezpieczające i osłonowe

zgodnie z załączonym przedmiarem robót – stanowiącymi załącznik nr 4 i ofertą stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy

§ 2.

1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  , z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej  i obowiązującymi przepisami prawa z materiałów nowych, wolnych od wad, atestowanych.

2. Nie przewiduje się  wykonania prac przez podwykonawców.

3.  Ustala się następujący termin realizacji prac: do 4 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zleceniobiorcy.

§ 3.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w §1 wynosi

1.1. …………… (słownie: ……………………………….//100)+ VAT % = …………………brutto (słownie:……………………….

1.2……………….…………… (słownie: ……………………………….//100)+ VAT % = …………………brutto (słownie:………………………..

1.3……………….…………… (słownie: ……………………………….//100)+ VAT % = …………………brutto (słownie:………………………..

1.4……………….…………… (słownie: ……………………………….//100)+ VAT % = …………………brutto (słownie:………………………..

2. Do ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych  ustalonych uprzednim protokołem konieczności - zastosowanie będą mieć ceny wg. SEKOCENBUD.

3. Zleceniodawca dokona zapłaty za wykonane prace przelewem na konto Zleceniobiorcy nr …………………………………………………………………………….….. w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z  protokołem odbioru robót. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. Zleceniodawca zastrzega, że może odmówić dokonania wpłaty na rachunek bankowy, który nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT udostępnionym na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie do poprawienia faktury VAT i wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.

5. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 4.

1.  O zakończeniu prac Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę.

- Zleceniodawca dokona końcowego odbioru prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Dopuszcza się częściowy odbiór prac za zakończoną część zamówienia.

- Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za wady wykonawstwa robót i użytych materiałów.

§ 5.

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zleceniobiorca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym  kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi, Zleceniodawca ma prawo zlecić wykonanie zastępcze wg. swojego wyboru innemu podmiotowi, na koszt Zleceniobiorcy.

§ 6.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2 %kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu, niezbędnego do wykonania prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wypłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości:

- 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto ( § 3 ust.1) za każdy dzień opóźnienia:

- w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy

- w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi/gwarancji, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu usunięcia wad

- 15 % kwoty wynagrodzenia brutto ( §3 ust.1) w razie rozwiązania umowy  przez Zleceniodawcę  z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy

3. Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

4. W przypadku stwierdzenia, że Zleceniobiorca nie wykonuje zadań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- Cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 8.

1. Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Nadleśnictwie Kobiór stanowią załącznik nr 4 do umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z prowadzoną przeze niego działalnością gospodarczą nie jest osobą „przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi”  w rozumieniu art. 1 pkt 1b lit. b. ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1773).

§ 9.

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień lub ich części postanowieniami mającymi moc prawną możliwie zbliżony do zastępowanego porozumienia lub jego części.

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzyma każda ze Stron.

Załączniki:

1. Opis prac

2. Przedmiar

3. Oferta.

4. Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych.

Zleceniobiorca							Zleceniodawca