|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 8. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | 1) W raporcie końcowym podano ,iż „w toku realizacji projektu osiągnięto wszystkie monitorowane wskaźniki produktu oraz rezultatu projektu”.  Jednak, w przypadku niżej wymienionych wskaźników, we wniosku o płatność końcową, złożonym 18 stycznia 2021 r., który jest obecnie "w trakcie oceny", wartości tych wskaźników są wyższe. Poniżej wskaźniki z wartościami podanymi odpowiednio w raporcie końcowym projektu oraz we wniosku o płatność końcową:  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 800 osób (wobec 854),  a. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety – 540 (561),  b. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni – 260 (293).  2) Podano osiągniętą wartość wskaźnika rezultatu wraz z uzasadnieniem:  „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – 4000\*  \*W okresie 9 miesięcy, tj. od dnia uruchomienia nowego rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m w dniu 01.8.2020 r. do dnia30.04.2021 r. System REJA 24 obsłużył następującą liczbę spraw (wskaźnik rezultatu projektu):  • Rejestracja jednostki pływającej- 8 176  • Zmiana stanu faktycznego jednostki – 244  • Wykreślenie jednostki z rejestru – 50  • Rezerwacja numeru rejestracyjnego – 179  • Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru – 7  • Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – 11  • Zawiadomienie o sprzedaży jednostki – 72  • Zawiadomienie o zakupie jednostki - 388".  We wniosku o płatność końcową projektu, wartość wskaźnika rezultatu wynosi 0.  Ponadto, suma podanych spraw jest większa niż 4000 wykazane w wartości wskaźnika. | 1) W raporcie końcowym projektu należy podać faktycznie osiągnięte wartości oraz ich wartości docelowe, a także stopień ich realizacji. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika należy podać wyjaśnienie.  Wartości w raporcie końcowym projektu oraz we wniosku o płatność końcową, powinny być spójne.  2) Proszę o weryfikację osiągniętej wartości wskaźnika, wynosi ona 4000, a z sumy podanych spraw wynika, że powinno być ich dużo więcej.  W raporcie końcowym projektu należy podać faktycznie osiągnięte wartości oraz ich wartości docelowe, a także stopień ich realizacji. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika należy podać wyjaśnienie.  Wartości w raporcie końcowym projektu oraz we wniosku o płatność końcową, powinny być spójne.  Jeżeli załatwiono już tak wiele spraw, można ich liczbę wpisać do wniosku o płatność końcową projektu. |  |