Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja procesów biznesowych i produkcyjnych poprzez zakup inteligentnej linii produkcyjnej oraz stworzenie autorskiej platformy cyfrowej integrującej istniejące systemy o numerze KPOD.01.11-IP.06-0077/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r. kontrolę w EKO-VIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: OOW). Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w terminie od 8 czerwca do 21 lipca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Cyfryzacja procesów biznesowych i produkcyjnych poprzez zakup inteligentnej linii produkcyjnej oraz stworzenie autorskiej platformy cyfrowej integrującej istniejące systemy o numerze KPOD.01.11-IP.06-0077/23 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 15/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 17 kwietnia 2025 r. (dalej: umowa).

Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w mieście Łódź w województwie łódzkim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w ramach Przedsięwzięcia OOW zgodnie z umową wykonał 3 zadania:

- Nabycie kompletnej inteligentnej linii produkcyjnej wraz z oprogramowaniem sterującym do produkcji puszek aluminiowych tzw. (body) o pojemności 250 ml,

- Nabycie Platformy Cyfrowej,

- Wykonanie prac adaptacyjnych – fundamenty.

Potwierdzono, że OOW osiągnął i prawidłowo udokumentował 8 wskaźników właściwych dla Przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 8 faktur (100% związanych z realizowanym Przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że nie zostały sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 1, 5 i 7 załącznika nr 12 do umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył nowe opisy faktur.

Potwierdzono, że kwoty przelewów z rachunków bankowych zgadzały się z kwotami wynikającymi z faktur i zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z czego badaniem objęto 1 (tj. 33,33%) przeprowadzone w trybie Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1. Potwierdzono, że zostało ono przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z jego przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowania zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

Niemniej jednak, za uchybienie uznano niepodanie ceny zamówienia w Informacji o wyniku postępowania, co naruszało wymóg określony w § 4 ust. 12 Zasady konkurencyjności.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych.

Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.

Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.

Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.

Zmienionej wnioskami o zmianę: nr 1 z 15 stycznia 2026 r. oraz nr 2 z 29 czerwca 2026 r., zaakceptowanymi przez MAP odpowiednio pismami z 2 lutego oraz 21 lipca 2026 r.

Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy. Dalej: Zasada konkurencyjności.