Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja procesów biznesowych i produkcyjnych poprzez zakup inteligentnej linii produkcyjnej oraz stworzenie autorskiej platformy cyfrowej integrującej istniejące systemy o numerze KPOD.01.11-IP.06-0077/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w EKO-VIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: OOW[footnoteRef:2]). Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w terminie od 8 czerwca do 21 lipca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Cyfryzacja procesów biznesowych i produkcyjnych poprzez zakup inteligentnej linii produkcyjnej oraz stworzenie autorskiej platformy cyfrowej integrującej istniejące systemy o numerze KPOD.01.11-IP.06-0077/23 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 15/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 17 kwietnia 2025 r.[footnoteRef:4] (dalej: umowa). [4:  Zmienionej wnioskami o zmianę: nr 1 z 15 stycznia 2026 r. oraz nr 2 z 29 czerwca 2026 r., zaakceptowanymi przez MAP odpowiednio pismami z 2 lutego oraz 21 lipca 2026 r. ] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w mieście Łódź w województwie łódzkim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w ramach Przedsięwzięcia OOW zgodnie z umową wykonał 3 zadania: 
1) Nabycie kompletnej inteligentnej linii produkcyjnej wraz z oprogramowaniem sterującym do produkcji puszek aluminiowych tzw. (body) o pojemności 250 ml, 
2) Nabycie Platformy Cyfrowej, 
3) Wykonanie prac adaptacyjnych – fundamenty.
Potwierdzono, że OOW osiągnął i prawidłowo udokumentował 8 wskaźników właściwych dla Przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 8 faktur (100% związanych z realizowanym Przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że nie zostały sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 1, 5 i 7 załącznika nr 12 do umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył nowe opisy faktur.
Potwierdzono, że kwoty przelewów z rachunków bankowych zgadzały się z kwotami wynikającymi z faktur i zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z czego badaniem objęto 1 (tj. 33,33%) przeprowadzone w trybie Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:5]. Potwierdzono, że zostało ono przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z jego przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowania zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.  [5:  Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy. Dalej: Zasada konkurencyjności. ] 

Niemniej jednak, za uchybienie uznano niepodanie ceny zamówienia w Informacji o wyniku postępowania, co naruszało wymóg określony w § 4 ust. 12 Zasady konkurencyjności. 

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych.
