| Nazwa dokumentu: Genomowa mapa Polski w otwartym dostępie –digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone modyfikacje |
| 1 | MIiR | 2.1 Cele i Korzyści wynikające z projektu | W tabeli jako KPI określono -Rozmiar zdigitalizowanych danych - liczba podmiotów, które udostępniły dane z sektora publicznego - liczba pobrań odtworzeni dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu Jednocześnie w opisie założeń podaje się informację o tym, że dane będą digitalizowane i udostępniane uwaga brak pełnego wsparcia w zaprojektowanych wskaźnikach 2. ponadto w przypadku KPI „Rozmiar zdigitalizowanych danych” metoę pomiaru podano Zsumowanie objętości wszystkich udostępnionych zasobów w TB” Uwaga w przypadku wskaźnika, który dotyczy digitalizowanych zasobów należy sumować objętość digitalizowanych zasobów a nie udostępnianych | - Oprócz już podanych wskaźników należy określić także wskaźniki odnoszące się do liczby digitalizowanych oraz udostępnianych zasobów gdyż te działania odnoszą się do głównego zakresu projektu. - Należy zweryfikować podaną metode pomiaru wskaźnika „rozmiar zdigitalizowanych danych” tak aby była ona adekwatna do wyżej wymienionego wskaźnika. - Ponadto jeżeli w porojekcie planuje się utakże udozstępniać dane zalecane jest określenie wskaźnika rozmiar udostępnianych danych on-lne | Beneficjent wprowadzi zmianę we wskaźniku „Rozmiar zdigitalizowanych danych” na „Rozmiar zdigitalizowanych i udostępnionych on-line danych” Beneficjent zakłada iż 100% zdigitalizowanych zasobów zostanie udostępnionych. Wprowadzono zmiany – dodano drugi KPI uwzględniający ilość udostępnianych dokumentów |
| 2 | MSWiA | 7.5. Bezpieczeństwo | Dane genetyczne są danymi wrażliwymi, dlatego zarówno proces digitalizacji jak i późniejsze udostępnianie ww. danych interesariuszom powinno być nadzorowane oraz rozliczalne. | 1. Zabezpieczenia z perspektywy architektury systemu zapewnią poufność, integralność, dostępność, a także zdolność przywracania dostępności danych na wypadek incydentu. Dostęp do usług aplikacyjnych będzie nadzorowany. W celu zapewnienia rozliczalności operacje związane z administrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych/wrażliwych będą logowane. 2. Zabezpieczenia organizacyjne. W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone: polityka bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi wraz niezbędną dokumentacją techniczną oraz przeprowadzone zostaną odpowiednie szkolenia. | Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami. |