PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie remontu murka oporowego zlokalizowanego na dziedzińcu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Identyfikator działki226101_1.0099.127

Gmina M. Gdańsk Obręb 099 Numer działki127

III. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

IV Nazwa i adres zamawiającego:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

A. Część opisowa

B. Część informacyjna

VI. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowego:

Dariusz Nitka

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

A. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych	3

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)	3

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	3

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.1.	Wymagania podstawowe	4

2.2.	Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	4

2.3.	Założenia funkcjonalno-użytkowe dla murka oporowego	4

2.4.	Wymagania projektowe	5

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	6

3.	WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	6

3.1.	Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót	6

3.2.	Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót	6

3.3.	Informacje niezbędne do zaprojektowania robót	6

4.	Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót	6

5.	WYTYCZNE DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ROBÓT	7

6.	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT	7

7.	MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU	7

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych

Celem robót budowlanych jest wykonanie remontu istniejącego murka oporowego zlokalizowanego na dziedzińcu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania i wykonania remontu istniejącego murka oporowego obejmuje następujące czynności:

- remont zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa miedzy innymi z :

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 2019 poz.2019 z 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2021 poz.2454 z 2021 roku wraz z późniejszymi zmianami),

  - Ustawą prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 poz.1156 z 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami),

  - oraz dokumentacją projektowa, stanowiącą załącznik do PFU.

Dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Do dokumentacji należy dołączyć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja winna być wykonana z uwzględnieniem rozwiązań systemowych. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektem.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)

Teren, na którym planuje się remont objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Wyspa Spichrzów Południe, Stare Przedmieście w mieście Gdańsku nr 1114

(UCHWAŁA Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIA – WYSPA SPICHRZÓW POŁUDNIE, STARE PRZEDMIEŚCIE w mieście GDAŃSK)

Teren planowanych prac znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Gdańska wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy rejestr zabytków).

Planowane prace nie mogą być uciążliwe dla środowiska, nie oddziaływać w żaden sposób na działki sąsiednie oraz nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Właścicielem działka nr 127 jest Skarb Państwa.

Wykaz właścicieli/zarządców działek

| l.p. | nr działki | obręb ewidencyjny | Trwały zarząd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 127 | 0099 | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk |

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania podstawowe

Planowane  prace remontowe i inne

- wykonanie wygrodzenia terenu objętego remontem wraz z zabezpieczeniem terenu przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem terenu zielonego wraz z nasadzeniami, bezpośrednio sąsiadującym z remontowanym murkiem oporowym,

- wykonanie rozbiórki pasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż murka o szerokości ok. 1,2 m-1,5 m i długości ok. 15 mb,

- wykonanie wykopu wzdłuż murka,

- rozbiórka istniejącego murka o szerokości ok. 0,4 m, długości ok. 15 m oraz o średniej wysokości ok. 1 m,

- ponowne wykonanie murka oporowego zgodnie z zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją techniczną,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- odtworzenie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż murka ,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej, nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego jeśli odrębne przepisy tego wymagają,

- czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych przedmiotu umowy,

- dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych prowadzenia robót budowlanych oraz do dokonania odbiorów,

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

- Przed przystąpieniem do robót na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.

  - Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Zamawiający przewiduje poprowadzenie przyłącza kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji technicznej. Zamawiający udostępnia wymienione dokumenty  w formie elektroniczne jako załączniki do niniejszego PFU.

  - Założenia funkcjonalno-użytkowe dla murka oporowego

Remont murka oporowego na posesji i budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku powinien spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

- zabezpieczyć ciąg pieszo-jezdny przed osunięciem,

- bezpieczne użytkowanie obiektu i terenu/działki przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

  - Wymagania projektowe

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W projekcie niedopuszczalne jest użycie nazw własnych, nazw producentów oraz opisów wskazujących na jednego producenta. Wykonawca powinien uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w 6 egz. wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie edytowalnym rysunki w formacji dwg i pdf oraz opisy w formacji doc i pdf na nośniku CD w ilości 2 sztuk. Zamawiający dopuszcza również wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem poświadczonym.

# B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

  - Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami:

| l.p. | nr działki | obręb ewidencyjny | Własność/zarządca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 127 | 0099 | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk |

  - Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót

Z zaprojektowaniem i wykonaniem remontu murka związane są następujące przepisy prawne:

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 2019 poz.2019 z 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2021 poz.2454 z 2021 roku wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawą prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 poz.1156 z 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami),

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

  - Informacje niezbędne do zaprojektowania robót

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu poprzedniego. j.

- Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód pozwoleń, zezwoleń itp. w celu wykonania zamówienia.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

- miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;

- WYTYCZNE DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ROBÓT

Harmonogram prac i robót należy dostosować do planowanego postępu prac realizowanych w ramach remontu.

- WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT

Roboty powinien wykonać Wykonawca dysponujący personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Wykonawca ten powinien również znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

- MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji warunków zamówienia.