| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technolo-gii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Usunięto powiązanie wskaźnika projektu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” (KPI nr 2, 10120 szt) z kamieniem milowym „Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów)”. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. | Proszę o ponowną analizę powiązań i wprowadzenie ew. korekt. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu prezentując sposób zarządzania każdego ryzyka w trzech podpunktach, zgodnie z opisem: - Działanie: - Efekty: - Zmiana: |