Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

# MINIMALNY ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA DZIAŁANIA 2.4 FERC

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Warszawa, luty 2026 r.

Spis treści

1.	TYTUŁ PROJEKTU	3

2.	DEFINICJE CELÓW PROJEKTU	3

3.	IDENTYFIKACJA PROJEKTU	3

4.	HARMONOGRAM I KONTROLA POSTĘPÓW W PROJEKCIE	4

5.	ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU I ANALIZA OPCJI	5

6.	ANALIZA FINANSOWA, W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA	6

7.	ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI	6

8.	ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI	7

9.	OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORAZ CELOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI	7

UWAGA! Niniejszy dokument nie stanowi szablonu studium wykonalności, a jedynie wskazuje na minimalny zakres jaki powinno ono zawierać, aby można było ocenić Państwa projekt. W związku z powyższym tworząc studium wykonalności należy pamiętać, że musi ono obligatoryjnie zawierać minimum zakres informacji wskazany w niniejszym dokumencie.

## TYTUŁ PROJEKTU

Należy wskazać tytuł projektu.

## DEFINICJE CELÓW PROJEKTU

Należy opisać definicje celów projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 3. Definicja celów projektu).

Należy wskazać i opisać cel główny projektu, a w przypadku, gdy w projekcie określono cele szczegółowe, należy przedstawić również te cele. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i być odpowiedzią na istniejące problemy oraz wskazywać korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.

Należy także wykazać, czy cele projektu wpisują się w działanie 2.4 FERC.

Należy mieć na względzie, że zakres projektu musi być zgodny z jego celami. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, czy zaplanowano realizację skalowalnych cyfrowych przedsięwzięć w zakresie wyzwań społeczno-gospodarczych.

Dodatkowo, należy wskazać, czy przewiduje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technicznych w ramach współpracy międzysektorowej.

Patrz kryterium merytoryczne nr 7 „Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu”.

## IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Należy przedstawić identyfikację projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 4. Identyfikacja projektu).

## HARMONOGRAM I KONTROLA POSTĘPÓW W PROJEKCIE

Należy zaplanować stosowne do zakresu projektu kamienie milowe powiązane z etapami realizacji projektu umożliwiającymi skuteczną kontrolę postępów jego realizacji. Kamienie milowe powinny być powiązane z wytwarzaniem i wdrażaniem kluczowych produktów projektu.

Na każde 6 miesięcy realizacji projektu musi przypadać jeden kamień milowy.

Harmonogram kamieni milowych należy zaprezentować w formie poniższej tabeli:

| Kamienie milowe | Opis funkcjonalny kamienia milowego | Planowana data zakończenia | Data punktu krytycznego | Data punktu ostatecznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa kamienia milowego <tekst> (maksymalnie 300 znaków) | (maksymalnie 1000 znaków) | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |
| Nazwa kamienia milowego <tekst> (maksymalnie 300 znaków) | (maksymalnie 1000 znaków) | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |

Objaśnienie do powyższej tabelki:

Nazwa kamienia milowego – należy wskazać nazwę kamienia milowego, który będzie korespondował z produktem lub produktami projektu.

Opis funkcjonalny kamienia milowego – należy w sposób funkcjonalny opisać kamień milowy wskazując na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego projektu. Na zakończenie kamienia mają powstać realne, mierzalne produkty. Należy także mieć na względzie, iż kamienie powinny wpisywać się w funkcje systemu oraz umożliwiać etapowe przekazywanie funkcjonalności dla użytkownika końcowego. Opis nie powinien zawierać opisu konkretnej technologii bądź rozwiązania technologicznego, które skutkuje zmniejszeniem elastyczności prowadzenia projektu. Należy opisać powiązanie kamienia milowego z celami, zadaniami, budżetem i harmonogramem przedsięwzięcia.

Planowana data zakończenia – należy wpisać datę planowanego osiągniecia produktów kamienia milowego projektu.

Data punktu krytycznego – należy wpisać termin, którego przekroczenie dla danego kamienia milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia milowego lub całego projektu. Przekroczenie tej daty będzie oznaczać, że opóźnienie realizacji takiego kamienia milowego opóźni wdrożenie całego projektu. Data punktu krytycznego nie powinna być wcześniejsza niż planowana data zakończenia i, co do zasady, powinna być wcześniejszą datą niż data punktu ostatecznego.

Data punktu ostatecznego – należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia milowego bądź projektu zgodnie z założeniami. Data punktu ostatecznego nie powinna być wcześniejsza niż data punktu krytycznego i nie powinna wykraczać poza okres realizacji projektu.

Należy mieć na względzie, że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową realizację projektu zgodnie z jego założeniami.

Terminy realizacji kamieni milowych powinny korespondować z terminami ponoszenia wydatków.

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Zapewnienie możliwości skutecznej realizacji i kontroli projektu”.

## ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU I ANALIZA OPCJI

Należy przedstawić wnioski z analizy wykonalności. Należy wykazać wykonalność projektu w kontekście zaplanowanych zasobów. Należy opisać w jaki sposób jest planowane utrzymanie produktów projektu przy zachowaniu wymaganego poziomu efektywności w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu.

Należy wykazać, że planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania produktów projektu do zmieniającego się otoczenia, tj.: opisać sposób, w jaki zapewnione zostanie finansowanie i zasoby na dostosowanie produktów projektu do zmieniającego się otoczenia prawnego i organizacyjnego w okresie realizacji i okresie trwałości projektu.

Należy opisać zasoby finansowe i organizacyjne (kadrowe) jakie zostały zaplanowane w okresie utrzymania.

Analizę wykonalności, popytu i opcji należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji).

Patrz kryterium merytoryczne nr 10 „Kwalifikowalność i racjonalność planowanych wydatków” oraz kryterium merytoryczne nr 16 „Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne utrzymanie produktów projektu”.

## ANALIZA FINANSOWA, W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA

Analizę finansową, w tym obliczenie wartości dofinansowania należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 6. Analiza finansowa).

Patrz kryterium merytoryczne nr 10 „Kwalifikowalność i racjonalność planowanych wydatków”.

## ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Analizę kosztów i korzyści należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 7. Analiza kosztów i korzyści).

Patrz kryterium merytoryczne nr 10 „Kwalifikowalność i racjonalność planowanych wydatków”.

## ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

Analizę ryzyka i wrażliwości należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 8. Analiza ryzyka i wrażliwości).

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Zapewnienie możliwości skutecznej realizacji i kontroli projektu”.

## OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORAZ CELOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI

Należy przedstawić, czy w wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenie interoperacyjności nowo wdrażanych lub modyfikowanych systemów teleinformatycznych.

W tym punkcie należy przedstawić następujące informacje:

- Wskazać, w jaki sposób produkty projektu usprawnią funkcjonowanie instytucji publicznych?

- Wykazać, iż wdrożenie produktów projektu po jego zakończeniu spowoduje zwiększenie poziomu interoperacyjności nowych bądź modyfikowanych systemów teleinformatycznych z istniejącymi lub planowanymi systemami teleinformatycznymi instytucji publicznych;

- Wykazać, że wdrożenie produktów projektu po jego zakończeniu przyczyni się do optymalizacji procesów biznesowych objętych projektem;

- Czy wdrożenie produktów projektu po jego zakończeniu przyczyni się do porządkowania rejestrów publicznych oraz do ponownego wykorzystania przetwarzanych danych?

Patrz kryterium merytoryczne nr 13 „Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności”.