|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn. ***Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie*** (Wnioskodawca - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Z przekazanych wyjaśnień wynika, że planowana data wdrożenia produktu „Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma)” to 2020-09, natomiast w raporcie jest wskazana data 2020-06. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |