|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **„Remont zasieków magazynowych Obwodu Drogowego w Kostomłotach”** |

***zamówienie wyłączone jest spod stosowania ustawy***

***z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych***

***na podstawie art. 4 ust. 8***

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**Oddział we Wrocławiu**

**ul. Powstańców Śląskich 186**

**53-139 Wrocław**

telefon: +48 71 334 73 00; fax +48 71 367 17 69

**e-mail:** [sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl)

**Opracowano w Rejonie Wrocław**

ul. Korfantego 2/4 , 53-012 Wrocław

tel. 71 360 80 16 fax 71 336 13 45

**KOD WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

*Opracował: Szymon Sznajder Zatwierdził: Edwin Urbanowicz*

Wrocław,październik 2025r.

**SPIS TREŚCI**

**I. Przedmiot zamówienia** ………………………………..………….…… str. 3

**II. Lokalizacja zadania** ………………………………………….…………… str. 3

**III. Opis stanu istniejącego** ……………………………..………………… str. 3

**IV. Zakres robót** …………………………………………….…………………….. str. 3

**V. Termin realizacji robót** …………………………………..……………. str. 3

1. **Ustalenia organizacyjne** ……………………………………….…….. str. 3
2. **Gwarancja** …………………………………….……………………………….. str. 4
3. **Warunki płatności** …………………………………………….………….. str. 4
4. **Inne postanowienia** …………………………………………………….. str. 4

**I. Przedmiot zamówienia:**

Remont zasieków magazynowych Obwodu Drogowego w Kostomłotach

**II. Lokalizacja zadania:**

Obwód Drogowy Kostomłoty, węzeł Kostomłoty, łącznica Wrocław – Legnica, 55-311 Kostomłoty

**III. Opis stanu istniejącego:**

Zasieki magazynowe o ścianach grubości 40cm, wys. 2m z pustaków żużlowych składające się z dwóch osobnych boksów: większy, o wymiarach 8,60m x 3,80m, podzielony na dwie równe komory; mniejszy, o wymiarach 2,60m x 2,30m. Ściana większego boksu uległa częściowemu zawaleniu, stan ogólny pozostałych części zasieków spękany, płyta betonowa znacznie wytarta.

**IV. Zakres robót**

**Zakres prac obejmuje:** wyburzenie istniejących zasieków z odwozem  
i utylizacją gruzu, skucie istniejącej płyty betonowej, wylanie nowej płyty betonowej  
z betonu klasy C20/25 o wymiarach 8,60m x 3,80m, grubości 10cm, wyniesienie ścian z bloczków betonowych: ściana grubości 40cm, pojedyncza warstwa bloczków, gruntowanie, tynkowanie – tynk strukturalny elewacyjny, z ułożeniem siatki podtynkowej z PVC, malowanie ścian – farba elewacyjna zewnętrzna, wykonanie okapów z daszków betonowych dwuspadowych szerokości 50cm

**V. Termin realizacji robót**

Od dnia podpisania umowy: 8 tygodni.

1. **Ustalenia organizacyjne**
2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania terminu wejścia do obiektu w celu wykonania usługi z Kierownikiem lub osobą wyznaczoną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami. Koszty związane z transportem, utylizacją materiałów ponosi Wykonawca na własny koszt.
5. Z ramienia Obwodu Drogowego nadzór pełnić będzie Pan Aleksander Bednarz
6. Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie w godzinach pracy Obwodu Drogowego (7:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Osoby nadzorujące prace z ramienia Zamawiającego mają prawo przerwać ich wykonywanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy.
9. Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zadania z należytą starannością; zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do ponoszenia odpowiedzialności za swoich pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż., ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków, należytego zabezpieczenia terenu w miejscu wykonywania pracy oraz terenu przyległego, w celu wyeliminowania zagrożeń dla ludzi i mienia przed rozpoczęciem przedmiotowych prac, utrzymania porządku w miejscu wykonywania pracy oraz po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zasobów ludzkich w ilościach wystarczających do realizacji zadania w wyznaczonym terminie, posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadających wiedzę i doświadczenie.
11. Wykonawca zapewni do realizacji zadania niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowego zamówienia. Sprzęt i urządzenia Wykonawcy powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania.
12. Wszelkie koszty obsługi oraz eksploatacji sprzętu i pojazdów winne być wkalkulowane w cenę złożonej oferty.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt Wykonawcy w okresie wykonywanej usługi.
15. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym przedmiotem zamówienia.
16. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy.
17. **Gwarancja**

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 2 lat na przedmiot zamówienia od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. **Warunki płatności**

Rozliczenie za wykonanie usług nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego, na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy oraz podpisaną umową. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. Rozliczenie związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę nie podlega zmianom do czasu zakończenia zadania. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Ceną całkowitą oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyjmując zaokrąglenie w górę.

1. **Inne postanowienia**

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W cenie ofertowej, przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.