Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Kompleksowa transformacja cyfrowa i robotyzacja procesów w firmie SANTE sp. z o.o. poprzez inwestycje w zaawansowane technologie IT i inteligentne linie produkcyjne o numerze KPOD.01.11-IP.06-0178/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w SANTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: OOW[footnoteRef:2]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 29 czerwca 2026 r. do 7 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Kompleksowa transformacja cyfrowa i robotyzacja procesów w firmie SANTE sp. z o.o. poprzez inwestycje w zaawansowane technologie IT i inteligentne linie produkcyjne (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 21/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 12 maja 2025 r.[footnoteRef:4]  [4:  Zmienionej wnioskami z 11 sierpnia 2025 r., 1 października 2025 r., 30 czerwca 2025 r. Dalej: umowa.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowościach Sobolew oraz Stodzew w województwie mazowieckim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 2 zadania tj.: Zakup, dostawa i montaż inteligentnych linii technologicznych; Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemów w obszarze cyfryzacji oraz osiągnął i prawidłowo udokumentował 5 wskaźników właściwych dla Przedsięwzięcia, wymaganych do realizacji w 2026 r.

W wyniku weryfikacji wydatków  obejmującej 28 faktur (68% wszystkich) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz z zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną w OOW osobę. Stwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 10 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby[footnoteRef:5] obejmującej 3 z 10 postępowań (tj. 30 %) potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. OOW zgodnie z Zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:6] oszacował wartość badanych zamówień. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak za uchybienie uznano nieprecyzyjną odpowiedź udzieloną w trakcie postępowania przez OOW na pytania potencjalnych wykonawców dotyczącą składania ofert częściowych, która mogła wprowadzać ich w błąd. [5:  Zgodnie z udokumentowaną metodyką doboru próby.]  [6:  Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy. ] 


Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

