## Slide 1: Umowa o dofinansowanie w ramach FENX 2021-2027 Działanie 09.1 i 10.01
Agnieszka Rusinowicz, 23-24.06.2026 r.

## Slide 2: Podpisanie Umowy o Dofinansowanie:
W terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Wnioskodawcę pisma informującego o decyzji Zarządu NFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania. Wzór umowy wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej funduszy europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko MFiPR.
Link do pliku:
Wyniki naboru FENX.09.01-IW.01-001/25 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl
Wyniki naboru FENX.10.01-IW.01-001/25 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl
Charakter adhezyjny umowy - umowa, w której jedna strona ustala warunki umowy, a druga strona ma ograniczone możliwości negocjacji tych warunków.
Forma podpisania umowy paragraf 26 ust 6 – forma elektroniczna (podpis kwalifikowany) lub forma pisemna (tradycyjna) - zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy.

## Slide 3: Paragraf 26 ust 6 UoD
Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub przepis prawa powszechnie obowiązującego dla złożenia oświadczenia wymaga zachowania innej niż pisemna formy szczególnej lub przewiduje inny niż nieważność skutek niezachowania formy pisemnej. Oświadczenia złożone w formie elektronicznej są równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej. Oświadczenia składane w formie pisemnej lub innej formie szczególnej wymagającej sporządzenia dokumentu i własnoręcznego podpisu na dokumencie powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku dokument doręczony na adres dotychczasowy uważa się za doręczony prawidłowo. Oświadczenia składane w formie elektronicznej doręcza się wyłącznie za pośrednictwem SL2021, ePUAP lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.

## Slide 4: Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie

## Slide 5: Obowiązki Beneficjenta § 4 ust 1 UoD :
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, Umową i jego załącznikami z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz procedurami o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, w tym do osiągnięcia i zachowania w okresie trwałości wynoszącym 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta celów Projektu.

## Slide 6: Obowiązki Beneficjenta § 4 ust 26 UoD:
14 dni od dnia zawarcia umowy Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu , który będzie osobą właściwą do reprezentowania jego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy, wraz z informacją o zakresie umocowania Pełnomocnika ds. Projektu, w tym czy jest on uprawniony do składania oświadczeń woli w przedmiocie zmiany Umowy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie – jeśli dotyczy.
W przypadku zmiany osoby Pełnomocnika ds. Projektu (odwołania Pełnomocnika bez powołania nowego) lub zmiany zakresu jego umocowania Beneficjent informuje IW - niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od takiej zmiany – jeśli dotyczy.

## Slide 7: Obowiązki Beneficjenta § 20 ust 1 UoD:
Od dnia zawarcia Umowy konieczność wykorzystywania SL2021 (CST2021) w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z IW oraz przesyłania danych dotyczących:
1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania - obowiązek przekazania Harmonogramu Płatności w SL2021 w ciągu 3 dni od dnia zawarcia UoD/§ 2 ust 6 pkt 3)/,
3) zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku XVII do rozporządzenia nr 2021/1060,
4) personelu Projektu, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 4.

## Slide 8: Obowiązki Beneficjenta § 20 UoD:
ust 5 – BK wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związane z realizacją Projektu w SL2021 za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 .
ust 6 - wykorzystanie przez osoby uprawnione, kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania wniosków o płatność w SL2021 lub certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021.
ust 16 – wykorzystanie SL2021 w realizacji Projektu musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych. W szczególności Beneficjent podejmie niezbędne działania w celu wykluczenia dostępu do SL 2021 osób nieupoważnionych.

## Slide 9: Obowiązki Beneficjenta § 16 ust 12 UoD:
w przypadku projektu zaawansowanego finansowo Beneficjent zobowiązany jest do przekazania do IW w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą nie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy w formie pisemnej:
1) dokumentów i informacji określających rodzaj poniesionych wydatków, które zostaną przedstawione przez Beneficjenta we wniosku/ach o płatność w ramach Projektu, umożliwiających określenie stopnia zaawansowania finansowego Projektu ,
2) zestawienia umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed dniem zawarcia UoD.

## Slide 10: Obowiązki Beneficjenta § 4 UoD:
ust 19 – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent upublicznia, co najmniej na swojej stronie internetowej pod adresem wskazanym przez niego, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą.
ust 21 - w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent upublicznia, informację o możliwości zgłaszania do IZ, IP lub IW podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub Kartą Praw Podstawowych.

## Slide 11: Obowiązki Beneficjenta § 4 i 4c UoD:
§ 4 ust 17 – niezwłocznie, max do 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów poinformowanie IW o tym fakcie wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych mających na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawieniu szkody spowodowanej przez konflikt interesów
§ 4c ust 2 - do 31 stycznia każdego roku BK jest zobowiązany do opracowania okresowego sprawozdania potwierdzającego realizacje Projektu zgodnie z zasadą DNSH za rok poprzedzający oraz złożenia raportu końcowego najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. W okresowym sprawozdaniu i raporcie końcowym Beneficjent powinien przedstawić wykaz dowodów potwierdzających zawarte w ww. dokumentach informacje.

## Slide 12: Obowiązki Beneficjenta § 4 ust 32 UoD:
W zakresie, w jakim Projekt korzysta ze wsparcia z innego instrumentu unijnego, instrumentu krajowego lub prywatnego systemu ubezpieczeń na określone wydatki, ponoszone przez Beneficjenta, wydatki te nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. W sytuacji, gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent otrzyma wsparcie na zakres objęty Projektem z innego instrumentu unijnego, instrumentu krajowego lub prywatnego systemu ubezpieczeń, Beneficjent każdorazowo zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Instytucji Wdrażającej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia oraz zwrotu odpowiadającej mu kwoty dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą. Niepoinformowanie w terminie o zaistnieniu powyższych okoliczności i brak zwrotu będzie traktowane jako nieprawidłowość a zwrot nastąpi na zasadach opisanych w § 18*
* W związku z art. 3 ust 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego związku z art. 3 ust. 1b rozporządzenia

## Slide 13: Obowiązki Beneficjenta § 8 UoD:
ust 3 – 120 dni na rozliczenie każdej z transz zaliczki od dnia jej otrzymania, w kwocie wydatków kwalifikowalnych odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki.
ust 9 - Beneficjent przekazuje IW dwa razy w roku kalendarzowym zaktualizowany Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 31 marca oraz 30 września, w terminie do 7 dni od upływu powyższych terminów.
ust 11 – rzetelność i staranność przy przekazywaniu do IW wszelkich danych finansowych, w tym informacji (także Wniosek o Płatność) o zapotrzebowaniu na środki jako wypłata zaliczki – dane muszą odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu na dofinansowanie, niezbędnemu dla prawidłowej realizacji Projektu.

## Slide 14: Obowiązki Beneficjenta cd:
§ 14 ust 11 –w przypadku zmiany umowy z wykonawcą polegającej na zwiększeniu wartości umowy (dot. umów do zawarcia których stosuje się przepisy ustawy Pzp) konieczność niezwłocznego przesłania do IW projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany.
§ 15 ust 1 - prowadzenie dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego, celem umożliwienia identyfikacji wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Slide 15: Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej:
§ 19 ust 1 – obowiązek realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską - patrz - rozporządzenie nr 2021/1060 (w szczególności załącznik IX - Komunikacja i Widoczność) oraz załącznik nr 17 do Umowy.
§ 19 ust 2 pkt 2) - niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu, w odniesieniu do Projektów, których całkowity koszt realizacji Projektu przekracza 500 000 EUR, konieczność umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej.
§ 19 ust 2 pkt 5) – w przypadku Projektu o znaczeniu strategicznym lub koszcie całkowitym przekraczającym 10 mln EUR, konieczność zorganizowania przez BK wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego w ważnym momencie realizacji Projektu lub jego ważnego etapu w realizacji.
Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE, IZ, IP oraz IW za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: regio-poland@ec.europa.eu, komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl, oraz departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl i promocja@nfosigw.gov.pl.

## Slide 16: Obowiązki informacyjno-promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej cd:
§ 19 ust 4 – przekazanie informacji przez BK (dla Projektu o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR), na co najmniej 14 dni przed planowanymi wydarzeniami informacyjno-promocyjnymi oraz innymi planowanymi wydarzeniami i istotnymi okolicznościami związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IZ: komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl oraz
na adres IP: departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl i
na adres IW: promocja@nfosigw.gov.pl.
Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie

## Slide 17: Kontrola
§ 14 ust 3 - w przypadku kontroli ex-ante, do czasu otrzymania informacji o wyniku kontroli, BK nie może, bez zgody IW, wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia (kontrola wszczęta przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia) lub zawrzeć umowy z wykonawcą (kontrola wszczęta po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia ale przed zawarciem umowy z wykonawcą).
§ 16 ust 8 – przekazanie do IW w terminie do 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopii innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje (inne niż IW) dotyczące Projektu oraz raportów z przeprowadzonych audytów.
§ 16 ust 9 –przekazanie do IW informacji - niezwłocznie, max w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia przez BK, w zakresie podejmowanych czynności (w tym kontrolnych) lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania lub nadzoru dotyczące lub mogące dotyczyć Projektu.

## Slide 18: Rzeczowe rozliczenie realizacji projektu - § 11 UOD:
30 dni od daty końcowej realizacji Projektu (wraz z wnioskiem o płatność końcową) przekazanie do IW dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe Projektu. Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Beneficjenta najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu powinno nastąpić, co do zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu kwalifikowania wydatków. Informację na temat wartości wskaźników rezultatu Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu.
Na uzasadniony wniosek Beneficjenta termin ten za zgodą Instytucji Wdrażającej może ulec wydłużeniu.

## Slide 19: Trwałość umowy - § 17 UOD:
Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu od daty płatności końcowej na rzecz BK.
Data płatności końcowej to - data obciążenia rachunku płatniczego instytucji przekazującej środki Beneficjentowi, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki lub data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
Obowiązek niezwłocznego informowania IW o wszelkich okolicznościach mających lub mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu do końca okresu trwałości Projektu.

## Slide 20: zmiany Umowy o dofinansowanie

## Slide 21: Wprowadzanie zmian do Umowy o dofinansowanie
Zmiany do UoD
Wymagające aneksowania
Po wcześniejszej zgodzie
IW i IP
§ 4 ust 6
Po wcześniejszej zgodzie IW
§ 4 ust 5
Niewymagające aneksowania
Jednostronne oświadczenie woli/zatwierdzenie zmian do załączników do UoD itp.

## Slide 22: Zmiana warunków realizacji Projektu - § 4 ust 5 UoD:
powodująca niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego tę zmianę, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części.
Wniosek o zmianę i stanowisko w sprawie zgody Instytucji Wdrażającej następuje za pośrednictwem SL2021.

## Slide 23: Aneksowanie UoD po uprzedniej zgodzie na zmiany wyrażonej przez IW i IP - § 4 ust 6 UoD:
zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie,
zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu,
zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej wskaźników programowych lub wskaźników mających wpływ na realizację wskaźników programowych z załącznika nr 12 do Umowy.

## Slide 24: Zmiany niewymagające aneksowania UoD:
zmiany w preambule;
§ 4 ust 9 - zmiana numerów rachunków bankowych Beneficjenta wskazanych w § 2 pkt 21;
§ 4 ust 10 - zmiana działań informacyjnych i promocyjnych, określonych w załączniku nr 7 do Umowy o Dofinansowanie;
§ 4 ust 12 - zmiana terminów wynikających z Harmonogramu projektu lub harmonogramu uzyskiwania decyzji, nie powodująca wydłużenia okresu realizacji projektu:
1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
2) każda kolejna zmiana terminów o okres do 3 miesięcy lub powyżej 3 miesięcy wymaga zgody IW wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego tę zmianę, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części;

## Slide 25: Zmiany niewymagające aneksowania UoD cd:
§ 4 ust 16 - ustanowienie, zmiana lub uchylenie procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu, jeśli BK realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji FEnIKS, wymagają akceptacji IW.
Jeżeli procedury w zakresie zawierania umów związanych z realizacją Projektu były przedmiotem weryfikacji Instytucji Wdrażającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i zostały przez nią zaakceptowane, nie wymagają osobnej akceptacji na etapie realizacji Umowy. W takiej sytuacji akceptacji w trakcie realizacji Umowy podlegają jedynie zmiany lub uchylenie tych procedur.
§ 4 ust 19 - zmiana miejsca publikacji przez Beneficjenta informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Niezwłocznie po zmianie miejsca publikacji Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie.

## Slide 26: Konsekwencje naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie

## Slide 27: Wydatki poniesione niezgodnie z:
Postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym zał 16, tj. Katalogiem kosztów pośrednich,
Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym zał. 8 do Regulaminu wyboru projektó, tj. Dodatkowymi warunkami kwalifikowalności,
SZOP FENIKS
SĄ NIEKWALIFIKOWALNE
IW dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Jeśli w ocenie IW uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny. IW ma prawo oceny, jaką wagę ma naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną /§ 8 ust. 25/.

## Slide 28: Umowa o dofinansowanie § 8 ust 25 :
W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu, IW może wstrzymać rozliczenie wydatków kwalifikowalnych lub przekazanie dofinansowania, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
Wstrzymanie wypłat może trwać do czasu zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub inne uprawnione organy (w tym Prezesa UZP lub Prezesa UOKiK) w zakresie tego naruszenia, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych.
W uzasadnionych przypadkach IW może uznać wydatki odnoszące się do tej części Projektu, której dotyczy podejrzenie naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne i zażądać ich zwrotu zgodnie z § 18 Umowy.

## Slide 29: Umowa o dofinansowanie § 18
W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości IW wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:
1) zwrotu kwoty przypadającej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych lub
2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

## Slide 30: Wskaźniki projektu
Niewykonanie wskaźników Projektu – ich nieosiągnięcie lub niezachowanie, może skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości i nałożeniem kary finansowej.
Zmniejszenie wartości lub zmiany terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźników z załącznika nr 12 do UoD bez uzasadnienia oraz zgody IW, IP i aneksowania umowy może skutkować, zgodnym z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania.

## Slide 31: Pozostałe naruszenia:
§ 19 ust. 7 – w przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków dot. działań informacyjnych, IW wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w określonym terminie. W przypadku braku wykonania ww działań, IW pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o nie więcej niż 3 % tego dofinansowania. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, stanowi załącznik nr 13 do UoD.
§ 4 ust. 15 – w przypadku stwierdzenia naruszeń Standardów dostępności będących załącznikiem do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, IW może zobowiązać Beneficjenta do realizacji działań naprawczych w określonym terminie. Brak ich realizacji lub nieskuteczna realizacja może skutkować uznaniem części wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne.
§ 7 ust. 16 i 17 - wartość stawki ryczałtowej dot. rozliczania kosztów pośrednich może zostać obniżona, w przypadku niewywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w Umowie, w szczególności związanych z kontrolą, przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym, ochroną danych osobowych, stosowaniem zasad równościowych, w tym obowiązku niedyskryminacji i poszanowania praw podstawowych.
§ 17 ust. 4 – w przypadku niezachowania trwałości Projektu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu w którym trwałość Projektu nie została zachowana – w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych .

## Slide 32: Zalecenia w zakresie kontroli i nieprawidłowości w ramach programu FENX 2021-2027
Jeśli dany wydatek jest obarczony podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości, w związku z postępowaniami prowadzonymi przez instytucje i organy spoza systemu wdrażania FEnIKS (np. UZP, NIK, RIO, KAS, organy ścigania, prokuratura), IW ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i podejmuje decyzję czy dany wydatek zakwalifikować jako wydatek wątpliwy (rozdział VII ust. 1 pkt.1).

## Slide 33: Umowa o dofinansowanie - § 8 ust 30:
Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą ze wstrzymania zatwierdzenia i rozliczenia wydatków kwalifikowalnych lub uznania wydatków za niekwalifikowalne do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania środków, w przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień umowy (podejrzenia nadużycia finansowego).

## Slide 34: Baza danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach
Instytucja Wdrażająca poprzez Bazę danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach monitoruje postępowania przed organami ścigania, dochodzeniowo-śledczymi, Prokuraturą, służbami specjalnymi, UOKiK i innymi, które dotyczą lub dotyczyły projektów realizowanych w ramach FEnIKS.
W przypadku, gdy z pozyskanych informacji wynika, iż:
- nastąpiło złamanie lub naruszenie przepisów prawa lub istnieje podejrzenie złamania lub naruszenia przepisów,
- naruszenia przepisów prawa dotyczą kwalifikowanego zakresu projektu i spowodowały lub mogły spowodować szkodę w ogólnym budżecie UE,
IW wstrzymuje certyfikację wydatków w projekcie oraz płatności dla beneficjenta.
Informacje o toczącym się postępowaniu IW przekazuje do Instytucji Pośredniczacej.

## Slide 35: Dziękujemy!
www.nfosigw.gov.pl