WOJEWODA PODKARPACKI                           	        Rzeszów, 2025-	04-01
    ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.9543.3.2.2025.MGP

Pan

Andrzej Rychel

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Sarzyna

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym, w dniach 6, 7 oraz 11 lutego 2025 r. w Gminie Nowa Sarzyna 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 1,  37-310 Nowa Sarzyna oraz w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Nowej Sarzynie z siedzibą pod adresem: ul. Łukasiewicza 1a, 37-310 Nowa Sarzyna (zwanym dalej – Centrum lub COM), 
a następnie prowadzonej zdalnie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr RE-II.13/2024/COM/M-II z dnia 26 listopada 2024 r. 
w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie COM w Nowej Sarzynie (MODUŁ II), w kontekście zgodności z wymogami Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Pani Magdalena Granda-Podstolak – przewodnicząca zespołu kontrolnego – główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;

- Pani Agnieszka Nowińska-Pyrkosz  główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;

- Pan Adam Broda  administrator w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontroli poddano okres od dnia 02.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą stwierdzono uchybienia 
i nieprawidłowości, pracę jednostki oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

- Powołanie i organizacja kontrolowanej jednostki

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Nowej Sarzynie zostało utworzone na podstawie Uchwały nr XC/714/2024 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 lutego 2024 r. 
w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” i połączenia z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Uchwała o utworzeniu ośrodka weszła w życie z dniem 
1 marca 2024 r., zgodnie z jej treścią Centrum działa w strukturze MGOPS w Nowej Sarzynie i świadczy usługi w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Uczestnikami COM są osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 poz.44 z późn. zm.) oraz orzeczeniem traktowanym na równi z  orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

(str. 21-24 akt kontroli)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowej Sarzynie i jego schematem organizacyjnym, COM kieruje Kierownik, który organizacyjnie podlega Dyrektorowi MGOPS w Nowej Sarzynie. W okresie objętym czynnościami kontrolnymi Kierownik Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Sarzynie działał na podstawie upoważnienia do kierowania placówką udzielonego przez p.o. Dyrektora MGOPS w Nowej Sarzynie znak: OA.014/5/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

(str. 25-88 akt kontroli)

Zgodnie z częścią V pkt 6 Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne z 2019 r. – gmina/powiat podejmują uchwałę w zakresie odpłatności przez uczestnika za pobyt w Centrum, uwzględniając przyznany zakres usług zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wymóg został spełniony poprzez podjęcie Uchwały 
nr XC/715/2024 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Nowej Sarzynie, zmienionej następnie Uchwałą nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 czerwca 2024 r. Zgodnie z uchwałą, opłatę za usługi świadczone w Centrum ponoszą osoby, których dochód na osobę przekracza odpowiednio 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

(str. 89-92 akt kontroli)

Zgodnie z częścią VI.2 Programu, Centrum musi dysponować własnym Regulaminem organizacyjnym, określającym m.in. relacje pomiędzy uczestnikami Programu a kadrą, zasady korzystania z zasobów technicznych Centrum i zasady współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi uczestników Programu. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Nowej Sarzynie działa na zasadach określonych w Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 9a/2024 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowej Sarzynie, zmienionego następnie Zarządzeniem 
nr 7/2025 z dnia 10 lutego 2025 r.

(str. 93-104 akt kontroli)

Dyrektor MGOPS w Nowej Sarzynie Zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. 
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym 
w Nowej Sarzynie, wprowadził procedury: postępowania przy przyjęciu mieszkańca do COM, odwiedzin mieszkańców w Centrum oraz procedurę postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców.

(str. 105-132 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Oględziny budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz sprawdzenie bazy lokalowej Centrum

Z oględzin budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Sarzynie przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2025 r. został sporządzony protokół, podpisany przez Kierownika COM oraz p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. W wyniku oględzin stwierdzono, że Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Nowej Sarzynie dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnia uczestnikom pełną dostępność do pomieszczeń, w których przebywają i z których korzystają. Budynek jest jednokondygnacyjny. Baza lokalowa Centrum obejmuje część wspólną dla uczestników w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego, którą tworzą m.in.: wiatrołap, hol, gabinet lekarski/ zabiegowy, sala rehabilitacyjna, pralnia z suszarnią i magazynem czystej bielizny pościelowej, pokój wyciszenia, WC damskie, WC męskie, jadalnia, pomieszczenie do terapii kuchennej do rozdzielania gotowych posiłków i przygotowywania śniadań i kolacji, zmywalnia, salon (pomieszczenie rekreacyjno-edukacyjne). Część mieszkalną dla uczestników Centrum w ramach pobytu całodobowego stanowią: 4 pokoje jednoosobowe z łazienką, 8 pokoi dwuosobowych z łazienką oraz pokój opieki wytchnieniowej z łazienką. Ponadto w budynku COM znajduje się pokój socjalny z szatnią, pokój kierownika, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe/ brudnik, WC personelu. Podczas oględzin stwierdzono obecność systemu monitorującego wewnętrznego, zewnętrznego oraz przyzywowego. Obszar wokół Centrum został utwardzony kostką brukową, przy budynku znajduje się parking z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście do COM pozbawione jest barier architektonicznych. Uczestnicy Centrum mają do dyspozycji teren rekreacyjno–wypoczynkowy wyposażony 
w ławki, stoliki i krzesła ogrodowe oraz altanę ogrodową.

W trakcie oględzin budynku COM stwierdzono pęknięcia i zarysowania na ścianach wewnętrznych i suficie obiektu, w szczególności w sali rehabilitacyjnej, na korytarzu oraz w części mieszkalnej.

W toku kontroli przedstawiono kontrolującym Protokół nr 2/2024 przeglądu inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi z dnia 23 lipca 2024 r., w którym wpisano ustalenie: 
„po dokonaniu szczegółowego przeglądu stanu obiektu, Komisja ujawniła wady fizyczne obiektu lub wykonanych robót, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną obiektu” oraz „naprawa pęknięć ścian wewnętrznych” i wyznaczono termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia 16 sierpnia 2024 r. Dodatkowo, w dniu 24 marca 2025 r., Kierownik COM złożył wyjaśnienia za pośrednictwem maila o następującej treści: „Pierwsze usterki zostały usunięte w tamtym roku przed oddaniem budynku do użytkowania przez mieszkańców. Ze względu na brak ,,prawdziwej zimy" czyli opadów śniegu które dociążyły by budynek i pomogły się mu ułożyć do podłoża takie pęknięcia mogą pojawiać się do 5 lat od czasu oddana obiektu.

Końcem kwietnia, zostaną wszystkie usterki zniwelowane ponieważ tak został ustalony termin z firmą WOLF TECHNOPROJEKT. Będą to prace związane z naprawą pęknięć ścian wewnętrznych, oczyszczenie pęknięć, usunięcie luźnych fragmentów tynku lub farby, odkurzenie i odtłuszczenie powierzchni, nałożenie odpowiedniego materiału naprawczego, wyrównanie i wygładzenie powierzchni, wzmocnienie naprawionego obszaru, oraz przeglądu gwarancyjnego całego obiektu.”

(str. 133-166 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości, jednak formułuje się wniosek:

W związku z podjętymi przez Gminę działaniami dot. naprawy pęknięć ścian wewnętrznych w COM w Nowej Sarzynie, należy przekazać do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dokument potwierdzający wykonanie prac niwelujących stwierdzone wady do dnia 30 czerwca 2025 r.

- Kadra Centrum

Zgodnie z Programem, Centrum zatrudnia niezbędny do realizacji jego zadań, odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel, odpowiedzialny za świadczenie usług w Centrum oraz za zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

Z przedłożonego kontrolującym wykazu pracowników COM w Nowej Sarzynie sporządzonego przez p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie wynika, że w 2024 r. kadrę Centrum tworzyło: 11 opiekunów, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, księgowy, kierownik COM. Wszystkie z wymienionych osób zatrudnione były w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Nowej Sarzynie na podstawie umowy o pracę. Ponadto zatrudniono na umowę zlecenie: fizjoterapeutę, 4 pielęgniarki, osobę do prowadzenia zajęć artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

(str. 167-172 akt kontroli)

Zgodnie z założeniami Programu kierownikiem Centrum powinna być osoba, która spełnia warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.  posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Według Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie COM kierowane jest przez Kierownika. 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kierowanie Centrum powierzono osobie, która spełnia wymogi programowe, stąd też jej wynagrodzenie mogło być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Ustalenie stanu wykorzystania miejsc pobytu dziennego i całodobowego 
w Centrum – uczestnicy Centrum

Zgodnie z wnioskiem Gminy Nowa Sarzyna o przystąpienie do Programu oraz zapisami umowy nr RE-II.13/2024/COM/M-II z dnia 26 listopada 2024 r., z usług COM 
w Nowej Sarzynie powinno korzystać 34 osoby: 14 uczestników w ramach pobytu dziennego oraz 20 osób w ramach pobytu całodobowego. Z przedstawionej na potrzeby kontroli dokumentacji oraz zestawień wynika, że w 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w odpowiedzi na 19 złożonych wniosków o skierowanie na pobyt dzienny do Centrum, wydał 19 decyzji skierowujących oraz w zakresie pobytu całodobowego w odpowiedzi na 23 wnioski wydał 21 decyzji skierowujących do COM, 
1 decyzję umarzającą postępowanie dotyczące skierowania do COM oraz 1 decyzję odmowną.

(str. 173-186 akt kontroli)

Uczestnicy Centrum to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którym przyznano usługi  z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi lub, w zależności od potrzeb, usługi 
z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją. Przyznanie usług uczestnikom Centrum nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (z up. Burmistrza decyzje zostały podpisane przez 
p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie). 
Z uzasadnień ww. decyzji wynika, że ich wydanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.  W przypadku osób, które zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie nr XC/715/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Nowej Sarzynie 
(z późn. zm.) spełniły przesłanki do ponoszenia opłaty za korzystanie z usług w Centrum, wydano również decyzje ustalające opłatę za korzystanie z usług ośrodka wsparcia. Kontrola wykazała, że każda z wydanych decyzji administracyjnych przyznających usługi w ramach pobytu dziennego lub całodobowego w COM w Nowej Sarzynie została wydana po złożeniu wniosku o przyjęcie do Centrum. Dokonując analizy dokumentacji osobowej uczestników Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ustalono, że dla kilku z nich nie zostały sporządzone indywidualne plany korzystania z usług.

W trakcie weryfikacji decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Sarzynie sprawdzono również miesięczne listy obecności uczestników COM. Stwierdzono, że dwoje z uczestników Programu podpisanych jest na liście obecności przed datą skierowania do COM, wynikającą z treści decyzji przyznającej usługę. Ustalono, że osoba skierowana na pobyt dzienny decyzją nr PS.5027/15/2024 z dnia 
21 marca 2024 r. od dnia 4 kwietnia 2024 r., na liście obecności podpisywała się od dnia 
2 kwietnia 2024 r. Stwierdzono również, że osoba skierowana do Centrum decyzją 
nr PS.5027/50/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. na pobyt całodobowy od dnia 
2 września 2024 r. na liście obecności podpisywała się od dnia 1 września 2024 r.  W związku z tym, że Gmina Nowa Sarzyna pismem znak PS.430/32/2025 z dnia 5 marca 2025 r. potwierdziła, że pobyt w/w osób został sfinansowany z Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne na podstawie list obecności, uznaje się za niekwalifikowalne: dni 
2 i 3 kwietnia 2024 r. w stosunku do osoby skierowanej do COM decyzją nr PS.5027/15/2024 z dnia 21 marca 2024 r. oraz dzień 1 września 2024 r. w odniesieniu do osoby skierowanej do Centrum decyzją nr PS.5027/50/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

(str. 187-234 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli zidentyfikowano uchybienie oraz stwierdzono nieprawidłowość.

Stwierdzono uchybienie w postaci braku sporządzenia dla kilku uczestników COM indywidualnych planów korzystania z usług Centrum opiekuńczo-mieszkalnego 
w Nowej Sarzynie.

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że osoby skierowane do COM decyzją nr PS.5027/15/2024 z dnia 21 marca 2024 r. oraz decyzją nr PS.5027/50/2024 z dnia 
26 sierpnia 2024 r na liście obecności podpisywały się z datą wcześniejszą niż data przyznania usługi wynikająca z treści decyzji administracyjnej skierowującej do Centrum.

- Wydatkowanie środków Funduszu Solidarnościowego

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Nowa Sarzyna podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim nr RE-II.13/2024/COM/M-II w dniu 26 listopada 2024 r. na realizację funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Sarzynie w kwocie 1 072 920,00 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane w jednej  transzy nie później niż do 13 grudnia 2024 r. Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 5 364,60 zł w terminie do dnia 13 grudnia 2024 r.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z umową, Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowa Sarzyna o numerze: 07 9430 0006 1002 6368 2000 0013 na łączną kwotę 1 078 284,60 zł tj.:

- 6 grudnia 2024 r. – środki na funkcjonowanie w kwocie 1 072 920,00 zł,

- 9 grudnia 2024.r. – środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 5 364,60 zł.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki na realizację przedmiotowego zadania w 2024 roku, tj.: faktury, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, zestawienia obrotów i sald na wybranych kontach. Ustalono, że do dnia 31 grudnia 2024 r. COM w Nowej Sarzynie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego wydatkował w sumie kwotę 803 817,21 zł, z tego na funkcjonowanie kwotę 799 818,12 zł, natomiast na obsługę Programu kwotę 3 999,09 zł.

W dniu 15 stycznia 2025 r. Gmina Nowa Sarzyna dokonała zwrotu na rachunek Wojewody wskazany w umowie kwoty 273 101,88 zł z tytułu niewykorzystania środków na funkcjonowanie, zwrócono również kwotę 1 363,01 zł z tytułu niewykorzystania środków na obsługę Programu. Ponadto Gmina Nowa Sarzyna dokonała w dniu 31 grudnia 2024 r. zwrotu odsetek naliczonych z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 29,79 zł.

W toku kontroli ustalono, że na mocy uchwał Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w roku 2024 pobrano od uczestników Programu opłaty w wysokości 106 106,78 zł. Zgodnie z § 2. ust. 14 w/w umowy wpłaty z opłat uczestników gmina zobowiązała się przeznaczyć na wydatki COM.

Ustalono, że opłaty uczestników faktycznie zostały przeznaczone na funkcjonowanie COM w Nowej Sarzynie w kwocie 47 072,78 zł oraz że na dzień 31 grudnia 2024 r. powstała nadwyżka środków w kwocie 59 034,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna pismem z dnia 5 marca 2025 r. znak: PS.430/32/2025 poinformował, że „nadwyżka zgromadzonych środków zostanie zaliczona na poczet bieżących należności uczestników Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

(str. 279-284 akt kontroli)

W toku kontroli dokonano szczegółowej weryfikacji faktur zaksięgowanych w 2024 roku wraz z dowodami zapłaty. Na tę okoliczność sporządzono Protokół oględzin w dniu 
11 lutego  2025 r.

(str. 243-256 akt kontroli)

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

### zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

### zostały ujęte w księgach rachunkowych,

### posiadały informację o refundacji z Funduszu Solidarnościowego.

### Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie.

### Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(str. 235-460 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości, jednak 
w związku ze stwierdzoną nadwyżką opłat ponoszonych przez uczestników Programu w roku 2024 formułuje się następujące wnioski:

- Zaleca się, dokonywanie rzetelnej analizy kosztów funkcjonowania COM, w celu urealnienia i uniknięcia przeszacowania opłat ponoszonych przez uczestników Programu.

- Z uwagi na powstałą nadwyżkę środków w kwocie 59 034,00 zł z tytułu opłat uczestników, należy do dnia 30 czerwca 2025 r. przesłać do Wojewody Podkarpackiego indywidualne rozliczenie nadwyżki środków pobranych od uczestników Centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

- Wypełnianie przez Gminę obowiązków informacyjnych

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że Gmina Nowa Sarzyna wypełniła obowiązek informacyjny związany z realizacją MODUŁU II Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” polegający na umieszczeniu plakatu informacyjnego w miejscu widocznym 
w budynku COM. Kontrolujący ustalili, że na oficjalnej stronie Gminy Nowa Sarzyna zamieszczono informacje dotyczące uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Centrum w ramach MODUŁU II w 2024 r. https://nowasarzyna.eu/aktualnosci/srodki-z-budzetu-panstwa/dofinansowanie-funkcjonowania-centrum-opiekunczo-mieszkalnego.html Centrum opiekuńczo-mieszkalne 
w Nowej Sarzynie posiada konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie zamieszcza informacje o swojej działalności.

(str. 461-464 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) – przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- W związku z podjętymi przez Gminę działaniami dot. naprawy pęknięć ścian wewnętrznych w COM w Nowej Sarzynie, należy przekazać do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dokument potwierdzający wykonanie prac niwelujących stwierdzone wady do dnia 30 czerwca 2025 r.

- Zaleca się sporządzanie Indywidualnych planów korzystania z usług Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Sarzynie dla każdego uczestnika, zgodnie 
z wymogami Programu.

Wdrożenie: na bieżąco.

- W związku z uznaniem za niekwalifikowalny pobytu w dniach 
2 oraz 3 kwietnia 2024 r. osoby skierowanej do COM na pobyt dzienny decyzją administracyjną nr PS.5027/15/2024 z dnia 21 marca 2024 r. oraz pobytu w dniu 
1 września 2024 r. osoby skierowanej do Centrum na pobyt całodobowy decyzją 
nr PS.5027/50/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., za w/w okresy pobytu należy dokonać zwrotu kwoty 486,67 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 67/100) środków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) 
na rachunek Wojewody Podkarpackiego wskazany w umowie 
nr RE-II.13/2024/COM/M-II.

Wdrożenie: zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) oraz § 8 umowy 
nr RE-II.13/2024/COM/M-II z dnia 26 listopada 2024 r. zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowa Sarzyna w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, w terminie 15 dni od dnia doręczenia sprawozdania z kontroli.

Po dokonaniu zwrotów ww. środków, należy niezwłocznie złożyć w tut. Urzędzie korektę sprawozdania końcowego z realizacji umowy nr RE-II.13/2024/COM/M-II 
w 2024 r.

- Zaleca się, dokonywanie rzetelnej analizy kosztów funkcjonowania COM, w celu urealnienia i uniknięcia przeszacowania opłat ponoszonych przez uczestników Programu.

- Z uwagi na powstałą nadwyżkę środków w kwocie 59 034,00 zł z tytułu opłat uczestników, należy do dnia 30 czerwca 2025 r. przesłać do Wojewody Podkarpackiego indywidualne rozliczenie nadwyżki środków pobranych 
od uczestników Centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

Proszę o poinformowanie mnie na piśmie o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, jednostce kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo ustosunkowania się do zawartych w nim ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do Wojewody Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenia nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.