WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.1.1.2025                                                                     Rzeszów 2025-05-20

Pani

Bożena Ryczan

Starosta Przemyski

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach w dniach 27.02.2025 – 10.04.2025 r. w Powiecie Przemyskim, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Kontrolę przeprowadził: J. P. – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 10.02.2025 r., znak I-II.1610.1.1.2025 udzielonego przez wojewodę podkarpackiego.

- Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2025 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”.

- Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
Nr RFRD – P18/A/2024 z dnia 11.01.2024 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,

- tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,

- umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,

- sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,

- wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,

- rozliczenie finansowe beneficjenta z wykonawcami,

- terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,

- zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,

- w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonanie zadania poddanego kontroli oceniam pozytywnie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był pan Jan Pączek a następnie pani Bożena Ryczan.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

Powiat Przemyski otrzymał w roku 2024 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy nr RFRD – P18/A/2024 z dnia 11.01.2024 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a powiatem przemyskim, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – P18/A/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 8.667.385,07 zł. Była to zarazem wartość kosztów kwalifikowalnych zadania, gdyż zadanie to nie obejmowało kosztów niekwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski został powierzony pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, który sprawował nadzór w ramach swoich obowiązków służbowych. Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 5.200.431,00 zł. Natomiast wkład własny jst. w kwocie 3.466.954,07 zł został pokryty ze środków własnych powiatu.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 60% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, zmienionej aneksami do ww. umowy,

- termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 02.09.2024 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 13.09.2024 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

- Zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- nie zawierano aneksów z wykonawcą robót, zatem nie było konieczności przesyłania ich do PUW w Rzeszowie.

- Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,

- sposób realizacji inwestycji nadzorował pan A. W. posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 15.10.2024 r.,

- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,

- przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania z zachowaniem zapisu §4 ust. 1 pkt 8) umowy tj. w dniu 24.10.2024 r.

- W trakcie inwestycji nie występowały roboty dodatkowe.

- Zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie planowano przekazać środki pieniężne na rachunek bankowy samorządu w listopadzie 2024 r. Powiat wystąpił z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w dniu 05.03.2024 r. Data wystąpienia o wypłatę dofinansowania różni się od określonej w umowie przyznającej dofinansowanie, jednakże samorząd na podstawie §1 ust. 6 umowy przyznającej dofinansowanie mógł wystąpić o zmianę daty terminów wypłaty środków. Samorząd wystąpił o wypłatę środków przypadających na powyższy rok w innym terminie niż było to przewidziane w umowie zatem wystąpienie to należy potraktować jako wniosek o zmianę przedmiotowego terminu, natomiast fakt wypłaty środków świadczy o akceptacji nowego terminu przez wojewodę podkarpackiego.

- Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania.

- Została zrealizowane całość zadania tj. 5303,17 mb drogi.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano drogę powiatową 
nr 1777R.

Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano, chodniki, pobocza, 2 przejścia dla pieszych, most nad rzeką San.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2024 roku. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 13.09.2024 r. stwierdzono, że roboty zostały wykonane poprawnie.

Ad. b)

Zamawiający – powiat przemyski działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  
ww. ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 01.02.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr ogłoszenia 2024/BZP 00086230/01.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono pięć ofert. W ramach postępowania odrzucono dwóch wykonawców, gdyż nie złożyli w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

W dniu 05.03.2024 r. beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą działającym pod firmą: PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 2024/BZP 00231074/01 z dnia 05.03.2024 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu wykonawcą tj. podmiotem: PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik beneficjent w dniu 05.03.2024 r. zawarł umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 8.667.385,07 zł, natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na dzień 01.09.2024 r.

Wartość wynagrodzenia wykonawcy po rozliczeniu zadania wyniosła 8.667.385,07 zł. Ostateczny poziom dofinansowania środkami RFRD wyniósł 60%.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R” była realizowana w ramach decyzji nr 82/2023 z dnia 27.03.2023 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił pan A. W., posiadający uprawnienia budowlane nr PDK OIIB/0055/0113/22 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 30.12.2022 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R” były dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 13.09.2024 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W Protokole stwierdzono, że:

- roboty wykonano zgodnie z umową,

- uznano obiekt za zakończony  bez wad i przygotowany do eksploatacji

Łączna wartość netto wynikająca z częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołu końcowego wyniosła 7.046.654,52 z ł tj. 8.667.385,07 zł brutto.

Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych nie było konieczności zawiadamiania nadzoru budowlanego o fakcie zakończenia inwestycji.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, starosta powiatu przeworskiego potwierdził, wykonanie zadania zgodnie z:

- zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości 5.303,17 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności pana J. H. – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz pana A. W. – inspektora nadzoru budowlanego, dokonali w dniu 28.02.2025 r. oględzin drogi objętej dofinansowaniem w wyniku których ustalono co następuje:

- droga powiatowa nr 1777R, w km 15+336 – 18+645,3 oraz w km 18+735 – 20+728,87 została przebudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,

- nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość 5,50 m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Po prawej stroni jezdni na odcinku ok. 15+730 – 16+268 oraz ok. 20+117 – 20+580 znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m.

- Po lewej stronie jezdni na odcinku ok. 16+268 – 17+200 oraz ok. 19+920 – 20+117 znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m.

- Na odcinkach drogi nie posiadających chodnika znajduje się pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m, z wyłączeniem odcinka 15+336 – 15+729, gdzie po prawej stronie jezdni znajduje się utwardzone pobocze, za którym położony jest gminny chodnik.

- Na odcinku podlegającym oględzinom znajduje się 2 przystanki autobusowe.

- W ramach zadania przebudowano zjazdy oraz 4 skrzyżowania.

- W km ok. 18+700 znajduje się most nad rzeką San.

- Na wizytowanym odcinku znajdują się 2 przejścia dla pieszych w km 16+268 oraz 20+117.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy rowów, częściowo umocnionych płytami ażurowymi, oraz przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

Przedmiotowa droga została oznaczona tablicami informującymi o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. g)

Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”, tytułem wykonanych robót wystawił 4 faktury VAT o łącznej wartości 8.667.385,07 zł.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania 
będącego przedmiotem kontroli, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował w ramach sprawowania obowiązków służbowych pan A. W., pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Powiat Przemyski w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD – P18/A/2024 z dnia 11.01.2024 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosku o płatność z dnia 05.03.2024 r. Otrzymane pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd terminowo dokonywał zwrotu naliczonych przez bank odsetek za okres od 05.03.2024 r. do 15.10.2024 r. o łącznej wysokości: 64.46

1,33 zł.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia istotnych uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

( - )

Teresa Kubas-Hul