RM-111-43-20

UCHWAŁA 49/2020

Rady Ministrów

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Celem Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo--naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego 
i skutecznego leczenia w wyniku budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „Instytutem”.

§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2021–2025.

§ 3. Wykonawcą Programu jest Instytut.

§ 4. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5. 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 298 500 tys. zł, w tym nakłady do poniesienia:

1)	z budżetu państwa – 289 500 tys. zł;

2)	ze środków własnych Instytutu – 9 000 tys. zł.

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	26 564 tys. zł – w 2021 r.;

2)	69 291 tys. zł – w 2022 r.;

3)	73 303 tys. zł – w 2023 r.;

4)	71 708 tys. zł – w 2024 r.;

5)	48 634 tys. zł – w 2025 r.

3. Nakłady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	1 000 tys. zł – w 2022 r.;

2)	8 000 tys. zł – w 2024 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.