|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2”*** *(wnioskodawca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy skorygować KPI oraz zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze raportu uzupełnić o wartość docelowe jakie się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  Wskaźniki KPI należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, np. KPI 3 = 1 powinien wystąpić nie więcej niż 1 raz, gdyż wartość tego wskaźnika realnie zmieni się w wyniku osiągnięcia jednego konkretnego kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Stanowisko CeZ:  Dokonano stosowej korekty w raporcie. |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru,   należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania:   * opis zależności * i aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Stanowisko CeZ:  Dokonano stosowej korekty w raporcie. |