|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2022 roku pn. „**Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” -** wnioskodawca Minister Rodziny i Polityki Społecznej, beneficjent Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Podpisanie umowy na  wykonanie Systemu iPFRON+” proszę zmienić format daty na 04-2021 tak jak jest przy innych datach. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Podpisanie umowy na  wykonanie Systemu iPFRON+” proszę zmienić status realizacji kamienia milowego na „osiągnięty” (zgodnie ze wzorem raportu) | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Uruchomienie Serwisu  Informacyjnego” proszę zmienić status realizacji kamienia milowego na „osiągnięty”, skoro jest wpisany rzeczywisty termin osiągnięcia. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu „Opracowany Moduł ON” proszę zmienić status realizacji kamienia milowego na „osiągnięty”, skoro jest wpisany rzeczywisty termin osiągnięcia. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Opracowany Moduł  Beneficjenta” rzeczywisty termin osiągnięcia nie może być 04-2022, bo raport jest za I kwartał, czyli ze stanem na 31.03.2022. Jeśli kamień nie został osiągnięty w planowanym terminie, to pole „Rzeczywisty termin osiągnięcia” proszę zostawić puste. | Proszę o korektę raportu. |  |
| 1. **M** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W produkcie końcowym „Moduł Beneficjenta” rzeczywista data wdrożenia nie może być 04-2022, bo raport jest za I kwartał, czyli ze stanem na 31.03.2022. Jeśli produkt nie został wdrożony w planowanym terminie, to pole „Rzeczywisty termin osiągnięcia” proszę zostawić puste. | Proszę o korektę raportu. |  |