## Slide 1
Tracker 2.0

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
CEL PROJEKTU
Celem projektu było poprawienie dostępności, funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług publicznych
(umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z e-usługi zamiast dotychczasowego obiegu papierowego),
stworzenie rejestru publicznego i poprawienie interoperacyjności.
Przedmiotem projektu była budowa nowego systemu wydawania zezwoleń na obrót z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania),
zwanymi dalej „towarami wrażliwymi”, w ramach którego powstał rejestr publiczny zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi oraz nowa e-usługa typu A2B - Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2022-03-01 | 2023-11-30
Faktyczny: | 2022-03-01 | 2023-12-31

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, budżet państwa cz.20
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4994130.11 | 4429413.11
w tym środki UE | 3751425.54 | 3382419.32

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System informatyczny Tracker 2.0 | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 
Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 
E-Usługa „Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi (A2B) – 3 stopień dojrzałości | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Biznes.gov.pl
Tracker 2.0
ePUAP
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna komunikacja | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Osoba | rezultatu | 16 | 16
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoba | rezultatu | 8 | 8
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoba | rezultatu | 8 | 8

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Należy doprecyzować funkcjonalność dostarczaną w projekcie oraz prawidłowo przedstawić ją w architekturze projektowanego rozwiązania, szczególnie:7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Wykonane w całości | 
Zweryfikować początkowe Kamienie milowe. Kamienie milowe powinny się odnosić do etapu realizacji projektu, a nie do etapu pozyskania dofinansowania. | Wykonane w całości | 
Zweryfikować termin rozpoczęcia projektu | Wykonane w całości | 

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 11.04.2029
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet państwa, Część 20.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Przedsiębiorcy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Tracker 2.0 (wpływ na planowaną liczbę załatwianych spraw). | mała | niskie | Tolerowanie ryzyka
Niechęć użytkowników do korzystania z systemu z uwagi na konieczność ponownego uczenia się obsługi. | mała | znikome | Tolerowanie ryzyka

## Slide 9
Dziękuję za uwagę