|  |
| --- |
| Nazwa dokumentu: ***Cyfrowe udostępnianie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich*** |
| L.p. | Organwnoszącyuwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MUW |
| 1. | MRiI | Tytułprojektu | Podano błędną nazwę projektu. | Należy skorygować tytuł projektu, tak aby był zgodny z tytułem w umowie o dofinansowanie projektu. | Sprostowano omyłkę pisarską w zakresie tytułu (zamiana „udostępnianie” na „udostępnienie”) |
| 2. | MRiI | 3. Postęp rzeczowy | Brak w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wykazanych wszystkich adekwatnych wskaźników z umowy o dofinansowanie.Błędna nazwa oraz jednostka miary wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań /odtworzenie dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. | Należy uzupełnić tabelę „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wszystkimi wskaźnikami z umowy o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności wskaźnikiem „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]”, który odnosi się do poszczególnych kamieni milowych. Po uzupełnieniu wskaźników, należy ponownie przypisać je do kamieni milowych w tabeli „Kamienie milowe”.Należy skorygować nazwę oraz jednostkę miary wskaźnika rezultatu projektu. | Uzupełniono wskaźniki KPI, przypisano nowe wartości do poszczególnych kryteriów. |