Załącznik

do uchwały nr …. Rady Ministrów

z dnia …………………………..2026 r.

PROGRAM WIELOLETNI

„PROGRAM OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH”

SPIS TREŚCI

- CEL I ZADANIA PROGRAMU

- PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

- INFORMACJE O WYKONAWCACH

- WPŁYW PROGRAMU NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO – GOSPODARCZĄ

- WPŁYW PROGRAMU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

- HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU

- SYSTEM REALIZACJI, MONITOROWANIE WYKONANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU

- CEL I ZADANIA PROGRAMU

### W niniejszym dokumencie zaprezentowane zostały założenia i skutki przyjęcia programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, zwanego dalej „Programem”.

Podstawowym celem projektowanej uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program ochrony brzegów morskich” jest ochrona brzegów morskich Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych wynikających z globalnych zmian klimatu.

Cele szczegółowe Programu to:

− ograniczenie skutków erozji w wybranych lokalizacjach,

− ochrona określonej infrastruktury i zabudowy,

− minimalizacja ryzyka dla życia i zdrowia ludzi związanego z występowaniem zjawisk ekstremalnych.

Zadaniem Programu jest określenie sposobu przygotowania i realizacji zadań 
w latach 2026 – 2040, określenie kosztów oraz korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z realizacji Programu.

W Programie zostały zawarte:

- informacja na temat Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie, które będą wykonawcami „Programu ochrony brzegów morskich”;

- koszt Programu;

- wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną i środowisko przyrodnicze;

- harmonogram działań związanych z Programem.

Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu mają negatywny wpływ na funkcjonowanie strefy brzegowej. Oprócz dużego wzrostu poziomu morza negatywne zjawiska obejmują przede wszystkim wzrost częstotliwości powodzi sztormowych, wiążący się z częstszym zalewaniem terenów nisko położonych oraz degradacją nadmorskich klifów i brzegu morskiego, co powoduje silną presję na infrastrukturę znajdującą się na tych terenach. Dodatkowym elementem przyspieszającym proces erozji brzegów są coraz cieplejsze zimy, a co za tym idzie – brak ujemnych temperatur oraz brak pokrywy lodowej, co zmniejsza odporność brzegu na rozmywanie. Efektem tego jest poważne zagrożenie bezpieczeństwa powodziowego terenów nadmorskich. Należy wskazać również, że większa część polskiego brzegu to odcinki erozyjne. Wzrost poziomu morza obserwowany w ostatnim stuleciu niesie za sobą realne skutki. Na obszarach, gdzie wzrost poziomu morza jest największy, widać zwiększoną erozję brzegów morskich. Wobec groźby rozerwania wałów wydmowych i zalania terenów położonych niżej, ochrona brzegów wydaje się koniecznością. Poprzez prowadzenie działań związanych z ochroną wybrzeża następuje zwiększenie odporności wybrzeża na gwałtowne zjawiska sztormowe, a co za tym idzie następuje zmniejszenie erozji i zaniku brzegów, wydm i klifów. Działania prowadzą do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczone zostaje mienie i ludzie zamieszkujący na zapleczu. Na podstawie prowadzonego monitoringu zmiany linii brzegowej w ramach wygasłej w 2023 r. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678) potwierdzono występowania niebezpiecznego zjawiska postępującej erozji brzegu morskiego i zaniku plaż. Zjawisko to, przybierając na sile, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa powodziowego terenów nadmorskich, dla opartego na turystyce bytu ekonomicznego gmin nadmorskich, a także dla cennego przyrodniczo środowiska strefy brzegowej. Zjawisko postępującej erozji jest głównie wynikiem wzrastającego poziomu morza, spowodowanego efektem cieplarnianym. Obserwowane zjawisko zwiększa realne prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi sztormowych. Aktualny Raport IPCC z 2023 r. wskazuje na średni, globalny wzrost poziomu od 15 do 23 cm do roku 2050 oraz dalsze wzrosty w zakresie od 28 cm do 55 cm do 2100 roku (w scenariuszu bardzo niskich emisji gazów cieplarnianych). Dodatkowo należy zaznaczyć, że obserwacje poziomu morza w okresie od 1955 r. do 2021 r. wskazują - na mareografie w Gdańsku w Porcie Północnym - na wzrost 
z 502 cm do 516 cm, tj. około +14 cm. Podobna analogia dotyczy zachodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wzrost średniego poziomu morza na mareografie w Świnoujściu oszacowano od wartości 495 cm do 507 cm, tj. o 12 cm. Zgodnie z postanowieniami art. 14 Dyrektywy Powodziowej Komisji Europejskiej opracowano mapy zagrożeń i ryzyk powodziowych, w których określono obszary zagrożone powodziową oraz potencjalne straty spowodowane powodzią od strony morza, w tym ekonomiczne, kulturalne, środowiskowe. W związku z powyższym celem jest zabezpieczenie terenów nadmorskich przed erozją i powodzią od strony morza.

Wieloletnie obserwacje zmian linii brzegowej, analizy oraz badania morfodynamiki strefy brzegowej wskazujące na długofalowe tendencje rozwoju abrazji brzegów wykazały, że jedynym skutecznym sposobem ochrony brzegów morskich jest stałe inwestowanie w narzędzia, które spowodują zapobieżeniu erozji wybrzeża w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązaniami (ujętymi w Programie) zmierzającymi do zwiększenia odporności na erozję brzegów morskich są, m.in.:

1. Budowa umocnień brzegowych w postaci, m.in.:

a) opasek brzegowych, co przyczyni się do wzmocnienia klifów lub wałów wydmowych,

b) stosowanie ostróg brzegowych, których zadaniem jest zakumulowanie i utrzymanie możliwie szerokich i wysokich plaż, na stoku których wygaszają się nawet największe fale,

c) budowa falochronów brzegowych, progów podwodnych, okładzin, jak również (na terenach położonych nisko nad poziomem morza) budowa wałów przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych.

2. Stosowanie sztucznego zasilania – refulacja plaży, która ma za zadanie uzupełniać deficyt osadów strefy brzegowej spowodowanej erozyjnym działaniem morza i doprowadzić do odbudowy podbrzeża i rew. Odbudowany w wyniku sztucznego zasilania system rew oraz szeroka i wysoka plaża wygaszają całkowicie energię fal, która nie mogąc dojść do wydmy nie powoduje jej rozmycia. Planuje się wykorzystanie urobku z pół poboru przewidzianych do sztucznego zasilania, jak również wykorzystywanie do ochrony brzegów morskich całego, nie zanieczyszczonego urobku pozyskiwanego z prac pogłębiarskich na torach wodnych i redach portów.

3. Prowadzenie monitoringu i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego i zachodzących zmian w położeniu Program przyniesie korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania państwa i jego obywateli. W aspektach społecznych przyczyni się do podniesienia ochrony przed powodziami na terenach nisko położonych nad poziomem morza. W aspekcie ekonomicznym pozwoli na uniknięcie materialnych i niematerialnych strat powodziowych, jak również przyczyni się do zatrzymania erozji brzegów morskich, a co za tym idzie do zminimalizowania strat w zakresie zabudowy osadniczej i turystycznej, które w wyniku abrazji znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie plaż i brzegu. W aspektach środowiskowych pozwoli na minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu oraz szkodliwych czynników antropogenicznych, które nasilają erozje i jej negatywne konsekwencje, czego skutkiem jest osłabienie odporności brzegu i jego cofanie .  Obserwowane działania powodujące przekształcenia linii brzegowej spowodowane przez człowieka to m.in.: zabudowa terenów wydmowych infrastrukturą turystyczną i osadniczą, organizowanie imprez masowych w sąsiedztwie obszarów chronionych, wydeptywanie dzikich zejść na plażę (proces deflacyjny) itp. Założeniem Programu jest selektywne zabezpieczenie funkcji ochronnych 
i użytkowych linii brzegowej na poziomie odpowiadającym stanowi z 2023 r., poprzez podejmowanie działań ochronnych wyłącznie na odcinkach szczególnie narażonych na erozję i powodzie sztormowe, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej dynamiki procesów brzegowych na odcinkach o dominujących funkcjach przyrodniczych.

Doprowadzenie do stabilizacji linii brzegowej doprowadzi do sukcesywnego ograniczania skutków erozji.

Pomimo prowadzonych przez ostanie 20 lat działań zmierzających do hamowania procesów erozyjnych poprzez stosowanie sztucznego zasilania (np. w rejonie Półwyspu Helskiego) istnieje wiele odcinków brzegu, które były erozyjne przed podjęciem tych działań i wciąż utrzymuje się tam niedobór osadów zgromadzonych w strefie brzegowej. Co prawda sztuczne zasilanie nie ma charakteru wielkoskalowego, a raczej wymiar konserwacyjny, ale zaprzestanie dostarczania osadów i wyrównywania ubytków plaży i wydmy na odcinkach erozyjnych nie pozwoli na utrzymanie określonych rozporządzeniem) minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego, dla odcinków linii brzegowej, dla którego zostały wyznaczone.

Z prowadzonych przez Instytut Morski w Gdyni w latach 2004-2019 oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury analiz wynika, że rezultatem systematycznego uzupełniania osadów jest utrzymywanie się kubatur w profilu poprzecznym brzegu na podobnym poziomie. Umożliwia to na zachowanie bezpieczeństwa brzegu i przyległych terenów na zapleczu, szczególnie na odcinkach, które w okresie poprzedzającym sztuczne zasilanie wykazywały utrwalone tendencje erozyjne. Zaniechanie zasilań na odcinku nasadowym i centralnym w warunkach narastania aktywności czynników hydrometeorologicznych doprowadziłoby w niedługim czasie do powrotu systemu brzegowego do stanu sprzed sztucznego zasilania.

Dla przykładu długookresowe sztuczne zasilanie, szczególnie erodowanych odcinków brzegu Półwyspu Helskiego od strony otwartego morza, skutkowało odtworzeniem wydm i plaż, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zaplecza, na oddziaływanie sztormu stuletniego Tp=100, co spowolniło procesy erozyjne strefy brzegowej. Jednakże tak jak nadmieniono powyżej z uwagi na czasowy charakter uzyskanych rezultatów ochronnych, konieczna jest powtarzalność sztucznego zasilania brzegów w momentach rozwoju erozji strefy brzegowej.

Corocznie urzędy morskie w miejscach, gdzie zaobserwowano redukcję pasa plażowo-wydmowego uzupełniają osady.

W przypadku odcinka brzegu otwartego morza uwarunkowania środowiskowe oraz osadnictwo w strefie brzegowej sprawiły, że na przestrzeni stuleci ukształtowany został system ochrony brzegów, który w znacznym stopniu warunkuje współczesny rozwój systemu brzegowego Bałtyku południowego. Naturalne i antropogeniczne przeszkody migracji osadów, takie jak falochrony portowe, umocnienia brzegowe utrwalają położenie odcinków erozyjnych i wymuszają długotrwałe działania ochronne.  Podstawowe konstrukcje hydrotechniczne chroniące brzeg morski i jego zaplecze to: opaski brzegowe, wały przeciwsztormowe, ostrogi, falochrony brzegowe oraz progi podwodne.

W rejonie odcinka brzegu morza otwartego w km 124,5-244,0 najbardziej rozbudowane systemy ochronne występują na odcinkach brzegu położonych na wschód od falochronów portowych w Ustce i Łebie, gdzie obok opasek brzegowych i ostróg zastosowano również progi podwodne i moduły siedliskowe, mające wzmocnić efektywność stosowanego tam sztucznego zasilania brzegu morskiego. Działanie to okresowo poprawia stan strefy brzegowej, tj.: parametry plaży, również na wysokości budowli hydrotechnicznych, wzmacnia wydmy i strefę rew, które są formami morfologicznymi decydującymi o bezpieczeństwie zaplecza strefy brzegowej, zwiększając również równowagę ekosystemu.

Zaburzenia wprowadzane do systemu brzegowego Bałtyku południowego, zarówno przez czynniki antropogeniczne, jak i zmiany klimatyczne, są na tyle znaczące, że realizowane sztuczne zasilania na niszczonych odcinkach brzegu z zagrożonym zapleczem pozwalają jedynie na czasową poprawę parametrów strefy brzegowej. Obserwowane zmiany erozyjne wymagają monitorowania i dalszych działań, szczególnie na odcinkach brzegu morskiego z zagospodarowanym zapleczem.

- PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Podstawą Programu jest art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)).

Program odpowiada na wymagania stawiane w:

- Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. jest dokumentem strategicznym, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Plan określa wpływ zmian klimatu na wrażliwe sektory i obszary, w tym strefę wybrzeża.

- Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), przyjętą uchwałą nr 33/2015 przez Radę Ministrów w dniu 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020) z perspektywą do 2030 roku) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, określającym cele oraz kierunki rozwoju gospodarki morskiej. Polityka wskazuje na konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony brzegu morskiego.

- ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z późn. zm.) oraz przyjęte na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego (Dz. U. poz. 1998).

- INFORMACJE O WYKONAWCACH

Wykonawcą Programu i jednocześnie inwestorem zadań Programu będą dyrektorzy urzędów morskich.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie są terenowymi organami administracji morskiej, obejmującymi obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego i zachodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Oba Urzędy Morskie realizują  zadania przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  oraz statutu dla:

- Urzędu Morskiego w Gdyni stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 12, Dz. Urz. MI z 2022 r. poz. 31 oraz z 2024 r. poz. 15),

- Urzędu Morskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 17, Dz. Urz. MI z 2021 r. poz. 45 oraz z 2023 r. poz. 7).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do najważniejszych zadań organów administracji morskiej należy zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i ochrony środowiska morskiego, budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym oraz budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich.

Urzędy Morskie są jednostkami nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i posiadają niezbędne zaplecze merytoryczne i techniczne do realizacji zadań przewidzianych w Programie. Urzędy Morskie posiadają doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną brzegów morskich. Przez ostatnie 20 lat trwania Programu Ochrony Brzegów Morskich (ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich”) w latach 2004-2023 wykorzystując                 w całości wszystkie przyznane na dany rok środki z budżetu państwa wydały łącznie 676 935 tys. zł, prowadząc działania w zakresie:

1) budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza;

2) zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

3) monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego na całej długości polskiego wybrzeża;

4) zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Łączna długość chronionego w latach 2004-2023 brzegu wyniosła 63,68 km.

Należy wspomnieć, że działania związane z ochroną brzegów realizowane były przez Urzędy Morskie jeszcze przed powstaniem byłego już Programu Ochrony Brzegów Morskich, w związku z tym wiedza i doświadczenia jako inwestora w zakresie ochrony brzegów morskich jest bardzo duża poprzez kilkudziesięcioletnią działalność w tym zakresie.

- WPŁYW PROGRAMU NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO – GOSPODARCZĄ

Program przyniesie korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania państwa i jego obywateli. W aspektach społecznych przyczyni się do  podniesienia ochrony przed powodziami na terenach nisko położonych nad poziomem morza. W aspekcie ekonomicznym pozwoli na uniknięcie materialnych i niematerialnych strat powodziowych, jak również przyczyni się do zatrzymania erozji brzegów morskich, a co za tym idzie do zminimalizowania strat w zakresie zabudowy osadniczej i turystycznej, które w wyniku abrazji znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie plaż i brzegu.

Realizacja Programu doprowadzi do sukcesywnego zabezpieczenia najbardziej narażonych na erozję odcinków wybrzeża, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania naturalnej dynamiki brzegu tam, gdzie nie występuje zagrożenie, zabezpieczy przed powodziami sztormowymi i ich skutkami duże miasta, średnie miasta oraz wsie nadmorskie m.in. Jarosławiec, Wicie, Darłowo, Dąbki, Łazy, Unieście, Mielno, Chłopy, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Dźwirzyno, Mrzeżyno, Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Trzęsacz, Pobierowo, Dziwnówek, Gdańsk, Gdynia, Rewa, Mechelinki, Puck, Hel, Chałupy, Kużnica, Rozewie, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwieńskie Błota, Rowy, Ustka, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Kuźnica, Jastarnia,, a to będzie miało również wpływ na polepszenie sytuacji społeczno - gospodarczej w tych rejonach. Dodatkowo pozwoli utrzymać prawidłowe parametry torów podejściowych do portów, np.: Gdańsk, Władysławowo, Puck, Jastarnia, Krynica Morska, Kuźnica, Łeba, Ustka, Kołobrzeg, Dziwnów, Mrzeżyno. W efekcie poprawi bezpieczeństwo bytu fizycznego 
i ekonomicznego mieszkańców społeczeństwa nadmorskiego..

- WPŁYW PROGRAMU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Z punktu widzenia wartości przyrodniczych, prawie 20 % obszaru zagrożonego powodzią i erozją morską posiada cechy unikatowości w skali Europy lub w skali kraju).

Realizacja Programu przyczyni się pośrednio do ochrony przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 wyznaczonych w strefie wybrzeża, tj. w szczególności nadmorskich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Zatem można uznać, że działania wpisują się jako „środek ochrony” służący osiągnięciu celów z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej, tj.  dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.)). Efekty planowanych do realizacji prac związanych z ochroną brzegów morskich mogą mieć zarówno pozytywny, jak 
i negatywny wpływ na przybrzeżną różnorodność biologiczną. Pozytywny wpływ może wystąpić poprzez ograniczenie utraty terenu i siedlisk na szczególnie narażonych odcinkach.

Zostaną zachowane cenne i chronione gatunki roślin i siedliska przyrodnicze występujące 
w pasie plaż, wydm i lasów nadmorskich. Zatem można uznać, że zostaną utrzymane elementy ekologiczne typowe dla obszarów chronionych, w tym dla wyznaczonych w pasie nadbrzeżnym obszarów Natura 2000, a projekt może wpisać się w cele skierowane na rzecz środowiska ochrony środowiska morskiego. Wskazuje się również, że zgodnie z Konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 346), ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 
8 października 1999 r., Rzeczypospolita Polska jest zobowiązana do podjęcia właściwych środków do ochrony Morza Bałtyckiego i jego przybrzeżnych ekosystemów, na które wpływ wywiera Morze Bałtyckie, w celu zachowania środowiska przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz ochrony procesów ekologicznych. Wobec powyższego Program również jest zgodny z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19 oraz Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 27).

Jednocześnie działania związane z ochroną brzegów morskich mogą prowadzić do modyfikacji naturalnych procesów brzegowych, co w przypadku siedlisk zależnych od dynamiki (klify, wydmy, kidzina) niesie ryzyko negatywnych oddziaływań – od lokalnych i krótkotrwałych na etapie realizacji, po długoterminowe zmiany w strukturze i funkcjonowaniu siedlisk. Negatywny wpływ może przyczynić się do płoszenia zwierząt przez zwiększoną emisję wibracji i hałasu przez maszyny, a co za tym idzie zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo przy realizacji zadań ochronnych może dojść do lokalnych niszczeń siedlisk morskich i nadmorskich, gniazd i lęgów oraz miejsc żerowania i odpoczynku ptaków plażowych. W przypadku prac refulacyjnych zaburzone mogą zostać bazy żerowe dla ryb 
i ptaków nurkujących, jak również miejscowo zakłócona migracja ryb. Należy również wziąć pod uwagę, że wskutek prac objętych Programem, istnieje możliwość skażenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku, np. awarii sprzętu budowlanego/ wycieków 
z jednostek realizujących prace.

W celu ograniczenia skutków negatywnych zostaną zastosowane działania minimalizujące oraz dodatkowe rozwiązania prośrodowiskowe, o których mowa w Prognozie oddziaływania na środowisko (w rozdziale 6 i 7) oraz w pisemnym Podsumowaniu sporządzonym na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.W przypadku przedmiotowego projektu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich, zostanie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, a raport stanowić będzie załącznik nr 2 do Programu.

- HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU

Koszty zostały wyliczone na podstawie kwot ofertowych wyłanianych wykonawców na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża w latach 2021-2023. Ponadto, wzięto pod uwagę przyznawane w ostatnich latach środki finansowe na ochronę brzegów w wysokości niecałych 40 mln zł rocznie. Poniżej przedstawiono średnie koszty podstawowych prac hydrotechnicznych za wykonanie:

- 1 sztuka nowej ostrogi brzegowej – 800 000 zł;

- 1 mb zasilonej plaży - 7 440 zł (aby plaża była odpowiednio wysoka i szeroka założono średnio około 120 m3/mb i cenę 62 zł za m3 refulatu, co daje koszt około 7 440 000 zł na 1 km plaży);

- 1 mb kamiennej narzutowej opaski brzegowej – około 15 000 zł za mb.

Powyższe kwoty są kwotami netto/brutto w związku z tym, że roboty polegające na sztucznym zasilaniu, budowie opasek brzegowych i ostróg brzegowych objęte są stawką 0% VAT. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w przeciągu najbliższych lat, w tym przypadku planowanych 15 lat trwania Programu, ceny mogą ulec zmianie chociażby np. ze względu na rosnącą inflację, podwyższenie kwoty płacy minimalnej, czy wzrost cen paliwa.

Planowane nakłady na finansowanie Programu stanowią załącznik nr 1, tabela pn.: Harmonogram rzeczowo-finansowy (PLANOWANE SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY NA REALIZACJĘ, ZADAŃ PROGRAMU W LATACH REALIZACJI PROGRAMU 2026-2040).

Kwoty wydatków na realizację Programu ochrony brzegów morskich w podziale na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela:

| Harmonogram Finansowy w tys. zł (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | RAZEM |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 750 000 |

Należy zwrócić uwagę również na to, że podanie dokładnej lokalizacji inwestycji na lat 15 w przypadku ochrony wybrzeża jest niemożliwe. Morze potrafi spowodować wiele szkód w miejscach, gdzie przez kilka lat widoczna była odbudowa plaż i wydm. Dlatego też w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Programu wskazano miejscowości, czy też odcinki wybrzeża, których ochrona jest ważna i wymagają one szczególnego monitorowania i ochrony. Wybór odcinków wskazanych do ochrony wynika z danych uzyskanych przez urzędy morskie z prowadzonego corocznie monitoringu  brzegu, dzięki któremu ustalany jest aktualny stan brzegu morskiego i określane odcinki strefy brzegowej, które są najbardziej narażone na erozję.

Przy czym „szacowanego kosztu” wskazanego w harmonogramie nie należy traktować jako ostatecznej kwoty przypisanej danemu odcinkowi. Na przestrzeni 15 lat trwania Programu należy liczyć się z tym, że potrzeby finansowe na dany odcinek mogą ulec zmianie. Zmiana kwot wydatków na poszczególne zadania bez zmiany całkowitej wartości Programu nie wymaga aktualizacji uchwały Rady Ministrów .

Przyjmuje się, że wskaźnikiem realizacji Programu w danym roku jest długość linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza, liczona w kilometrach. Wartość docelowa wskaźnika określana jest na dany rok, a wykonanie wskaźnika sprawozdawane na koniec roku bieżącego.

Długość odcinka linii brzegowej (ww. wskaźnik) wyznaczana będzie w zakresie określonym przez Urzędy Morskie:

- Urząd Morski w Gdyni realizuje zadania  w rejonie Zalewu Wiślanego - łączna długość brzegu 102,1 km, na odcinkach obejmujących Mierzeję Wiślaną od strony morza, Zatokę Gdańską, Otwarte morze o łącznej długości brzegu – 245,23 km oraz 71,2 km brzegu Półwyspu Helskiego. Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego są prowadzone na łącznej długości brzegu 245,23+71,2 +102,1 km.

- Urząd Morski w Szczecinie realizuje zadania, mające na celu zabezpieczenie brzegu przed negatywnymi skutkami abrazji morskiej, wynosi: około 126,4 km wzdłuż brzegu morskiego oraz około 226 km wokół Zalewu Szczecińskiego, cieśniny Świny, Dziwny oraz Zalewu Kamieńskiego. Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego wynosi: około 184,2 km wzdłuż brzegu morskiego oraz około 226 km wokół Zalewu Szczecińskiego, cieśniny Świny, Dziwny oraz Zalewu Kamieńskiego. Dodatkowo przewidziane zostało sztuczne zasilanie na odcinku w km 243,85-421,00 wybrzeża morskiego, tj. na odcinku o długości około 177,10 km (z wyłączeniem terenów portów i przystani morskich).

- SYSTEM REALIZACJI, MONITOROWANIE WYKONANIA RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU

System realizacji

Zgodnie z przepisami określającymi wymogi, które muszą spełniać programy rozwoju, tj. art. 17 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846), w Programie zdefiniowane zostały podstawowe założenia systemu realizacji jego postanowień, które obejmują zasady zarządzania i nadzoru, m.in.: monitorowanie i sprawozdawczość.

Wykonawcą Programu są Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, którzy są terenowymi organami administracji morskiej, obejmującymi obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpośrednie prace związane z realizacją Programu spoczywać będą na pracownikach Ochrony Wybrzeża.

Za całość realizacji inwestycji będą odpowiadać Dyrektorzy Urzędów Morskich, którzy kierują pracą Urzędów oraz nadzorują i koordynują całokształt jego działalności.
Na poziomie centralnym realizacja Programu będzie nadzorowana przez ministra
właściwego do spraw gospodarki morskiej, działającego poprzez podlegle mu komórki
organizacyjne. Nadzór taki wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, której art. 38 ust. 2 stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością urzędów morskich.

Sprawozdawczość w czasie trwania Programu

Monitorowanie pośrednich efektów programu, czyli realizacji działań określonych w Programie ochrony brzegów morskich, będzie odbywać się okresowo w rocznych odstępach czasu. Podstawowym instrumentem będzie przygotowywanie raportów rocznych obrazujących postępy prac w zakresie zadań określonych w Programie. Raz do roku, w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku dyrektor urzędu morskiego, będzie przedkładać informację sprawozdawczą dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Sprawozdania będą miały stały, ustanowiony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej format, który obejmie takie zagadnienia, jak stan osiągnięcia założonych celów wraz z opisem pojawiających się trudności, opis wykonania zadań wraz z merytorycznym opisem uzyskanych efektów oraz informacją na temat wykonania miernika.

Sprawozdanie będzie zawierać dotychczasowe finansowe podsumowanie realizacji Programu. Wdrażanie Programu będzie analizowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie zgodności wydatkowania środków, przyznanych na realizację Programu z budżetu państwa, z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Co roku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przygotowywać będzie informację na temat stanu realizacji Programu. Informacja będzie przedkładana do wiadomości Radzie Ministrów, do końca kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym. Przedmiotowa informacja będzie przedstawiała stan realizacji rzeczowo – finansowej Programu.

| Załącznik nr 1: Harmonogram rzeczowo - finansowy (PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ, ZADAŃ PROGRAMU W LATACH 2026-2040) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rejon - odcinek brzegu | lokalizacja inwestycji (obszary chronione) | formy umocnień* | rodzaj prac** | jednostka miary*** | szacowany koszt (tys. zł) | przyjęty sposób kalkulacji |
| Zalew Wiślany | cała długość brzegów morskich |  | konserwacja, refulacja plaży i podbrzeża, monitoring brzegów morskich | km | 10 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Mierzeja Wiślana i Zatoka Gdańska (rejon nie obejmuje obszaru w granicach: Rezerwatu „Kępa Redłowska” oraz projektowanego Rezerwatu przyrody „Podmorski Ogród Gdyni”) | cała długość brzegów morskich |  | konserwacja, refulacja plaży i podbrzeża, monitoring brzegów morskich | km | 50 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Półwysep Helski | cała długość brzegów morskich |  | konserwacja, refulacja plaży i podbrzeża, monitoring brzegów morskich | km | 100 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Otwarte morze (rejon nie obejmuje obszaru w granicach: Słowińskiego Parku Narodowego) | cała długość brzegów morskich |  | konserwacja, refulacja plaży i podbrzeża, monitoring brzegów morskich | km | 70 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Mierzeja Wiślana i Zatoka Gdańska |  |  |  |  |  |  |
| Gdańsk Górki Wschodnie (km 56,9–59,0) | Gdańsk | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 2 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| ujście Wisły Śmiałej – Gdańsk Stogi (km 60,1–63,05) | Gdańsk | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 2 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Gdańsk Westerplatte (km 67,45–69,1) | Gdańsk | modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 3 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Gdańsk Nowy Port – Gdynia Orłowo (km 69,2–81,1) | Gdańsk, Sopot, Gdynia | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych i progów podwodnych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 4 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Gdynia Redłowo – Gdynia Kamienna Góra (km 83,5–85,3) | Gdynia | modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 3 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Gdynia Oksywie – Mechelinki (km 89,1–96,6) | Gdynia, Mechelinki | modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 3 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Rewa (km 99,9–101,0) | Rewa | modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 4 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Rzucewo (km 109,4–110,1) | Rzucewo | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 1 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Puck 1 (km 114,0–114,7) | Puck | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 1 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Puck 2 (km 115,37–115,58) | Osłonino, Puck | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 1 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Puck 3 (km 116,7–117,0) | Puck | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 1 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Półwysep Helski |  |  |  |  |  |  |
| Władysławowo – Jurata (od nasady półwyspu do km 23,5) | Władysławowo, Chałupy, Jastarnia, Kuźnica, Jurata | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 13 500,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Cypel półwyspu – Hel (z wyłączeniem portu rybackiego) (km 35,5–38,0) | Hel | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 5 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Jurata (km 44,4–48,3) | Jurata | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 3 500,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Jastarnia – Kuźnica (km 49,20–62,20) | Jastarnia, Kuźnica | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 55 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Kuźnica – Chałupy (km 63,55–65,1) | Kuźnica, Chałupy | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 10 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Otwarte morze |  |  |  |  |  |  |
| Władysławowo (km 126,0–128,0) | Władysławowo | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 2 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Władysławowo – Jastrzębia Góra (km 128,5–134,6) (rejon obejmuje obszar w granicach: Rezerwatu „Przylądek Rozewski”) | Władysławowo, Rozewie, Jastrzębia Góra | budowa umocnień brzegowych****, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 14 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Jastrzębia Góra - Karwieńskie Błota (km 134,6–143,5) | Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwia, Karwieńskie Błota | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 7 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Łeba (km 180,5–183,0) | Łeba | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 2 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Rowy (km 217,2–219,0) | Rowy | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 1 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Ustka (km 229,0–233,5) | Ustka, Przewłoka, Orzechowo | budowa umocnień brzegowych, wjazdów technicznych, modernizacja umocnień brzegowych, biotechniczne umocnienie brzegu |  | km | 7 000,00 | kalkulacja na podstawie poniesionych kosztów w latach 2004-2023 |
| Jarosławiec 2 (km 243,85–248,8) | Poligon CPSP w Wicku Morskim | techniczne umocnienia brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 15 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Jarosławiec 4 (km 249,5–250,9) | Poligon CPSP w Wicku Morskim | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 16 000 | kalkulacja na podstawie wykonanej w 2023 r. wielowariantowej koncepcji (przy wyborze najtańszego wariantu) |
| Jarosławiec 5 (km 252,0–254,55) | Jarosławiec | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Jarosławiec 6 (km 254,65-256,5) | Jarosławiec | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mierzeja Jeziora Kopań (km 256,5–267,0) | Rusinowo, Wicie, Mierzeja Jeziora Kopań | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 20 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Darłówko (km 267,0–270,4) | Darłówko | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 12 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Dąbki (km 277,0–278,12) | Dąbki | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | budowa nowych umocnień brzegu | km | 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mierzeje Jeziora Bukowo i Jamno (km 278,20–298,00 ) | Dąbkowice, Łazy, Unieście, Mierzeja Jeziora Bukowo i Jamno | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 12 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mielno (km 298,09–301,00 ) | Unieście, Mielno | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja umocnień brzegu | km | 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Ustronie Morskie 1 (km 301,0–304,59) | Mielenko, Chłopy | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Ustronie Morskie 2 (km 304,73-313,65) | Chłopy, Sarbinowo, Gąski | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 12 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Ustronie Morskie 3 (km 315,95 - 317,25) | Pleśna | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Ustronie Morskie 4 (km 318,00 - 320,71) | Ustronie Morskie | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 20 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Ustronie Morskie 5 (km 320,8-324,0) | Ustronie Morskie, Sianożęty | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 20 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Kołobrzeg 1 (km 324,0–333,97) | Bagicz, Ekopark, Kołobrzeg wsch. | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 20 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Kołobrzeg 2 (km 334,12 - 339,5) | Kołobrzeg zach., Grzybowo | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 3 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Dźwirzyno (km 342,9–345,42) | Dźwirzyno | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 3 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mrzeżyno 1 (km 345,56–352,25) | Rogowo, Mrzeżyno | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 10 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mrzeżyno 2 (km 352,4–353,70) | Mrzeżyno | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, przebudowa, konserwacja, budowa nowych umocnień brzegu | km | 12 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Niechorze 1 (km 360,7–366,97) | Pogorzelica, Niechorze | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 10 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Niechorze 2 (km 367,19–371,66) | Niechorze, Rewal | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 10 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Niechorze (km 371,82–380,00) | Rewal, Trzęsacz, Pustkowo, Pobierowo | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mierzeja Dziwnowska 1 (km 385,4–391,4) | Dziwnówek, Dziwnów, Mierzeja Dziwnowska | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Mierzeja Dziwnowska 2 (km 391,49–396,2) | Międzywodzie, Mierzeja Dziwnowska | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 1 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Międzyzdroje (km 411,72–412,75) | Międzyzdroje | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | naprawa, konserwacja, przebudowa, budowa nowych umocnień brzegu | km | 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Międzyzdroje (km 412,85–414,50) | Międzyzdroje | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | budowa nowych umocnień brzegu | km | 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Otwarte morze (km 243,85–421,00) (rejon nie obejmuje obszaru w granicach: Wolińskiego Parku Narodowego) | odcinek wybrzeża w kompetencji Urzędu Morskiego w Szczecinie | refulacja plaży | refulacja plaży | km | 162 500 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Otwarte morze (km 243,85–428,10) | odcinek wybrzeża w kompetencji Urzędu Morskiego w Szczecinie | monitoring brzegów morskich | monitoring brzegów morskich | km | 6 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim(rejon nie obejmuje obszaru w granicach: Rezerwatu Białodrzew Kopicki) | m.in. Świnoujście, Wolin, Trzebież, Stepnica, Nowe Warpno i inne miejscowości znajdujące się nad Zalewem Szczecińskim, Kamieńskim i rzeką Świną i Dziwną | techniczne umocnienia brzegu, biotechniczne umocnienie brzegu | budowa, naprawa, konserwacja umocnień, monitoring brzegów morskich, refulacja plaży | km | 3 000 | kalkulacja na podstawie kwot na realizację działań związanych z ochroną wybrzeża na w latach 2021-2023 |
| RAZEM |  |  |  |  | 750 000 |  |
| * techniczne i biotechniczne umocnienia brzegu typu: ostrogi brzegowe, wały przeciwsztormowe, zjazdy techniczne, umocnienia brukiem kamiennym lub betonowym, umocnienia z płyt betonowych, materacy kamiennych lub betonowych, gwiazdobloków, oskałowanie brzegu, narzuty kamienne lub z elementów betonowych bądź żelbetowych, gabiony, opaski, konstrukcje siatkowo kamienne, opaski (ścianki szczelne), okładziny, mury (mury oporowe), biotechniczne umocnienie brzegu typu: sadzenie roślin, płotki faszynowe, chrust. |  |  |  |  |  |  |
| **budowa lub naprawa, konserwacja, refulacja plaży i podbrzeża, inne |  |  |  |  |  |  |
| *** km, m3, sztuk, inne |  |  |  |  |  |  |
| **** poza obszarem w granicach Rezerwatu przyrody Przylądek Rozewski |  |  |  |  |  |  |

) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego (Dz. U. poz. 1998).

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846oraz z 2026 r. poz. 426.

) Strategia ochrony brzegów morskich opracowanie Instytutu Morskiego w Gdańsku 2001 r.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 305 z 8.11.1997, str. 42, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 3; Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447; Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 368; Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 193; Dz. Urz. UE L 218 z 23.08. 2007, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 31.03.2021, str. 35.