# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 3 części usług:

Wykonanie inwentaryzacji oraz kompleksowej dokumentacji systemów obiegowych funkcjonujących w środowisku IBM Lotus Notes/Domino.

Przygotowanie i przeprowadzenie eksportu danych umożliwiającego migrację do nowego rozwiązania informatycznego.

Usługi wsparcia specjalisty wykonawcy w maksymalnym zakresie 100 godzin pracy specjalisty.

# Realizacja pierwszej części usług (inwentaryzacja i dokumentacja).

W ramach realizacji pierwszej części usług, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia inwentaryzacji systemów i baz danych.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, opracowania dokumentacji funkcjonalnej, technicznej i procesowej,

Przygotowania modeli procesów biznesowych,

Opracowania dokumentacji struktur danych.

Szczegółowy opis usług części pierwszej opisany jest w pkt 5.

# Realizacja drugiej części usług (eksport danych).

W ramach realizacji pierwszej części usług, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania funkcji i instrukcji eksportu danych.

- Realizacji eksportu danych na podstawie opracowanej funkcji i instrukcji.

- Przygotowanie dokumentacji do plików zawierających wyeksportowane dane.

Szczegółowy opis usług części drugiej opisany jest w pkt 6

# Realizacja trzeciej części usług (wsparcie specjalisty).

- W ramach realizacji trzeciej części usług, Wykonawca jest zobowiązany do udostepnienia specjalisty celem realizacji przez niego usług wsparcia.

- Szczegółowy opis usług części drugiej opisany jest w pkt 7

# Zakres dokumentacji.

## Inwentaryzacja systemów i baz danych.

- Dla każdej bazy lub aplikacji objętej zamówieniem należy opracować:

- opis funkcjonalny systemu,

- rolę aplikacji w architekturze rozwiązania,

- katalog baz wraz z relacjami między bazami,

- opis integracji wewnętrznych i zewnętrznych,

- dokumentację bezpieczeństwa i uprawnień,

- informacje eksploatacyjne i utrzymaniowe.

## Dokumentacja typów dokumentów.

Dla każdego typu dokumentu występującego w systemie należy przygotować:

- nazwę typu dokumentu,

- opis biznesowy,

- formularz źródłowy,

- listę wszystkich pól,

- typ danych każdego pola,

- informacje o wymagalności pola,

- wartości domyślne,

- słowniki wartości,

- relacje z innymi dokumentami,

- zasady numeracji,

- sposób identyfikacji dokumentów (UNID, identyfikatory biznesowe itp.).

Dokumentacja powinna zawierać pełną mapę danych niezbędną do przyszłej migracji.

## Dokumentacja formularzy

Dla każdego formularza należy udokumentować:

- przeznaczenie formularza,

- wykorzystywane pola,

- powiązane podformularze,

- reguły walidacyjne,

- akcje użytkownika,

- logikę wykonywaną podczas zapisu dokumentu,

- zależności od innych elementów systemu.

Wymagane jest przedstawienie zależności pomiędzy formularzami i typami dokumentów.

## Dokumentacja widoków.

Dla każdego widoku należy określić:

- nazwę i przeznaczenie,

- użytkowników korzystających z widoku,

- kryteria prezentacji danych,

- sortowanie,

- filtrowanie,

- kolumny i źródła danych,

- sposób wykorzystania w procesach biznesowych.

Należy wyróżnić widoki operacyjne, raportowe oraz słownikowe.

## Dokumentacja automatyki systemowej.

Wykonawca sporządzi wykaz wszystkich mechanizmów wykonywanych automatycznie, obejmujący:

- agentów,

- harmonogramy zadań,

- reguły biznesowe,

- akcje systemowe,

- automatyczne aktualizacje statusów,

- wysyłkę powiadomień,

- integracje realizowane automatycznie,

- procedury importu i eksportu danych.

Dla każdego elementu należy opisać:

- cel działania,

- warunki uruchomienia,

- częstotliwość wykonania,

- dane wejściowe i wyjściowe,

- potencjalne skutki błędów.

## Dokumentacja procesów biznesowych

### Modelowanie procesów

Wszystkie procesy realizowane w systemach obiegowych muszą zostać udokumentowane w notacji BPMN 2.0.

Dla każdego procesu należy opracować:

- diagram procesu,

- opis uczestników procesu,

- role biznesowe,

- punkty decyzyjne,

- reguły przejść pomiędzy etapami,

- wyjątki i ścieżki alternatywne,

- powiązania z innymi systemami.

Dokumentacja BPMN ma umożliwiać wykorzystanie jej jako materiału wejściowego do projektowania nowego systemu.

### Dokumentacja obiegów dokumentów

Dla każdego klasy dokumentu należy przygotować:

- diagram obiegu,

- tabelę przejść statusów,

- opis akcji możliwych na poszczególnych etapach,

- mapę ról uczestniczących,

- warunki akceptacji, odrzucenia, cofnięcia i ponownego otwarcia dokumentu.

### Dokumentacja bezpieczeństwa

Wykonawca opracuje:

- macierz uprawnień,

- mapowanie ról biznesowych do uprawnień technicznych,

- konfigurację ACL,

- role systemowe,

- pola Readers/Authors,

- zasady dostępu do danych,

- dokumentację mechanizmów bezpieczeństwa.

### Zestawienie wymaganej dokumentacji.

- Dokumentacja architektury systemów.

- Katalog wszystkich baz i aplikacji.

- Dokumentację formularzy i typów dokumentów.

- Dokumentację widoków.

- Dokumentację automatyki i integracji.

- Diagramy BPMN procesów biznesowych.

- Macierz uprawnień i dokumentację bezpieczeństwa.

## Wymagania formalne dokumentacji.

- Dokumentacja będzie w formie elektronicznej edytowalnej - źródłowej oraz w formie PDF.

# Eksport danych

## Eksport

- Eksport musi obejmować wszystkie dokumenty oraz załączniki poniższych systemów:

- Biblioteka materiałów na zarząd i radę nadzorczą - Baza stanowi repozytorium dokumentów składanych na Zarząd i na Radę Nadzorczą

- Depozyty - Aplikacja stanowi repozytorium weksli składanych w kasie NFOSiGW

- Magazyn  (fragment iDoc)- Baza zapewnia obsługę zamówień produktów z magazynu Biura

- Nowa Książka Adresowa - Domino Directory - Baza stanowi repozytorium danych osobowych dotyczących pracowników Funduszu

- Obieg Uchwał

- Obieg Wniosków - powiązanie z Domino Directory przez KS

- Rejestr Uchwał/Decyzji

- Rejestr Umów - repozytorium zawartych umów dofinansowania i służy do nadawania umowom unikalnych w skali funduszu numerów

## Struktura eksportu dokumentów i załączników.

- Struktura danych powinna odwzorowywać hierarchię dokumentów funkcjonującą w systemie.

Przykładowa struktura:

/System

/Dokument_000001

dokument.xml

dokument.pdf

/attachments

zalacznik_1.docx

zalacznik_2.xlsx

/Dokument_000002

dokument.xml

dokument.pdf

/attachments

umowa.pdf

- Dla każdego dokumentu należy wyeksportować:

Treść dokumentu w formacie XML.

Wizualizację dokumentu w formacie PDF (odpowiadającą wydrukowi użytkownika).

Wszystkie załączniki jako odrębne pliki.

Metadane dokumentu.

Informacje o relacjach z innymi dokumentami.

- Rezultatem eksportu mają być:

- komplet danych eksportowych (dokumenty, załączniki),

- raport z przebiegu eksportu,

wykaz błędów,

uwagi dotyczące eksportu danych.

## Log eksportu

Wykonawca zobowiązany jest przygotować log eksportu zawierający co najmniej:

- datę i godzinę eksportu,

- identyfikator dokumentu,

- typ dokumentu,

- lokalizację wyeksportowanych plików,

- informację o liczbie załączników,

- status eksportu,

- opis błędów i ostrzeżeń.

## Zestawienie wymaganej dokumentacji (eksport)

W wyniku realizacji eksportu danych Wykonawca dostarczy:

- Dokumentację struktur danych przeznaczoną do migracji.

- Kompletny eksport końcowy danych.

- Logi eksportu.

# Zakres usług wsparcia specjalisty Wykonawcy.

## Usługi wsparcia obejmują usługi przekraczające zakres opisany w pkt 5 i 6, w tym:

- usługi konfiguracyjne,

- usługi konsultacyjne,

- usługi dokumentacyjne,

- usługi przeszkoleniowe,

inne systemy ujawnione w procesie audytu,

usługi pomocy technicznej przy innych procesach eksportu i importu danych,

- wsparcie przy realizacji eksportu danych oraz ich importu do nowego systemu – jeżeli wdrożenie nowego systemu nastąpi przed końcem obowiązywania niniejszej umowy (nowego systemu jeszcze nie ma, nie wiadomo kiedy będzie i nie wiadomo w jakiej architekturze będzie nowy system).

## Zlecanie usług.

- Usługi mogą być realizowane zdalnie – poza siedzibą Zamawiającego.

- Wykonawca, w okresie obowiązywania Umowy, pozostawać będzie w gotowości do świadczenia usług.

- Usługi będą realizowane na podstawie Zleceń przekazywanych Wykonawcy e-mailowo.

- W sytuacjach pilnych, Zamawiający może zlecać realizację usług również telefonicznie na numer telefonu koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy. W takim przypadku formularz zlecenia zostanie dostarczony do Wykonawcy w celu potwierdzenia faktu złożenia zlecenia.

- Cel i zakres prac zostaną określone w Zleceniu Usługi.

## Tryb realizacji usług.

- Wykonywanie usługi odbywać się będzie w następującym trybie:

- Strony, przed przystąpieniem do wykonania usługi, określą szczegóły jej wykonania w tym pracochłonność i termin wykonania.

- Zamawiający prześle Wykonawcy Zlecenie na wykonanie usługi.

- Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej usługi zgodnie z zakresem określonym w Zleceniu Usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji Zleconej Usługi w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego.

- Po odebraniu prac i podpisaniu, przez Zamawiającego, Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, Strony uznają Zleconą Usługę za zrealizowaną należycie a Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za wykonane zlecenie.

- Najmniejszą jednostką możliwą do świadczenia Zleconej Usługi i stanowiącą podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest 1 godzina pracy specjalisty Wykonawcy (roboczogodzina).

- Przed rozpoczęciem prac Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegóły realizacji każdej Zleconej Usługi.

- Wykonawca będzie dysponował własnym sprzętem, oprogramowaniem oraz łączem teleinformatycznym niezbędnym do realizacji zakresu prac ujętych w zleceniu.

- Wykonanie Zleconej Usługi może obejmować również opracowanie dokumentacji prac zrealizowanych w ramach usługi (zgodnie ze zleceniem).

- Zlecenia przekazane Wykonawcy, nastąpią w terminie obowiązywania Umowy. Strony będą dążyć do tego aby realizacja i odbiór zlecenia odbyły się w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli realizacja i odbiór danego zlecenia nie jest możliwa w terminie obowiązywania umowy, zlecenie takie nie może być realizowane. Jeżeli, z przyczyn obiektywnych, realizacja i odbiór zlecenia nastąpią po dacie obowiązywania umowy, zlecenie takie jest ważne i Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za to zlecenie.

- Na każdym etapie świadczenia danej usługi wsparcia możliwa jest korekta wykonania tej usługi, w tym między innymi pracochłonności i terminu wykonania. Korekta wymaga akceptacji obu Stron.

# Licencje i prawa autorskie.

## Postanowienia ogólne dotyczące Produktów wytworzonych.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich wytworzonych w ramach niniejszej umowy Produktów stanowiących utwór, w tym program komputerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Autorskie prawa majątkowe, które Wykonawca przenosi na Zamawiającego, obejmują prawo do bezterminowego oraz nieograniczonego terytorialnie: rozporządzania Produktami, korzystania z Produktów, wynagrodzenia za korzystanie z Produktów, przenoszenia praw nabytych do Produktów na podstawie umowy, dokonywania zmian w Produktach, wykonywania prawa zależnego do Produktów, na warunkach dalej opisanych.

- Wykonawca oświadcza, że będzie uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do Produktów.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Produktów nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że twórcy Produktu nie będą wykonywali osobistych praw autorskich.

- Produkty nie będą naruszać praw osobistych ani majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich.

- Produkty nie będą powodowały obowiązku zapłaty dodatkowych opłat poza tymi, które zostały uzgodnione w ramach zleceń.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej zawartej w Produktach. Wiedza ta może być wykorzystywana w dowolny sposób, w dowolnym czasie i miejscu przez Zamawiającego oraz upoważnione przez Zamawiającego podmioty i osoby trzecie.

- Przeniesienie praw autorskich obejmuje również prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Wykonawca zapewnia, że przekazane w ramach Umowy prawa własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych praw w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do Produktów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

## Prawa autorskie – pola eksploatacji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, uprawnia Zamawiającego, podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub podmioty upoważnione przez Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Produktami w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:

- Używania i korzystania z Produktów oraz ich pojedynczych elementów lub fragmentów przez Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego.

- Utrwalania i zwielokrotniania Produktu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Produktu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Produkt utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- Rozpowszechniania Produktu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Używania i korzystania z Produktów oraz ich pojedynczych elementów przez Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego.

- Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Produktach.

- Dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń.

- Łączenia fragmentów Produktów z innymi utworami.

- Swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z Produktów oraz ich pojedynczych elementów.

- Stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu.

- Rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.

- Zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów Produktów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty.

- Przekształcenie formatu pierwotnego Produktów na dowolny inny format.

- Swobodnej modyfikacji Produktów.

- Prawo do określenia nazw Produktów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Produkty.

- Prawo do wykorzystywania Produktów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.