OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 od miejscowości Osiecznica do miejscowości Krosno Odrzańskie odcinek II od km 50+625 do km 52+100”

Usługa obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej i nadzór archeologiczny oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii - laboratorium drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra z siedzibą w Raculi) w trakcie prowadzonych robót.

  - Niniejsze Zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane, na który składa się wykonawstwo w następujących branżach:

•	branża drogowa,

1.2	Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier) składa się z:

•	Inspektora nadzoru robót drogowych /Inżynier/ – Koordynator Zespołu Nadzoru,

•	Inspektor ds. archeologii.

1.3	Osoba proponowana na stanowisko Inspektora ds. archeologii musi:

1. posiadać wykształcenie zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad   zabytkami z dnia 23 lipca 2003 Art. 37e ust. 1. (Dz. U. z 2020 r. poz.282, 782, 1378) jest to osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział 
w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;

2. posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w formie tzw. „nadzoru.

W przypadku, jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru w opinii Wykonawcy (Inżyniera) nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca (Inżynier) powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

- ZADANIA ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIERA) W CZASIE REALIZACJI KONTRAKTU

  - Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inżyniera oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

  - Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

  - Inżynier wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Umowie oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

  - Do kierowania zespołem Nadzoru Inwestorskiego powołuje się Inżyniera – Koordynatora  Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, który wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego wzorów.

  - Godziny pracy Inspektorów Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców robót.

  - Do obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) w szczególności należy:

- zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,

- organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych,

- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP,

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót na placu budowy,

- akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu,

- sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,

- prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót 
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej 
– w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,

- akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB, w uzgodnieniu 
z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego

- akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego

- kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego

- egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót

- akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku,

- sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,

- dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, recepturami laboratoryjnymi itp. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,

- sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiarów (karcie obmiarów),

- sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych „Zestawień wartości wykonanych robót” (w ciągu 4 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót),

- przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy robót o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego,

- opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do odbioru końcowego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania STWiORB w terminie  7 dni od zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót,

- sprawdzenie i potwierdzenie końcowego rozliczenia robót do odbioru końcowego w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od Wykonawcy robót,

- udział w przejęciu terenu od Wykonawcy robót po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy,

- udział w pracach Komisji Odbioru Końcowego,

- sporządzenie oświadczenia o kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej.

- w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót dokonanie protokolarnego odbioru technicznego całości robót (Załącznik nr 4) wraz ze sporządzeniem sprawozdania technicznego do odbioru końcowego zawierającego:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót;

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- zestawienie badań Wykonawcy i badań kontrolnych Zamawiającego

- ocenę jakościową wykonanych robót (w tym podjęte działania dotyczące poprawy jakości robót) w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania STWiORB,

- uwagi dotyczących warunków realizacji robót;

- zestawienia materiałów i urządzeń takich jak: bariery, znaki itp. wraz z informacjami o ilości, jakości, okresu gwarancyjnego, nazwy producenta bądź dystrybutora (Załącznik nr 2).

- sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych, sprawozdań z postępu robót 
z dokumentacją fotograficzną, składający się z:

- dane ogólne na temat kontraktu,

- ogólny opis techniczny,

- opis stanu realizacji zadania - postęp robót,

- % zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego;

- zagrożenia i problemy na kontrakcie,

- podjęte działania dot. problemów na kontrakcie,

- roszczenia Wykonawcy: uznane, ostatecznie, złożone przez Wykonawcę, powiadomienia o roszczeniach,

- podjęte działania dotyczące roszczeń,

- podjęte działania w zakresie nadzoru archeologicznego,

- zaangażowanie personelu i sprzętu,

- podwykonawcy i dalsi podwykonawcy;

- jakość robót (zestawienie badań Wykonawcy i badań kontrolnych, ocena wyników, podjęte działania dotyczące poprawy jakości robót))

- raportów dotyczących mobilizacji oraz czasu pracy Wykonawcy wg Załącznika nr 1,

- kopia raportu/protokoły z ostatniej rady budowy.

- kontrola bezpośrednia wykonywanych robót budowlanych minimum 3 razy w tygodniu potwierdzona wpisem do dziennika budowy, zapewniająca skuteczność nadzoru, w tym kontrola mobilizacji środków (personelu i sprzętu) Wykonawcy robót

- kontrola bezpośrednia działań Wykonawcy robót remontowych i nadzoru archelolgicznego w obszarze zabytkowym,

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy,

- rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

- bezpośrednia kontrola wprowadzonej przez Wykonawcę robót organizacji ruchu, w tym kontrola jej zgodności z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót,

2.7 Inżynierowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:

- opiniowanie osoby kierownika budowy,

- wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została za niepożądaną na budowie,

- wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego

- odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji,

- zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji

- polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały 
i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie;

  - pominięcia jakiejś roboty

  - wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

  - zmiany kolejności robót

  - zmiany terminu wykonania robót

  - w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych

  - w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót).

Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego.

- uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań.

- wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

3. ZADANIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DO SPRAW ARCHEOLOGII:

3.1 Podstawowym obowiązkiem i uprawnieniami Inspektora ds. archeologii należy pełna kontrola działań Wykonawcy w zakresie prowadzonych robót na terenie m. Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków. Jednocześnie nie jest on uprawniony do występowania w imieniu zamawiającego do innych instytucji i nie przewiduje się wydania pełnomocnictwa na czas realizacji tego zadania.

4. 	ZADANIA I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:

4.1 nadzór prac przygotowawczych do realizacji umowy

4.2 kontrola pracy Inżyniera pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i Umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

4.3 pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z Warunkami Umowy w oparciu o dane przekazywane w sprawozdaniach przez Inżyniera

4.4 rozpatrywanie wniosków Inżyniera

4.5 rozpatrywanie zaopiniowanych przez Inżyniera wystąpień Wykonawcy w sprawach dotyczących:

- przesunięcia planowanej daty zakończenia Umowy

- zmian ilościowych robót

- płatności za roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne

4.6 rozpatrywanie:

-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera

- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inżyniera

4.7 współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Umowy,

4.8 przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

4.9 zorganizowanie i dokonanie odbioru końcowego,

4.10 prawo udziału w odbiorach częściowych,

4.11 prawo udziału w przeglądach gwarancyjnych robót przeprowadzanych przez Inżyniera,

5. 	OPIS ROBÓT OBJĘTYCH NADZOREM INWESTORSKIM

5.1. Inwestycja polega na remoncie istniejącej drogi krajowej nr nr 29 od miejscowości Osiecznica do miejscowości Krosno Odrzańskie odcinek II od km 50+625 do km 52+100.

a) Zakres inwestycji obejmuje m.in. :

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni;

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni lub nakładki bitumicznej dostosowanej do istniejącego natężenia ruchu;

- wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników i zjazdów;

- regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia terenu;

- wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży;

odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

#### b) Projektowana konstrukcja:

#### Nawierzchni na drodze krajowej od km 50+625 do km 51+945:

- rozbiórka konstrukcji jezdni

- 4 cm-w-wa ścieralna mieszanki 4cm SMA 11 PMB 45/80-65

- 6 cm - w-wa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60

- 10 cm - podbudowa zasadnicza wykonana w technologii MCE

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3

- 22cm – w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%

Uwaga: w związku z faktem, że na odcinku od km 50+625 do km 51+945 w otworach badawczych potwierdzono występowanie lepiszcza smołowego, Wykonawca wykona recepturę mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do podbudowy:

-  dla odcinka od km 50+625 do km 51+945 z użyciem destruktu zawierającego lepiszcze smołowe.

Od km 51+945 do km 52+100.60 (ul. Chrobrego, oraz ulice Pionierów i Wakacyjna):

- 4 cm - warstwa ścieralna – z mieszanki AC 11 S PMB 45/80-65

- geokompozyt - siatka z włókien szklanych (w. na rozc. 100/100kN/m) z geowłókniną polipropylenową

- 3 cm - w-wa  profilujaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W PMB 25/55-60

- miejscowe frezowanie istniejącej nawierzchni do głębokość 7cm

Zjazdy zwykłe typu C1 - bitumiczne

- 4cm - warstwa ścieralna – z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65

- 5cm - warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60

- 17cm - warstwa podbudowy – z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3

- 22cm – w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25%

Zjazdy zwykłe typu C2 – nawierzchnia z kostki betonowej

- 8 cm – w-wa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3

- 22cm – w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25%

Chodniki:

Przewidziano remont krótkich odcinków chodników w miejscach uszkodzeń oraz odcinek o większej długości od km 50+070.00 do km 50+221.66 na wysokości ogrodów działkowych odsunięty od jezdni za pasem zieleni:

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm – w-wa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3

Na jezdni ronda należy wykonać pełną konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR 5, ponieważ w miejscu tym zbiegają się trzy ciągi komunikacyjne, co powoduje kumulację natężeń ruchu.

- 4 cm-w-wa ścieralna z mieszanki AC 11 S PMB 45/80-65

- 8 cm - w-wa wiążąca z AC 16 W  PMB 25/55-60

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P PMB 25/55-60

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3

- 17 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%

- 25cm – w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%

Brukowanie pól najazdowych ronda oraz konstrukcja pierścienia ronda.

- 14-16 cm - w-wa z płomieniowanej kostki kamiennej „ciętej”

- 5 cm -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 28-34 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20

- 17 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%

- 25cm – w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%

5.2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru

zawarte zostały w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej - stanowiącej

Załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pełny zakres robót budowlanych wraz dokumentacją projektową umieszczony jest

pod linkiem:  https://www.filemail.com/d/ykdcjnyrsrlxurg (link jest aktywny do dnia 03.07.2026 do godz. 10:00)

.

Informuje, że dodatkowo dokumentacja projektowa umieszczona jest pod linkiem : eB2B - Postępowanie OZG.D-3.2421.2.2026 - „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 od miejscowości Osiecznica do miejscowości Krosno Odrzańskie odcinek II od km 50+625 do km 52+100”

6. 	Termin realizacji

Planowany termin realizacji usługi:

- 12 miesięcy nadzoru w trakcie robót (w tym 1 miesiąc na rozliczenie zadania)

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: październik/listopad 2026 r.;

Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonywania robót budowlanych.

Rozpoczęcie robót budowlanych może zostać przesunięte stosownie do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i terminu podpisania umowy na roboty budowlane.

7. Załączniki

-   Załącznik nr 1 – Raport mobilizacji i pracy sprzętu

- 	Załącznik nr 2 – Raport zestawienia materiałów i urządzeń

- 	Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB

- 	Załącznik nr 4 – Protokół odbioru technicznego