Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Znak sprawy:** 2601-ILN.261.14.2025

**UMOWA Nr 2601-ILZ.023. …….. .2025 (wzór)**

zawarta w dniu …………………………. 2025 r. w Kielcach pomiędzy:

**Izbą Administracji Skarbowej w Kielcach,**

z siedzibą: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce,

NIP: 959-07-88-263, REGON: 001021240

reprezentowaną przez:

………………………………..,

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………,

z siedzibą: …………………………………………….., ,

REGON: ………………………., NIP: ……………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

łącznie zwanych Stronami.

W wyniku zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września   
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na **„Remont schodów zewnętrznych oraz balkonu budynku Urzędu Skarbowego w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 1.”**, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych   
   do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej zrealizowania robót, w zakresie remontu schodów przy wejściu głównym, schodów bocznych oraz balkonu budynku będącego siedzibą Urzędu Skarbowego w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 1.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
3. Remont schodów zewnętrznych oraz balkonu:
4. demontaż istniejących balustrad (tylko poręczy schodowych, balustrada na balkonie nie podlega wymianie);
5. rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy schodach;
6. demontaż (skucie) istniejących płytek ceramicznych ze schodów, podestów oraz balkonu;
7. przygotowanie podłoża (mechaniczne skucie betonu) w celu dostosowania wysokości podłoża do grubości okładziny;
8. wzmocnienie konstrukcji schodów przy wejściu głównym (wykonanie zbrojonej ławy fundamentowej);
9. uzupełnienie ubytków betonu po skuciu, w celu wyrównania powierzchni podłoża;
10. gruntowanie podłoża i wykonanie hydroizolacji;
11. montaż na balkonie obróbki blacharskiej oraz rynny lub profili okapowych z rynną;
12. wykonanie warstwy użytkowej schodów, podestów i balkonu z płyt granitowych;
13. odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej;
14. dostawę i montaż balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach (balustrada na balkonie nie podlega wymianie);
15. impregnację płyt granitowych;
16. wywóz i utylizację gruzu oraz śmieci powstałych z demontażu;
17. doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót.
18. Parametry techniczne płyt granitowych:
19. kolor: odcienie szarości;

UWAGA! dla wszystkich schodów preferujemy jasny granit natomiast dla pierwszych i ostatnich stopni płyta schodów musi być ciemniejsza od pozostałych, celem wizualnego wyróżnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozmiar i kolorystyka płyt podlega uzgodnieniu i bezwzględnej akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem.

1. grubość: minimum 20 mm;
2. zastosowany materiał musi być antypoślizgowy i mrozoodporny;
3. krawędź stopni musi być fazowana, nie może być ostra.
4. Dostawę i montaż okna balkonowego:
5. demontaż istniejącego okna;
6. przygotowanie otworu okiennego do montażu nowej stolarki;
7. dostawę nowej stolarki okiennej;
8. dostawę i montaż parapetów zewnętrznych;
9. dostawę i montaż wewnętrznych rolet tekstylnych;
10. zamocowanie nowego okna, przy użyciu kotew oraz uzupełnienie szczelin pianą niskoprężną, z uwzględnieniem istniejących parapetów wewnętrznych (Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych);
11. wykonanie wewnętrznej obróbki ościeży polegającej na uzupełnieniu tynku oraz pomalowaniu na kolor zgodny z istniejącym na ścianie;
12. wykonanie zewnętrznej obróbki ościeży polegającej na uzupełnieniu płyt styropianowych oraz siatki i wykonaniu cienkowarstwowych tynków, a następnie pomalowaniu w kolorze zgodnym z istniejącym na elewacji budynku;
13. wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót;
14. regulację okna;
15. doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót.
16. Parametry techniczne okna:
17. kolor: brązowy (kolorystyka okna podlega uzgodnieniu i bezwzględnej akceptacji Zamawiającego),
18. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: nie wyższy niż 0,9 W/m²K,
19. materiał ramy okiennej: aluminium,
20. okno musi być wykonane w pakiecie trzyszybowym z ciepłą ramką.
21. rolety wewnętrzne tekstylne, zwijane, w rozmiarze dostosowanym do zamontowanego okna, w kolorze jasnym (kolor zostanie dobrany na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wzornika dostępnych kolorów).
22. Szczegółowy zakres prac został określony wg przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
23. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich prac, również tych nie wymienionych w opisie i załączonym przedmiarze, ale niezbędnych na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnych z aktualną wiedzą techniczną do całkowitej realizacji przedmiotu umowy tak, by był on zdatny do celu, któremu ma służyć.
24. Roboty nie ujęte w przedmiarze, a wynikające z technologii, zastosowania materiałów, montażu winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy, a brak ich uwzględnienia nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
25. Jakakolwiek niezgodność przedmiaru ze stanem rzeczywistym lub brak w przedmiarze jakichkolwiek robót nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu umowy.
26. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowej, tj. zgodnej z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
27. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 7, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 2 ulega zmniejszeniu o wartość robót podlegających wyłączeniu z niniejszego przedmiotu umowy. Wartość tych robót ustalona zostanie w oparciu o składniki cenowe wynikające z kosztorysu szczegółowego,   
    o którym mowa w § 4 ust. 4.

## **§ 2**.

**Warunki realizacji przedmiotu umowy**

1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej oraz pomiaru schodów i balkonu, sprawdził i zweryfikował przedmiar robót i zapoznał się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu wykorzystania w trakcie robót wody i energii elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  
   i przy użyciu sprzętu pozyskanego we własnym zakresie.
5. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, w**I gatunku**, wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Materiały zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
7. Materiały i urządzenia stosowane do wykonania przedmiotu umowy powinny mieć oznakowanie znakiem CE lub posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa lub być oznakowane znakiem budowlanym,   
   co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznaczeniu CE.
8. Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu robót na jego koszt i ryzyko.
9. Przedstawione w umowie warunki dotyczące zastosowanych materiałów i technologii   
   są wymogami minimalnymi. Zaoferowane przez Wykonawcę warunki mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż wymagane. Proponowane przez Wykonawcę inne rozwiązanie wykonania jakiegokolwiek elementu umowy każdorazowo wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
10. Dowóz materiałów budowlanych i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być każdorazowo uzgodnione   
    z Zamawiającym.
11. Wykonawca zobowiązywany jest przetrzymywać materiały i urządzenia w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektu oraz nie powodujący szkód w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności   
    za składowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia i wyposażenie należące  
    do Wykonawcy. Wymaga się, by organizacja robót zapewniała bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie Urzędu.
12. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
13. prawidłowego i skutecznego zabezpieczenia przed zabrudzeniem, zniszczeniem, zakurzeniem czy uszkodzeniem elementów budynku i jego otoczenia oraz innego mienia Zamawiającego narażonego na zniszczenie, uszkodzenie, zakurzenie czy zabrudzenie, a w przypadku powstania szkód do ich usunięcia lub naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający  
    w uzasadnionych przypadkach zaleca stosowanie przez Wykonawcę zasłon przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pyłu wokół miejsc prowadzenia prac związanych z realizacją umowy;
14. bieżącego utrzymania ładu i porządku na terenie objętym robotami i wokół niego oraz utrzymania ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód, na bieżąco usuwanie wszelkich śmieci, gruzu, odpadków, opakowań i innych pozostałości   
    po zużytych przez Wykonawcę materiałach/urządzeniach;
15. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587   
    ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.);
16. przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w obiekcie Zamawiającego;
17. po zakończeniu robót do uporządkowania terenu w terminie do dnia ustalonego na odbiór.
18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie.
19. Realizacja robót na terenie obiektu Zamawiającego, będzie możliwa w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w innych godzinach po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Roboty mogą być wykonywane w weekendy jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
20. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Sposób organizacji robót musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego, wejścia do obiektów przez klientów oraz bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie Urzędu.
21. Wykonawca zgłosi przed rozpoczęciem prac listę wprowadzonych na plac robót pracowników własnych i podwykonawców, którą będzie na bieżąco aktualizował i przekazywał Zamawiającemu. Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników   
    na placu budowy poprzez widoczne oznakowanie odzieży pracowników Wykonawcy   
    lub podwykonawców.
22. Roboty uciążliwe (w szczególności powodujące hałas, zapylenie) muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego, w razie konieczności należy je wykonywać po godzinach pracy Zmawiającego lub w dni wolne od pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).
23. Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – jeśli   
    są wymagane przepisami prawa.
24. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne.
25. Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu robót ponosi Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. Nie podlegają one odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.
26. Wykonawca po zakończonych robotach musi pozostawić stan budynku, w tym elewacji i terenu wokół budynku w stanie niepogorszonym.
27. Zdemontowane materiały, elementy, urządzenia, gruz, itp. Wykonawca własnym kosztem i starannie usunie z terenu budowy i odda do utylizacji na własny koszt. Zamawiający może wskazać elementy do pozostawienia do jego dyspozycji.
28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace rozbiórkowe i remontowe w sposób, który nie będzie kolidował z trasami przebiegu innych instalacji.
29. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane na mieniu Zamawiającego. W przypadku powstania szkody Wykonawca zobowiązuje się dokonać   
    jej naprawy na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.
30. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
    za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu z tytułu prowadzonych robót.
31. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania umowy, zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **50 000,00** zł. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej polisy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku gdy okresy ubezpieczeń upływają wcześniej niż termin zakończenia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 3 dni przed terminem zakończenia obowiązywania dotychczasowych ubezpieczeń, dowody ich przedłużenia.

**§ 3.**

**Termin realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie **do 60 dni od dnia podpisania umowy**.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót.
3. Termin zakończenia realizacji umowy będzie dotrzymany, jeżeli do jego upływu zostanie dokonany odbiór robót potwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach:
5. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu,   
   a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy;
6. opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania robót z powodu siły wyższej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 2 umowy.
7. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót w ocenie Zamawiającego   
   nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć te działania. Wszelkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

**§ 4.**

**Wynagrodzenie i sposób płatności**

* + 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto płatne jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia.
    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:

brutto ……………………. zł słownie brutto: ………………………………………………………. złotych,   
w tym:

netto …………………….. zł

VAT wg stawki 23%, w wysokości …………………….. zł

* + 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje pełny zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zawiera wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
    2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi kosztorys szczegółowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej – na kwotę oferty.
    3. W przypadku pominięcia w kosztorysie szczegółowym jakiejkolwiek pozycji robót wynikających z przedmiotu umowy, Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu bez prawa roszczeń z tego tytułu.
    4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz § 1 ust. 7.
    5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku w trakcie realizacji umowy, nowa stawka podatku będzie naliczana od kwoty netto należnej Wykonawcy, wg. stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
    6. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
    7. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
    8. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
    9. Nabywcą i płatnikiem faktury jest Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, NIP: 959-07-88-263.
    10. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
    11. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności wynikających z niniejszej umowy.
    12. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania umożliwiającej odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia   
        9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Wykonawcy mogą wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEF 9590788263. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
    13. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.
    14. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są materiały/urządzenia i/lub usługi w odniesieniu, do których mają zastosowanie przepisy określone w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) odnoszące się do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), rozliczenia odbywać się będą zgodnie z ww. przepisem ustawy. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności.”

**§ 5.**

**Usuwanie wad**

1. O wykrytych w trakcie wykonywania robót wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.
2. Zgłoszone wady powinny być przez Wykonawcę usunięte niezwłocznie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ustalonym terminie, o którym mowa   
   w ust. 2, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a wynagrodzenie potrącić z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni wcześniej na piśmie.
4. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru, o którym mowa w § 6 umowy, zostaną ujawnione wady i/lub inne niezgodności przedmiotu umowy z treścią zawartej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   
   Do czasu usunięcia nieprawidłowości procedury odbiorowe ulegają wstrzymaniu. **Wyznaczenie nowego terminu odbioru nie oznacza zmiany ani przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 umowy.**
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje żądanie wykonania  
    po raz drugi wadliwie wykonanego przedmiotu umowy w wyznaczonym przez niego terminie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o usunięciu wad, a Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad/wykonania po raz drugi wadliwie wykonanego przedmiotu umowy lub nie usunie/nie wykona ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad/wykonanie wadliwie wykonanego przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 6.**

**Odbiór robót**

1. Wykonawca po zakończeniu prac zgłasza gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych prac.
2. Wykonawca zobowiązany jest również do pisemnego informowania Zamawiającego o terminie zakończenia wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających oraz umożliwienia mu sprawdzenia każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru ww. robót.
3. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy zostaną potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do umowy.**
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy wszelkie atesty, deklaracje lub certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7, karty gwarancyjne oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane przepisami.

**§ 7.**

**Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości**

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela \_\_\_\_\_\_miesięcznej gwarancji.
2. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania   
   „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy*.*
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wykonanych prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji i rękojmi lub do dostarczenia i zamontowania wolnego od wad przedmiotu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenia Zamawiającego o wystąpieniu wady przekazywane będą Wykonawcy telefonicznie na nr telefonu…………………. lub e-mailowo, na adres…………………………
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwania wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.
8. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia takiej wady osobie trzeciej   
   na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 8 nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

**§ 8.**

**Odstąpienie, rozwiązanie i zmiany umowy.**

* 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   
     nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej części umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku braku lub zmniejszenia środków finansowych przyznanych Zamawiającemu na realizację niniejszego zamówienia. W takim wypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
  3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
      ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach, gdy:

1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Odstępując od umowy Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania;
2. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres powyżej 7 dni i nie podejmuje jego realizacji, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
3. jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, wykonuje go nienależycie lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu terminu, nie wywiązuje się należycie z umowy.
   1. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej części w toku realizacji umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym   
      przez Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy, w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy.
   2. W przypadku opisanym w ust. 1-3 umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną część umowy.
   3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej.
   4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem Stron.
   5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
4. zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy   
   na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa;
5. siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: wojny, wewnętrzne rozruchy, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów, strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie zdarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić i które czyni niemożliwym wywiązanie  
    się ze zobowiązań umowy.
   1. Postępowanie stron w związku z zaistnieniem siły wyższej:
6. w przypadku zaistnienia siły wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Informacja ta musi być udokumentowana właściwymi dowodami;
7. jeżeli druga strona nie zdecyduje inaczej, strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe oraz szukać rozsądnych środków alternatywnych aby zminimalizować wpływ siły wyższej na wykonanie przedmiotu umowy.
   1. Zmiany postanowień umowy z przyczyn określonych w ust. 8 dokonywane będą w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
   2. W przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego skutkujących jego przekształceniem w inną jednostkę, likwidacją itp. w jego prawa i obowiązki związane z realizacją niniejszej umowy wstępuje jednostka organizacyjna Skarbu Państwa wskazana we właściwych przepisach.
   3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę, (np. zmiana nr rachunku, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych   
      do współpracy przy realizacji umowy, itp.).
   4. O zmianach umowy, o których mowa w ust. 11 i 12 strony będą powiadamiały się wzajemnie w formie pisemnej. Zmiany takie nie wymagają sporządzania aneksu   
      do umowy.

**§ 9.**

**Kary umowne i odsetki**

* 1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć i dochodzić od Wykonawcy kary umowne w następujących wysokościach:

1. za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 3 ust. 1 - 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 umowy,   
   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony   
   od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;
3. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  
   od Wykonawcy, z wyłączeniem pkt 4 lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę   
   z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 umowy;
4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20 % wartości umowy niezrealizowanej w terminie przez Wykonawcę;
5. w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób nienależyty, niezgodny   
   z umową, niezgodny z dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego, zastosowania materiałów złej, niewystarczającej jakości i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania robót, nie wywiązania się należycie z umowy   
   w wyznaczonym terminie – 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  
   w § 4 ust. 2 umowy za każdy taki przypadek;
6. za brak ubezpieczenia (brak ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w § 2 ust. 26 umowy – 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia. Za brak ubezpieczenia uważane będzie również niedostarczenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w terminie określonym w § 2 ust. 26 umowy;
7. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 1% tego wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
8. za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 4, poświadczonej   
   za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo - 1 000,00 złotych za każde takie zdarzenie;
9. za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych, określonych przedmiotem umowy, podmiotu innego niż Wykonawca lub podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu, na zasadach określonych w § 11 umowy - 1 000,00 złotych za każde takie zdarzenie.
10. Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o naliczeniu kary umownej  
     ze wskazaniem jej wysokości.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia mu informacji o wysokości kary umownej, o której mowa w ust. 2.
12. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia z faktury.
13. W przypadku braku zapłaty (w całości) naliczonej kary umownej, również na skutek potrącenia, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
14. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych i wpłaconych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
16. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy rozwiązania lub odstąpienia od niej.

**§ 10.**

**Osoby uprawnione do kontaktów**

* 1. Do nadzoru nad realizacją umowy i współpracy przy jej realizacji ze strony Zamawiającego zostają wyznaczone następujące osoby:

1. Erwin Guliński, nr tel. 665 091 031, e-mail: [erwin.gulinski@mf.gov.pl](mailto:erwin.gulinski@mf.gov.pl)
2. Mirosław Gajos, nr tel. 041 364 26 48, e-mail: miroslaw.gajos@mf.gov.pl
   1. Jako osoby odpowiedzialne za współpracę przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
3. imię i nazwisko………………….., nr tel……….... e-mail………………………….
4. imię i nazwisko………………….., nr tel……….... e-mail………………………….
   1. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązane są do kontaktów i wzajemnej współpracy w celu prawidłowego realizowania przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
5. zmianie adresu siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
6. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
7. zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższych zdarzeniach Zamawiającego   
   w terminie 7 dni od ich powstania.
9. Każda ze Stron umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie numeru telefonu lub adresu e-mail drugiej Strony umowy.
10. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 6, wiadomości dostarczone na adres e-mail wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
11. Strony umowy powierzają sobie zwykłe dane osobowe swoich pracowników w zakresie: imię i nazwisko, stopień służbowy, adres e-mail, służbowy numer telefonu i zobowiązują się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z niniejszą umową oaz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

**§ 11.**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca, tylko za zgodą Zamawiającego ma prawo do powierzenia części robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy podwykonawcom, ponosząc za takie powierzenie całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego. Powierzenie części robót podwykonawcom nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz podwykonawców z określeniem zakresu i rodzaju powierzonych do wykonania robót, który zawiera co najmniej:
3. numer umowy,
4. zakres robót i ich wartość,
5. datę rozpoczęcia robót,
6. datę zakończenia robót,
7. określony termin zapłaty.
8. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania robót, wobec Zamawiającego lub osób trzecich.
9. Wykonawca zamówienia na roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną   
   za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający zastrzega, że terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie mogą naruszać określonego w § 4 ust. 9 niniejszej umowy terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców.
17. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia koordynacji prac swoich oraz innych podwykonawców bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 12.**

**Zachowanie poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 632 ze zm.).
5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych  
   od dnia zawarcia umowy wykazu pracowników i osób trzecich biorących udział   
   w realizacji umowy po stronie Wykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ochronie informacji, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach   
   lub usługach.
9. Każdorazowa zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w stosunku   
   do osób wyszczególnionych w wykazie przekazanym wraz z oświadczeniem Wykonawcy,  
   o którym mowa w ust. 7 lub wskazanych później, wymaga przed przystąpieniem tych osób do realizacji przedmiotu umowy pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, poprzez przekazanie podpisanego przez Wykonawcę aktualnego wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem daty, od której osoby dotychczas nie wymienione przystępują do realizacji zadania. Przekazanie nowego wykazu jest równoznaczne z tym, że każda z osób przystępujących do realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.
10. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych  
    od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę  
     i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
11. Wykonawca oświadcza, iż podczas realizacji przedmiotowej umowy będzie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższe dotyczy także okresu po zakończeniu realizacji niniejszej umowy jeżeli wynika to z przepisów wskazanego Rozporządzenia.
12. Zamawiający informuje, iż informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępnione są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz   
    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach,  
    w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.
13. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują także podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

**§ 13.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowi:
6. Zapytanie ofertowe z dnia …..
7. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

* Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji;
* Załącznik nr 2 – Protokół odbioru;
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów;
* Załącznik nr 4 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

**Załącznik nr 1** do umowy

nr 2601-ILZ.023.…2025 z … … 2025 r.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O OCHRONIE INFORMACJI**

W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr 2601-ILZ.023..…2025, zobowiązuje Wykonawcę do:

* + - 1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, informacji niejawnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki   
         i po jej rozwiązaniu.
      2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.
      3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
      4. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
      5. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu niniejszej umowy.
      6. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:

* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 r.;
* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632 ze zm.);
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).

Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy.

Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji. Wykaz pracowników i osób trzecich, biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy, stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.

………………………… ……………………………

*(miejscowość, data) ( podpis/y\*)*

**WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI**

**PRZEDMIOTU UMOWY NR 2601-ILZ.023……2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

……………………………

*( podpis/y\*)*

\*Podpisy/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.