Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

### Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Nr sprawy: FZG.270.34.2018.KK

Zatwierdzam:

Pracownik zamawiającego, któremu

kierownik zamawiającego powierzył

wykonywanie zastrzeżonych dla siebie

czynności

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dyrektora y Administracji Skarbowej w Łodzi

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

tel. 22/63-49-317

NIP: 525-19-18-554

strona internetowa: www.gov.pl/zdrowie/zamowienia-publiczne

e-mail: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl

Znak postępowania: FGZ.270.34.2018.KK

Uwaga:

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej Ustawą.

- Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Priorytet X: Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

- Priorytet VI: Pomoc Techniczna POWER 2014-2020;

- Priorytet II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności PO PT w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO PT na lata 2014-2020.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, wpisanego do Rejestru Zabytków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45000000-7 Roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45262300-4 Roboty posadzkarskie

- Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem tzw. klauzul społecznych:

- Osoby wykonujące czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia tj. pracownicy bezpośrednio wykonujący Przedmiot Umowy, będą wykonywali je na podstawie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), zwanego dalej „Kodeksem pracy”. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi;

- W związku z tym, przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę zatrudnienie przez Wykonawcę bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sposób oceny wpływu posiadania statusu bezrobotnego na ocenę oferty zawarty jest w Rozdziale 14, dotyczącego kryteriów oceny ofert. Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z preferencji przy ocenie ofert z uwagi na zatrudnienie osób posiadających status bezrobotnego zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym, stanowiącym – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Zamawijący oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w dniach: 27 sierpnia 2018 r. i 4 września 2018 r., o godz. 11:00. Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl wraz z podaniem danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, nie później niż do dnia  wizji lokalnej do godziny 08:00. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie - hol główny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie.

- Zamawiający oświadcza, że wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozowolania na prowadzenie robót budolwanych w przedmiotowym zakresie i do dnia publikacji postępowania nie otrzymał decyzji w tym zakresie.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli:

Wykonawca przedłoży wykaz należycie zrealizowanej, potwierdzonej stosownym dokumentem (np. referencjami), co najmniej jednej roboty budowlanej (jednej umowy), którą wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto robota budowlana/umowa, której przedmiotem były roboty polegające na remoncie wewnętrznym w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy ma spełniać wymagania określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 37c., tj.  robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz osoba ta, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

- Zamawiający ocenia, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22;

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców,

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

- na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy;

- na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załączonego druku – załącznik 4 do SIWZ).

- Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy:

- zdolności technicznej i zawodowej:

- wykazu należycie zrealizowanej, potwierdzonej stosownym dokumentem (np. referencjami), co najmniej jednej roboty budowlanej (jednej umowy), którą wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto robota budowlana/umowa, której przedmiotem były roboty polegające na remoncie wewnętrznym w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2 ppkt 3-4  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w ppkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wg załączonego druku – załącznik 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na podstawie art. 38 Ustawy.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 4.

- Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Do kontaktowania się z wykonawcami przeznaczono adres e-mail: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl, w godzinach pracy urzędu 8.15 - 16.15 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Rozdział 10. Termin związania ofertą.

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

- wypełniony Formularz ofertowy- załącznik nr 3 do SIWZ;

- oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału 7 pkt 1 i 4-6 SIWZ.

- Formularz ofertowy powinien zostać wypełniony przez Wykonawców bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu- należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Oferta musi zawierać, w przypadku, gdy wybór złożonej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

      - wskazanie nazw (rodzajów) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, oraz

      - wskazanie ich wartości bez kwoty podatku.

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego  z nich dotyczą.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

- przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte lub zbindowane) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

- Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ofertę należy złożyć w dwóch, zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujących zachowanie poufności treści do terminu otwarcia, kopertach:

- kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy, należy opisać hasłem:

„Oferta na wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie”. Nie otwierać przed dniem 10 września 2018 r. godz. 10:30;

- koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego Zamawiającemu przed terminem składania ofert:

- powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 11 i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”;

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert;

- oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 10 września 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Ministerstwo Zdrowia

00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

(Kancelaria Główna)

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 10 września 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15, pok. 043.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje cenę ryczałtową za  wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w załączniku nr 1- Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszelkie niezbędne koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty musi być podana i wyliczona w złotych polskich cyfrowo, do dwóch miejsc po przecinku wraz z podatkiem VAT

- Wykonawca dla każdej części zamówienia może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych).

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 14. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone w SIWZ, na podstawie następujących kryteriów:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - 60%,

Ilość zatrudnionych bezrobotnych - 40%.

- Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:

  - C = Cena (wartość do dwóch miejsc po przecinku)

C min

C = –––––––– × 60 punktów

C x

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”;

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;

C x = cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

  - I = Ilość zatrudnionych bezrobotnych:

- brak zatrudnienia – 0 punktów;

- zatrudnienie 1 bezrobotnego na pełen etat przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia = 10 punktów

- zatrudnienie 2 bezrobotnych na pełen etat przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia = 20 punktów

- zatrudnienie 3 bezrobotnych na pełen etat przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia = 30 punktów

- zatrudnienie 4 bezrobotnych na pełen etat przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia = 40 punktów

- W przypadku braku podania wartości, w kryterium „ „Ilość zatrudnionych bezrobotnych”, Zamawiający przyjmuje brak zatrudnienie i przyzna w takich wypadkach 0 pkt.

- Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwięcej punktów ze wzoru C + I.

- Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze oferty o najwyższej sumie uzyskanych punktów w w/w kryteriach, spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

- Jeżeli w wyniku oceny oferty otrzymają jednakową liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającą niższą cenę.

- Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru, w sposób określony w pkt 6 Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który oświadczył, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni większą liczbę osób bezrobotnych, opisany w Rozdział III pkt 3 SIWZ.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu na 1 dzień przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w następujących formach:

- w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.)

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział 18. Środki ochrony prawnej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, wobec następujących czynności:

- określenia warunków udziału w postepowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

    - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Rozdział 19. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 15, 00-952;

- Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Piotr Maciejewski kontakt: adres e-mail: iod@mz.gov.pl, telefon: 22/63-49-371;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykoanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku przy ul. Długiej 38/40 Ministerstwa Zdrowia , znak postepowania FGZ.270.34.2018.KK;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 20. Postanowienia końcowe.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik nr 7 – Wykaz osób.

Załącznik 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

- FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani  ______________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(nazwa/firma i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: _______________PLN, słownie _________________________________________________________________PLN, w tym:

| zamówienie podstawowe za cenę brutto: | _______________ PLN |
| --- | --- |
| zamówienie w ramach prawa opcji za cenę brutto: /40 % wartości zamówienia podstawowego/ | _______________ PLN |

z zachowaniem następujących cen jednostkowych (prawo opcji):

  - 1 (jeden) m2 malowania powierzchni ścian i sufitów wynosi ………… zł brutto;

  - montaż wraz z pasowaniem 1 (jednych) skrzydeł drzwiowych wynosi ……….. zł brutto;

  - 1 (jeden) m2 mechanicznego cyklinowania posadzek z deszczułek dębowych wynosi …………… zł brutto;

  - 1 (jeden) m 2 wykonanie posadzek z wykładzin tekstylny wynosi …………… zł brutto.

- Dla potrzeby przyjętych kryteriów oceny ofert oświadczam, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnię ______ bezrobotnych na pełen etat, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, iż powierzmy wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie :

________________________________________________________________________

- Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego.

Wykonawca informuje, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

____________________________________________________________

należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku (wypełnić jeśli dotyczy).

- Zamówienie wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej*/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną- spółki cywilne lub konsorcja)

- Jednocześnie oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odbyliśmy wizji lokalną w miejscu i na zasadach określonych w SIWZ.

  - Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Jesteśmy(niepotrzebne skreślić):

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan/Pani _______________________, nr tel. ________________, nr faksu_______________, adres e-mail________________________.

- Oferta została złożona na ____ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ___ do nr ___

- Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ___ do nr ___stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić.

Miejsce i data.........................				 	........................................................................

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku przy ul. Długiej 38/40 Ministerstwa Zdrowia” niniejszym oświadczam, że:

  - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 Ustawy;

  - zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ________ Ustawy. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: _______________

__________________________________________________________________________

  - następujące podmioty, na zasobach których polegam, _________________________________________________________________________

(podać nazwę/y podmiotu/ów)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - następujące podmioty, będące podwykonawcami,__________________________________

__________________________________________________________________________

(podać nazwę/y podmiotu/ów)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data...........................

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku przy ul. Długiej 38/40 Ministerstwa Zdrowia” niniejszym oświadczam, że:

    - spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ;

    - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu, polegam na zasobach następujących podmiotów, w poniższym zakresie:

| Nazwa podmiotu | Zakres |
| --- | --- |

    - wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data...........................

………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku przy ul. Długiej 38/40 Ministerstwa Zdrowia” niniejszym oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy,

należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- | --- |

niepotrzebne skreślić

Miejsce i data.........................

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Wartość brutto w PLN robót budowlanych w ramach umowy | Czas realizacji robót budowlanych (umów) |  | Miejsce wykonania | Wpisanie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji | Zakres zamówienia (umowy) (rodzaj i charakter wykonywanych robót budowlanych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie (dd/mm/rr) | Zakończenie (dd/mm/rr) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty,  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejsce i data.........................				 	                                                              ........................................................................

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESNICZYĆ  W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Imię, nazwisko | Rola | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - art. 37c., tj. | Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kierownik budowy |  |  | …………………. miesięcy |  |

Miejsce i data.........................				 	                                              ........................................................................

Podpis Wykonawcy albo osoby

lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s.36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 43 milionów EUR.

podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy

podać nazwę/y podmiotu/ów i zakres