## Slide 1: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15 października 2024 r.

## Slide 2: Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS)
NPS to dokument strategiczny, określający działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu o wysokiej jakości.
Obecnie obowiązujący NPS został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 marca 2020 roku (uchwała nr 27/2020) i obejmuje lata 2020-2025 (stanowi aktualizację dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 roku).
Nadrzędne cele NPS:
rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej,
pobudzenie popytu na usługi dostępowe o wysokich przepustowościach.

## Slide 3: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji NPS wynika z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324).
W rozdziale 7 NPS „Monitoring realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego”
określono tryb przygotowywania sprawozdania:
„Monitoring wskaźników oraz opis działań podejmowanych w ramach NPS będą przedstawiane w rocznych sprawozdaniach, przygotowywanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie do końca trzeciego kwartału roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdania te będą wskazywały również główne kierunki działań podejmowanych w ramach NPS w kolejnym roku jego wdrażania. Roczne sprawozdania po sporządzeniu będą przedstawiane do zaopiniowania Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Radzie do Spraw Cyfryzacji”.

## Slide 4: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
zawiera informacje na temat:
  Realizacji wskaźników,
  Działań realizowanych w 2023 roku,
  Głównych kierunków działań podejmowanych w 2024 roku.

## Slide 5: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
1. Realizacja wskaźników 3 główne wskaźniki z perspektywą osiągnięcia do 2025 roku.
Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach
Wartość bazowa (rok bazowy) | Wartość na koniec 2023 roku | Wartość docelowa (rok docelowy) | Źródło danych
57% (2018) | 79,64% | 100% (2025) | Urząd Komunikacji Elektronicznej
Odsetek długości przebiegu tras głównych szlaków komunikacyjnych z „niezakłóconym” dostępem do sieci 5G
Wartość bazowa (rok bazowy) | Wartość na koniec 2023 roku | Wartość docelowa (rok docelowy) | Źródło danych
0% (2018) | Dane będą dostępne w kolejnych latach* | 100% (2025) | Urząd Komunikacji Elektronicznej
* wartość dla tego wskaźnika będzie przedstawiona w kolejnych Sprawozdaniach ze względu na przesunięcie na przełom 2023 i 2024 roku procesu udostępnienia zasobów częstotliwości z pasma 3,6GHz (pierwszego z pasm pionierskich udostępnionych na potrzeby wdrożenia technologii 5G).

## Slide 6: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
1. Realizacja wskaźników 3 główne wskaźniki z perspektywą osiągnięcia do 2025 roku.
Liczba obszarów miejskich w Polsce posiadająca w pełni rozwiniętą usługę komercyjną łączności 5G
* wartość dla tego wskaźnika będzie przedstawiona w kolejnych Sprawozdaniach ze względu na przesunięcie na przełom 2023 i 2024 roku procesu udostępnienia zasobów częstotliwości z pasma 3,6GHz (pierwszego z pasm pionierskich udostępnionych na potrzeby wdrożenia technologii 5G).
Wartość bazowa (rok bazowy) | Wartość na koniec 2023 roku | Wartość docelowa (rok docelowy) | Źródło danych
0 (2018) | Dane będą dostępne w kolejnych latach* | 69 (2025) | Urząd Komunikacji Elektronicznej

## Slide 7: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
2. Działania realizowane w 2023 roku
W 2023 roku wdrażano szereg działań służących realizacji celów Narodowego Planu Szerokopasmowego:
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa (Priorytet I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”) W wyniku realizacji do końca 2023 roku (ostatni rok wdrażania PO PC):
    ponad 2 mln gospodarstw domowych zostało objętych zasięgiem internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s;
    łącznie 10 946 placówek oświatowych, 240 gminne ośrodki kultury i 175 jednostki ochotniczej straży pożarnej objęto zasięgiem internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Inwestycji C1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”)
    W ramach realizacji:
    przeprowadzono 2 konkursy w wyniku których przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizują 112 umów za sprawą których 459 tysięcy nowych punktów adresowych zostanie objętych zasięgiem bardzo szybkiego internetu o przepustowości minimum 300 Mb/s z możliwością jej zwiększenia do prędkości mierzonych w Gb/s.

## Slide 8: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
2. Działania realizowane w 2023 roku
  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (Priorytet FERC.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego”) W ramach realizacji:
    przeprowadzono 1 konkurs w wyniku którego przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizują 71 umów za sprawą których prawie 308 tysięcy nowych punktów adresowych zostanie objętych zasięgiem bardzo szybkiego internetu o przepustowości minimum 300 Mb/s z możliwością jej zwiększenia do prędkości mierzonych w Gb/s.
  Fundusz Szerokopasmowy
  W ramach realizacji:
    kontynuowano implementację 6 umów finansowanych ze środków Funduszu Szerokopasmowego, w ramach ogłoszonego w 2022 roku pilotażowego naboru wniosków na budowę sieci szerokopasmowych który był skierowany do gmin.
  Aukcja częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrażania technologii 5G
  W ramach realizacji:
    przeprowadzona została aukcja na rezerwację częstotliwości pasma 3,6 GHz w wyniku której 19 grudnia 2023 roku wydane zostały 4 decyzje rezerwacyjne. W konsekwencji od 2024 roku operatorzy rozpoczęli proces uruchamiania komercyjnych sieci w tym paśmie i świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych w technologii 5G.

## Slide 9: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
2. Działania realizowane w 2023 roku
INTERNET.GOV.PL
  W ramach realizacji:
    w pełni uruchomiono portal „internet.gov.pl” (SIDUSIS), dostępny dla wszystkich użytkowników, który oferuje informacje o usługach dostępu do stacjonarnego Internetu w dowolnej lokalizacji w kraju. W 2023 roku poprzez „internet.gov.pl” zgłoszono zapotrzebowanie na dostęp do Internetu ponad 55 tysięcy razy.
Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”
  W ramach realizacji:
    prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno – edukacyjnej w zakresie telekomunikacji mobilnej oraz pola elektromagnetycznego, celem ograniczenia szkodliwego wpływu fałszywych informacji w tym zakresie na społeczeństwo, szczególnie w kontekście rozwoju technologii 5G. Realizacja projektu zakończyła się w 2023 roku.
  Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)
  W ramach realizacji:
    kontynuowano działania polegające na zapewnieniu szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.

## Slide 10: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego za 2023 rok
3. Główne kierunki działań podejmowanych w 2024 roku
Kontynuacja realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Kontynuacja interwencji z KPO i FERC zapoczątkowanych w 2023 roku
Kontynuacja implementacji umów z pilotażowego naboru z Funduszu Szerokopasmowego
Rozwijanie i udoskonalanie portalu „internet.gov.pl” (SIDUSIS)
Zakończenie procesu legislacyjnego dotyczącego ustaw: Prawo Komunikacji Elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej
Wdrażanie technologii 5G w oparciu o częstotliwości z pasma 3,6 GHz

## Slide 11: Dziękuję za uwagę Marcin Łukasiewicz Zastępca Dyrektora Departament Telekomunikacji