**UMOWA NR O.PO.D-3.2411.36.2023.**

W dniu . .2023 r. pomiędzy

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**, w imieniu którego działają:

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Dyrektor

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Zastępca Dyrektora

**Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAŃ**,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **NADZOREM INWESTORSKIM** reprezentowanym przez:

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ……………………………….

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ……………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla którego, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, niestosuje się przepisów tej ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: **Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK72 od km 28+631 do km 29+340 z rozbudową skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu od km 29+233 do km 28+631 w m. Turek,** zwane dalej Usługą.
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: :
3. niniejszej Umowie,
4. modyfikacji oraz wyjaśnieniach treści SWZ,
5. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ,
6. Specyfikacji Warunków Zamówienia, obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (SWZ na roboty),
7. Ofercie Nadzoru Inwestorskiego z dnia..........................wraz z załącznikami – zwana dalej „Ofertą”,

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.

**§2**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na okres od dnia wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia Usług do dnia zakończenia przedmiotu umowy na roboty budowlane.

2. Zamawiający szacuje że roboty budowlane o których mowa w ust.1 zostaną zakończone w okresie 210 dni od dnia wydania polecenia rozpoczęcia Usług.

3. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robot budowlanych, w stosunku do terminu o którym mowa w ust.2 o okres do 90 dni Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wykonać Usługę w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust.1 Umowy.

4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych o okres powyżej 90 dni Nadzorowi Inwestorskiemu przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe za Usługi wykonywane po tym okresie. Wynagrodzenie za każdy dzień świadczenia Usługi po okresie o którym mowa w ust.3 powyżej odpowiadać będzie proporcji wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §3 ust.1 Umowy a okresem 210 dni. Zmiana w tym zakresie zostanie wprowadzona w drodze aneks do Umowy.

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy na roboty budowlane zostanie zakończony i ostatecznie rozliczone przed upływem okresu o którym mowa w ust.2 okres obowiązywania Umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia przysługującego Nadzorowi Inwestorskiemu określonego w ………… umowy.

**§3**

1. Łączne Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za należyte wykonanie Usług objętych niniejszą umową zgodnie z Ofertą strony ustalają na kwotę ryczałtową:

netto: ………………. zł, podatek VAT (23%): ……………… zł, brutto: ………………… zł, słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………. zł.

1. Maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy wynosi 110% kwoty o której mowa w ust.1 powyżej tj ………………………
2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty ryczałtowej wykonania w innych przypadkach niż to zostało określone w niniejszej Umowy.
3. Nadzorowi Inwestorskiemu nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.

**§ 4**

1. Wykonywanie przedmiotu umowy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami ustalonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zwanym dalej „Opisem Przedmiotu Zamówienia”.
2. Nadzór Inwestorski zapewni określone w Ofercie i OPZ środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.
3. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego jest:.........................................................................................
4. Nadzór Inwestorski będzie przedstawiał raporty jak określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Nadzór Inwestorski skieruje osoby przedstawione w **Ofercie**.
6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie **5 dni** od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.
7. Nadzór Inwestorski musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż **5 dni** przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robót którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do zastosowania regulacji określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania nad robotami innych osób niż wskazane w ofercie Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do zastosowania ustaleń § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności związanych z nadzorowaniem przez Inspektora Nadzoru dla innej osoby.

**§ 5**

1. W dniu wydania polecenia rozpoczęcia Usług Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty o których mowa w § 1 ust.2 d) Umowy wraz z kopią umowy z Wykonawcą robót.
2. Badania laboratoryjne kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu. Koszty tych badań pokrywa Zamawiający. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zapewnienie wykonania tych badań zgodnie z wymogami OPZ i dokumentacją projektową.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie o którym mowa w §3 rozliczane będzie w okresach pokrywającymi się z odbiorami częściowymi Wykonawcy Robót. Wynagrodzenie okresowe ustalane będzie proporcjonalne do zaawansowania finansowego umowy na roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym .
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych o których mowa w ust.1 będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego Nadzoru – z pracy Wykonawcy robót oraz pozostałych dokumentów wymienionych w OPZ.

Raport, o którym mowa wyżej będzie przekazany w dniu odbioru częściowego robót i odbioru końcowego. Zamawiający w terminie max. 5 dni dokona weryfikacji złożonego raportu i po weryfikacji jego zgodności z OPZ podpisze protokół odbioru częściowego usługi nadzoru.

1. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Nadzoru Inwestorskiego nr ……..…………………………………………………………………………………….
2. Zmiana nr konta Nadzoru Inwestorskiego wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem jeżeli:
2. Nadzór Inwestorski nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty wydania polecenia rozpoczęcia Usług..
3. Nadzór Inwestorski przerwał z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Inwestorskiego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
4. suma kar umownych którymi Zamawiający obciążył Nadzór Inwestorski przekroczyła 20% wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust.1 Umowy .
5. Nadzór Inwestorski realizuje Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego .
6. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru Inwestorskiego lub jego znacznej części.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o danej okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Nadzór Inwestorski może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 8**

1. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
* w razie odstąpienia od Umowy przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór Inwestorski w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
* za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
* za nieterminowe dokonanie odbioru ostatecznego - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
* za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
* za każdy dzień w którym stwierdzono nieobecność personelu Nadzoru Inwestorskiego w osobach Inspektora Nadzoru Robót Drogowych i Inspektorów Nadzoru Robót Branżowych na budowie w godzinach pracy Wykonawcy Robót w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
* w przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia dokumentów takich jak raporty wymienione w OPZ, raporty z narad technicznych i rad budowy i innych raportów oraz dokumentów, dla dostarczenia których wyznaczony był termin – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
* w przypadku niedotrzymania obowiązku bieżącej kontroli i zatwierdzania kart obmiaru - wymienionych w OPZ – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki ,

2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli rzeczywista szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej.

3. Łączny limit kar umownych którymi Zamawiający może obciążyć Nadzór Inwestorski wynosi 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy

**§ 9**

1. ~~Nadzór Inwestorski wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości~~ **~~5%~~** ~~wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, tj. ......................zł (słownie złotych: ..............................................................) w formie ..............~~
2. ~~Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania umowy.~~
3. ~~Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Nadzorowi Inwestorskiego w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.~~
4. Zamawiający uzna umowę za należycie wykonaną po ostatecznym rozliczeniu kontraktu i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego (jeżeli nie wystąpią wady ujawnione podczas procedury odbioru ostatecznego robót).
5. Nadzór Inwestorski wnosi zabezpieczenie na cały czas trwania umowy. W wypadku wydłużenia czasu trwania umowy Wykonawca ma obowiązek utrzymania wniesionego zabezpieczenia, aż do jej zakończenia.

**§ 10**

* + 1. Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w tym finansowych w imieniu Zamawiającego.
		2. Nadzór Inwestorski nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 11**

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
2. Udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w przypadku jeśli okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub całości Umowy - odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,
3. Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy - odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,
4. Przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych poza okres wskazany w §2 ust. 2 Umowy - odpowiednia zmiana wynagrodzenia oraz terminów realizacji Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ okoliczności o których mowa w ust. 1a i 1b na brak możliwości należytego wykonania Umowy.

**§ 12**

1. Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

**§ 13**

**Ochrona danych**

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:
2. Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr ………. do Umowy.
3. Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest ……………………..
5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow>. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Wykonawcy stanowi **załącznik nr …/znajduje się na stronie …**……..

**§ 14**

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15**

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Nadzoru Inwestorskiego.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

……………………………………………….. …………………………………………………..