Załącznik nr 7

do Protokołu z 21 posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

online, 26- 27 października 2023 r.

**Plan pracy**

**Polsko – Ukraińskiej Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji na rok 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** |  | **Odpowiedzialna strona** | | **Termin** | **Miejsce wykonania zadania** | **Liczba uczestników** | |
| **RP** | **Ukraina** | **RP** | **Ukraina** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | XLI narada:  1. wizja terenowa odcinka granicznego rzeki Bug od słupa granicznego 1083 do słupa 1014;   1. omówienie zagadnień dotyczących erozji   brzegowej oraz usuwania skutków tej erozji.   1. ocena utrzymania koryt rzek lewostronnych dopływów Bugu w miejscu ich ujścia na w/w odcinku rz. Bug – opracowanie zaleceń, 2. omówienie kwestii zatorów drzewnych będących skutkiem działalności bobrów, erozji brzegowej, wiatrołomów itp. – wstępnie wypracowanie stanowiska.   Uwaga: w przypadku niekorzystnej sytuacji  możliwa narada on-line. | Kierownik części polskiej |  | maj/czerwiec | Polska | 5 | 6 |
| II. | Identyfikacja obiektów przeciwpowodziowych takich jak zbiorniki wodne, suche zbiorniki wodne, poldery przeciwpowodziowe mających wpływ na zagrożenie powodziowe w zlewniach granicznych. Późniejszy celem działania jest określenie zakresu i rodzaju danych dot. Funkcjonowania tych urządzeń w okresie zagroż.  p. powodziowego, mogących podlegać wymianie  między stronami. | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Czerwiec/ Wrzesień | Ukraina – Rzeczpospolita Polska  /on-line/ |  |  |
| III. | XLII narada:  1. wizja terenowa odcinka granicznego rzeki Bug od słupa granicznego 1083 do słupa1014;   1. omówienie zagadnień dotyczących erozji   brzegowej oraz usuwania skutków tej erozji-kontynuacja zagadnienia jak w cz.I.   1. ocena utrzymania koryt rzek prawostronnych dopływów Bugu w miejscu ich ujścia na w/w odcinku rz. Bug – opracowanie zaleceń, 2. wypracowanie stanowiska w zakresie likwidacji zatorów drzewnych będących skutkiem działalności bobrów, erozji brzegowej, wiatrołomów itp. 3. Wypracowanie wniosków   Uwaga: w przypadku niekorzystnej sytuacji możliwa narada on-line. |  | Kierownik części ukraińskiej | Wrzesień/ październik | Ukraina | 5 | 6 |
| IV. | Opracowanie materiałów na XXII posiedzenie Komisji:   * sprawozdanie z działalności w 2024 r.; * propozycja planu pracy na rok 2025; * propozycja zapisów do protokołu XXII posiedzenia Komisji. | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Wrzesień/ Listopad | Ukraina – Rzeczpospolita Polska  /on-line/ | 5 | 6 |
| V. | Udział kierowników Grupy w XXII posiedzeniu Komisji | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Listopad/ Grudzień | Polska | 1 | 1 |