Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. KPOD.01.11-IP.06-0193/23 Cyfrowa modernizacja procesu produkcji wg koncepcji Przemysłu 4.0 w spółce Lubella.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r. kontrolę w MASPEX Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (dalej: OOW). Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w terminie od 19 maja do 7 sierpnia 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: KPOD.01.11-IP.06-0193/23 Cyfrowa modernizacja procesu produkcji wg koncepcji Przemysłu 4.0 w spółce Lubella (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 118/II/P/KPO/PZZ/24/DWMiFE zawartej 23 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).

Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w mieście Lublin w województwie lubelskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w ramach Przedsięwzięcia OOW zgodnie z umową wykonał 2 zadania:

- Przygotowanie infrastruktury produkcyjnej do transformacji cyfrowej i uruchomienia funkcjonowania z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych;

- Zakup i uruchomienie niezbędnej infrastruktury informatycznej do ucyfrowienia procesu produkcji makaronu na nowej, inteligentnej linii produkcyjnej.

Potwierdzono, że OOW osiągnął i prawidłowo udokumentował 1 wskaźnik właściwy dla Przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji wydatków, obejmującej 38 faktur (56% ogółu faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem), potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że nie zostały sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 9 załącznika nr 12 do umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył poprawione opisy faktur.

Potwierdzono, że kwoty przelewów z rachunków bankowych zgadzały się z kwotami wynikającymi z faktur i zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z czego badaniem objęto 3 (tj. 14%) przeprowadzone w trybie Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1. Potwierdzono, że zostały one przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

Niemniej jednak, za uchybienie uznano niedochowanie przez OOW w 1 postępowaniu (33%) należytej staranności przy udokumentowaniu ustalania szacunkowej wartości zamówienia w sposób pozwalający na zachowanie właściwej ścieżki audytu. W Notatce służbowej z rozeznania rynku wskazano, że szacowania dokonano na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych, natomiast nie załączono dokumentów potwierdzających wyceny przekazane przez wykonawców (np. w formie notatek służbowych z przeprowadzonych rozmów telefonicznych).

OOW wniósł 3 zastrzeżenia, które zostały uwzględnione.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych oraz przy dokumentowaniu ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.

Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.

Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.

Zmienionej: aneksem nr 1 z 11 kwietnia 2025 r.; aneksem nr 2 z 3 listopada 2025 r.; wnioskami o zmianę nr 2 z 21 lipca 2025 r. oraz nr 3 z 4 września 2025 r. (zaakceptowanymi przez MAP pismem z 24 listopada 2025 r.); wnioskami o zmianę nr 5 z 25 lutego 2026 r. oraz nr 6 z 3 marca 2026 r. (zaakceptowanymi przez MAP pismem z 19 marca 2026 r.); wnioskiem o zmianę nr 7 z 30 czerwca 2026 r. (zaakceptowanym przez MAP pismem z 1 lipca 2026 r.).

OOW przeprowadził łącznie 27 postępowań o udzielenie zamówienia, z których 4 postępowania zostały unieważnione, a 1 anulowane. Próba 3 postępowań objętych badaniem została wybrana z 22 postępowań.

Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy. Dalej: Zasada konkurencyjności.