| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów ZK-I.431.2.2.2024 | Rzeszów, 6 sierpnia 2024 r. |
| --- | --- |

Pan

Łukasz Nowak

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2024 r. w Mieście Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
39-400 Tarnobrzeg.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- Andżelika Fornal – starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego – przewodniczący zespołu (upoważnienie nr 1/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: ZK-I.431.2.2.2024),

- Marzena Naja – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw organizacyjno-finansowych – członek zespołu (upoważnienie nr 2/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: ZK-I.431.2.2.2024).

Prezydent Miasta Tarnobrzega został poinformowany o planowanej kontroli  pismem z dnia 17 czerwca 2024 r., znak: ZK-I.431.2.2.2024.

Kontrolę realizacji zadań z zakresu „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu” przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 porozumienia nr: ZK-II.68.8.7.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.8.7.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wojewoda Podkarpacki powierzył Miastu Tarnobrzeg wykonanie projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu”.

Planowany całkowity koszt zadania wynosił 130 380,00 zł. Wojewoda Podkarpacki przyznał na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2023 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność w § 6320 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie złożonego wniosku Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki dotacji na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Według sprawozdania z wykonania zadania publicznego, złożonego w PUW w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2024 r. całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 130 380,00 zł. Kwota 100 000,00 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, zaś 30 380,00 zł sfinansowano ze środków własnych.

W trakcie kontroli sprawdzono fakturę nr FVS/3/12/2023 z dnia 05.12.2024, która potwierdziła dokonanie wydatku związanego z realizacją zadania. Faktura opłacona została w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych. Stwierdzono, że powyższy dokument spełniał wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i został ujęty w księgach rachunkowych. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Dokumenty opatrzone były opisem zawierającym informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było jej przeznaczenie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że otrzymana dotacja w wysokości 100 000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych
w porozumieniu nr: ZK-II.68.8.7.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

W dniu przeprowadzenia kontroli nie przedłożono dokumentu OT (+) – przyjęcie środka trwałego (zwiększenie wartości środka trwałego). Kopia przedmiotowego dokumentu wraz z kopią rozliczenia zadania inwestycyjnego została przesłana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem znak: TID-III.7013.1.6.2023 z dnia 1 lipca 2024 r.

Celem projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu” była poprawa poziomu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 723 oraz drodze powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu. W ramach projektu wykonano dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Aleja Warszawska – Dąbie – Sielecka oraz na skrzyżowaniu ulic Aleja Warszawska – Parkowa – Spokojna. Wykonano interaktywne przejścia dla pieszych z obustronnym aktywnym znakiem D-6 z pulsatorem, wraz z obustronnym ich doświetleniem. Ponadto, zastosowano sygnały dźwiękowe odtwarzające komunikaty ostrzegawcze dla pieszych. Zastosowano płytki z wypustkami przed przejściem dla pieszych poprawiające orientację dla osób niedowidzących wraz z obniżeniem krawężnika na całej szerokości przejścia dla pieszych. We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu” wskazano, że jednym z rozwiązań o charakterze modernizacyjnym będzie zastosowanie na pasach ruchu piktogramów znaków ostrzegawczych A-17. Podczas oględzin przejść dla pieszych przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2024 roku stwierdzono, że nie wykonano przedmiotowych piktogramów.

Główny specjalista ds. inżynierii ruchu Urzędu Miasta Tarnobrzega wyjaśnił, że nie wykonano oznakowania poziomego w postaci piktogramów znaków ostrzegawczych 
A-17 ze względu na realizację inwestycji w okresie zimowym. Wykonanie oznakowania poziomego byłoby błędem technologicznym, ponieważ takiego oznakowania nie wykonuje się w warunkach zimowych. W okresie realizacji inwestycji na jezdni występowało zalodzenie oraz zastoiny śniegu po opadach atmosferycznych.

W czasie realizacji projektu Miasto Tarnobrzeg nie poinformowało Wojewody Podkarpackiego o braku możliwości wykonania piktogramów. Niewykonanie elementu wskazanego w projekcie stanowi uchybienie.

Główny specjalista ds. inżynierii ruchu Urzędu Miasta Tarnobrzega oświadczył, że Miasto Tarnobrzeg uzupełni piktogramy poziome A-17 w ramach corocznej odnowy oznakowania poziomego, w terminie do dnia 15 września 2024 roku.

Przejścia dla pieszych zostały oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 porozumienia nr: ZK-II.68.8.7.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

W ramach projektu zrealizowane zostały również działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz Straży Miejskiej w Tarnobrzegu.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, wynikające z ustaleń kontroli, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

- Przy zmodernizowanych przejściach dla pieszych wykonać na pasach ruchu piktogramy znaków ostrzegawczych A-17, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu”.

Proszę o przekazanie informacji na temat usunięcia stwierdzonych uchybień oraz wykonania powyższych zaleceń w terminie do dnia 20 września 2024 r. Do informacji proszę dołączyć dokumentację zdjęciową.

Załącznik:

- Klauzula informacyjna

wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Wiesław Buż

I WICEWOJEWODA

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)