Projekt umowy
W dniu .............................. w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad                                                      w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 
Sebastian Borowiak – Dyrektor Oddziału
Przemysław Antoniak – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,                                 ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP 554-22-52-485, REGON 017511575-00036,

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 

………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta Umowa o następującej treści:
                                                              § 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny” (dalej „przedmiot umowy”) w zakresie szczegółowo określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do umowy.
2. Umowę zawarto na podstawie uregulowań prawnych, dotyczących realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp            obowiązujących w GDDKiA, w trybie rozpoznania rynku.

                                                          § 2
                                                     Nadzory
1. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór nad         robotami szczegółowo określonymi w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 1 (dalej „roboty”), poprzez osobę posiadającą wymagane uprawnienia w specjalnościach robót określonych w ust. 2.

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni inspektorów nadzoru 
w specjalnościach:

a) inżynieryjnej:

– drogowej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

- elektrycznej,  
- wodociągowej i kanalizacyjnej,                  


  - teletechnicznej, 

c) geodezji i kartografii.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zobowiązania określony w umowie zgodnie z zakresem uprawnień przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
§ 3
Termin obowiązywania Umowy
1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego robót od Wykonawcy robót (szacunkowy termin realizacji robót - 10 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem okresu zimowego, który trwa od 16 grudnia do 15 marca, odbiory i rozliczenie końcowe – 2 miesiące).
2. Podany w ust. 1 termin jest szacunkowy. Podano go zgodnie z przewidywanym czasem realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, co jest uzależnione od zakończenia realizacji i odbioru ostatecznego robót.
§ 4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu umowy, Strony ustalają w formie ryczałtowej, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę:

……………………………. zł netto    

(słownie złotych: ……………………………………………)

……………………………. zł (23% podatek VAT)  
(słownie złotych: …………………………………………….)    

……………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………….).
2.  Maksymalna wartość zobowiązania Wykonawcy wynosi 110 % wynagrodzenia brutto określonego w  ust. 1, tj. kwotę: ……………………….. (słownie: ……………………………..).

§ 5
Rozliczenie Przedmiotu Umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach   miesięcznych, proporcjonalnie do procentowego zaawansowania finansowego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru. 
2. Od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi. 
3. W przypadku gdy, zgodnie z Umową, do faktury VAT wymagane jest dołączenie załączników, załączniki te, w dniu przesłania faktury VAT do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu drogą listowną, osobiście lub przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl z opatrzonym ważnym podpisem elektronicznym.
4. W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl.
5. Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zaakceptowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru prac. Do dnia odbioru ostatecznego robót, może zostać zafakturowane 80% kwoty umownej netto, wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Ostatnia płatność dla Wykonawcy, nastąpi po dokonaniu wszystkich czynności           związanych z odbiorem i rozliczeniem nadzorowanych robót.
8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 554-22-52-485) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
9. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę w Umowie nr rachunku rozliczeniowego ........................ w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9 nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 9 jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) na tzw. „białej liście" podatników VAT.

§ 6

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie netto płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, zgodnie z ustępami poniżej.

2.  Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru określonego w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do procentowego zaawansowania finansowego wykonania nadzorowanych robót budowlanych przez Wykonawcę.
3.  Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę VAT, w której uwzględni płatność za Usługi wykonane w  kilku okresach rozliczeniowych, wówczas do wyliczenia waloryzacji zastosowanie będą miały wskaźniki wyliczone zgodnie z poniższym wzorem oddzielnie dla wynagrodzenia za poszczególne okresy rozliczeniowe.

4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:
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gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej, 
0,5 – stały współczynnik, wynikający z podziału ryzyka, przedstawiający część wynagrodzenia nie podlegającą waloryzacji,

0,1 – waga CPI,
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- obliczony na podstawie wzoru powyżej miesięczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, narastający od daty składania Ofert do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). Obliczenia przeprowadza się zaokrąglając wynik do jednego miejsca po przecinku po wykonaniu każdej operacji mnożenia stosując tzw. metodę nawiązań łańcuchowych.
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 – wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku” w sekcji określonej jako Wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”, odpowiadające kolejnym następującym po sobie miesiącom po dniu składania Ofert do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). CPI1 to wskaźnik za pierwszy miesiąc następujący po dniu składania Ofert, CPIk to wskaźnik za miesiąc, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). 
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 – początkowy miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 wartość CPI0=100 ,

0,4 - waga wynagrodzeń W,
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- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym,
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- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu składania Ofert;

Ilorazy wskaźników cen tj.:  [image: image18.png]


 oraz ilorazy wynagrodzeń tj.: [image: image20.png]


  należy obliczać 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag np.: (0,1 x [image: image22.png]


 ),  należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Współczynnik Pn należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
5. Występując o wynagrodzenie Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o ustaloną obopólnie wartość.
6. W przypadku gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 4, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
7. Łączna wartość korekt netto wynikająca z waloryzacji określonej w ust. 2 nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy. 

8.  Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. Waloryzacji podlega wartość wynagrodzenia podlegająca wypłacie na zasadach określonych w Umowie. Suma wartości wynagrodzenia netto po jego zwaloryzowaniu nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1.
9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Końcowego.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
11. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust 2, nie wymaga aneksu do Umowy
§ 7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest …………………………., tel. ……………………., e-mail: ………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………., tel. ………………….., e-mail: ………………………………………….
3. Zmiana osób i danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Do realizacji zadania Wykonawca skieruje osoby wskazane w formularzu „Potencjał kadrowy” złożonym przez Wykonawcę w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w „Potencjale kadrowym” Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania OPZ.
§ 8
Obowiązki Stron

Do obowiązków Stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej nadzorowanych robót,
b) przekazanie kopii umowy i kosztorysu ofertowego na realizację nadzorowanych robót,

c) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,
b) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli nad Wykonawcą robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Zamawiającego, w tym w szczególności zgodność z postanowieniami projektowanej dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
c) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót, 

d) sprawdzenie skompletowanych i przedłożonych przez Wykonawcę nadzorowanych robót dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentacji projektowej, powykonawczej dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, projektów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, oświadczeń kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),
e) sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, ustalenie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia ostatecznej decyzji wartości tej kwoty,
f) egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy oraz kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,

g) zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
h) egzekwowanie oznakowania robót przez Wykonawcę robót, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
i) przeprowadzanie przeglądów czasowej organizacji ruchu oraz sporządzanie protokołu z przeglądów,
j) monitorowanie postępu robót, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności z harmonogramem robót,

k) kontrola jakości wykonywanych robót i prac zgodnie z SST i obowiązującymi przepisami i normami,
l) zlecanie badań kontrolnych w oparciu o wymogi dokumentacji projektowej (zwłaszcza SST) poprzez Laboratorium Zamawiającego,
m) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawianie stanowiska                          w odniesieniu do nich,
n) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
o) organizowanie i prowadzenie Rad Technicznych, Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją zadania – sporządzanie protokołów z Rad oraz wszelkich spotkań i przekazywanie ich Wykonawcy robót oraz Zamawiającemu w terminie do 5 dni po spotkaniu lub radzie,
p) przygotowanie do odbiorów, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, sporządzanie protokołów częściowego odbioru robót, ostatecznego protokołu odbioru robót oraz w razie potrzeby protokołów konieczności,
q) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru,
r) udział w odbiorach robót,

s) sprawdzenie kompletności Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych robót,
t) rozliczenia częściowe i końcowe robót,
u) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odbioru końcowego robót.
§ 9
Wymagania dot. pełnienie nadzoru
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, personel posiadający doświadczenie oraz sprzęt i materiały wymagane do skutecznego pełnienia nadzoru inwestorskiego 
i prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Wymagania ogólne
1. Zatrudnienie w ramach nadzoru dodatkowych pracowników, nie może być  podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.

2. Realizacja usługi jest ściśle związana z realizacją robót budowlanych. W związku              z powyższym, okres realizacji nadzoru inwestorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu. Zmiana lub wydłużenie terminu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania, nie może być podstawą 
do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.
3. Zgodnie z Ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozliczenia końcowego robót.  
§11 
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za spowodowanie przerwy w realizacji pełnienia nadzoru z przyczyn zależnych od  Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o  którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,  
b) za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminowe dokonanie rozliczenia częściowego robót oraz za nieterminowe sprawdzenie kosztów zmian w robotach, w wysokości 0,5%          wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy            rozpoczęty dzień zwłoki,

d) za niespełnienie wymogu dotyczącego końcowego rozliczenia zadania 
w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy dzień, 
w którym wymóg nie został spełniony, 
e) z tytułu rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
f) za niedokonanie wpisu do Dziennika Budowy – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony brak wpisu.
2. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy   wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
§ 12
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację   przedmiotu umowy i przerwa lub przerwy trwały dłużej niż 3 dni,

b) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru inny niż wskazany w ofercie,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a rozwiązanie umowy z tej przyczyny nie jest podstawą do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 3,

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i mimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy w określonym terminie, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania.
2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
§ 13
Dokumenty wrażliwe
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu Umowy nie zalicza się:

a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

b) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie oryginałów dokumentów Zamawiającemu, niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy. Informacje stanowiące informacje wrażliwe w rozumieniu niniejszej umowy, mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.
§ 14
Przeniesienie wierzytelności
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec        Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.   

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie        istotne naruszenie postanowień umowy.
§ 15
Ochrona danych osobowych
1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron będzie   samodzielnie i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie  danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).   

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego, jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych 
po stronie Wykonawcy, jest ……………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 
z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany – przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego – poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej, dostępnej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracowników- wykonawcow-i-podwykonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej, nie wymaga zmiany umowy.  

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.   
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z realizacją zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi informacje dotyczące niniejszej umowy, w tym w szczególności imię i nazwisko Wykonawcy, przedmiot umowy, jej wartość, okres obowiązywania oraz inne informacje wymagane przepisami prawa, mogą podlegać udostępnieniu w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres udostępnianych informacji jest ograniczony do danych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
§ 16
Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową. stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

5.   Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych stron.

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy:   

1) Dokumentacja przetargowa zadania inwestycyjnego,
2) Opis przedmiotu zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy.
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