Załącznik nr 5 do SWZ

Projekt Umowa nr ZTA 270 1 1 2026

Zawarta w dniu________ w ________pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu Leśnego w Świebodzinie

ul. Poznańska 10, 66-200 Świebodzin,  NIP 9270003295, REGON 970040250,

(„Zamawiający”)

reprezentowanym przez Krzysztofa Wiśniewskiego – Dyrektora

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________

(„Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem

______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ ,

wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________

(„Wykonawca”) ul. __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i

Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________;

REGON __________________________

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie

(łącznie „Wykonawcy”):

1) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;

REGON __________________________

2) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;

REGON __________________________

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;

REGON __________________________

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie

pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego OTL w Świebodzinie”, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 - 274 oraz art. 276 oraz art. 277 ust. 1 oraz art. 280 - 281 oraz art. 283 - 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego (zwana dalej: dokumentacja) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym zał. nr 10 do SWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację, o której mowa  w ust.1 zgodnie z najwyższymi standardami zawodowej staranności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazaniami i potrzebami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywane będą przez podmioty lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszelkie ujemne dla Zamawiającego następstwa naruszenia powyższych obowiązków obciążają w całości Wykonawcę.

- W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- wykonania dokumentacji według następujących zasad:

dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych, zasad wiedzy technicznej, a także być wewnętrznie spójna i zawierać optymalne dla Zamawiającego rozwiązania funkcjonalne, użytkowe i kosztowe. Dokumentacja powinna  uwzględniać uwarunkowania ustawy Pzp:

1)  ze względu na wykorzystanie odpowiednio dokumentacji projektowej i STWiOR jako opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do opisywania cech dostaw, usług i robót budowlanych w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji,

2) opisując roboty budowlane Wykonawca nie będzie opisywał wymagań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określi warunki i kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń, materiałów i usług z uwzględnieniem zapisów art. 99, art. 101 i art. 102 ustawy Pzp oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). W celu uniknięcia sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)  w przypadku opisywania projektowanych rozwiązań przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez odniesienie do wydajności lub funkcjonalności, cech materiałów, produktów lub usług i innych cech, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.

- uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami i niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy uzgodnień, zezwoleń, dokumentów, map, w tym w szczególności wymaganych dokumentów od podmiotów trzecich, urzędów;

- wykonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy badań i pomiarów;

- sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych dla modernizacji budynku administracyjnego OTL.

- Wskazana w ust. 1 dokumentacja winna zawierać wszelkie wymagane przepisami prawa budowlanego dokumenty i oświadczenia, także te  nie wskazane wyraźnie w Opisie przedmiotu Zamówienia niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1. Dokumentacja  winna być sporządzona w odpowiedniej ilości egzemplarzy niezbędnej do uzyskania ostatecznie przez Zamawiającego zgłoszenia robót oraz dodatkowych dwóch egzemplarzy (wersja papierowa) dokumentacji dla Zamawiającego.

§ 2

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy sukcesywnie na podstawie harmonogramu prac projektowych poczynając od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 38 tygodni od dnia jej podpisania z podziałem na etapy:

Etap A - Koncepcja: do 8 tygodni

Etap B - Projekt budowlany: Projekt budowlany: do 28 tygodni od akceptacji koncepcji

Etap C - Dokumentacja przetargowa i kosztorys inwestorski: do 2 tygodni od zatwierdzenia projektu budowlanego.

§3

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uzyskiwania od Wykonawcy na bieżąco informacji o postępie prac i decyzjach         podejmowanych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy;

- prawo do przeglądania dokumentacji na każdym etapie jej tworzenia;

- zgłaszania uwag Wykonawcy co do przedmiotu umowy w celu ich uwzględnienia  przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

- dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego założenia określone w umowie.

- Zamawiający nie ma obowiązku akceptacji przedłożonego projektu, jeżeli jest on niekompletny lub wyrywkowy i nie daje prawidłowego obrazu całości prac.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową  w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w formie tam określonej wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac, braku wad i zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. W sytuacji, gdyby okazało się, że dostarczona przez Wykonawcę ilość egzemplarzy nie jest wystarczająca do osiągnięcia celu, dla którego ona została stworzona, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 1 dostarczyć dodatkowe egzemplarze Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia dokumentacji lub jej części, co nie stoi w sprzeczności z ust. 3 poniżej - mianowicie Zamawiający ma prawo na każdym etapie zgłosić uwagi do dokumentacji lub jej części.

- Przekazanie objętych umową prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez obie Strony. Protokół będzie zawierał oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

- W przypadku gdy w trakcie odbioru okaże się, że dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa nie jest zgodna z umową lub posiada wady, Zamawiający może odmówić potwierdzenia przyjęcia dokumentacji projektowej i podpisania protokołu odbioru do czasu jej skompletowania lub usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli na jakimś etapie realizacji umowy lub wykorzystania dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w szczególności w trakcie odbioru, wykonywania robót budowlanych na podstawie projektu, w okresie rękojmi, ujawni się wada dokumentacji projektowej lub jej części, Zamawiający może, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów ogólnych, wedle swojego wyboru:

  - zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin lub;

  - wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeżeli nie przystąpi do uzupełnienia lub usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do zastępczego usunięcia wad/poprawienia dokumentacji zgodnie z § 13 ust. 1 umowy bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego, lub;

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy, w jakiej wartość Dokumentacji z wadą pozostaje do wartości Dokumentacji bez wady.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w następujących etapach:

  - Etap A -    Koncepcyjny (koncepcja / studium wykonalności) obejmuje wykonanie:

Raportu z analizy stanu istniejącego, min. 2 warianty koncepcyjne, rekomendacja wariantu docelowego zgodnego z wariantem 6 audytu, wstępny kosztorys orientacyjny, harmonogram etapowania robót, wykaz niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, raport i spotkanie z Zamawiającym .

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

  - Etap B - Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

Projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych.

Projektu architektoniczno-budowlanego: uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w przypadku takiej konieczności), komplet projektów i opisów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierający projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcji, rozwiązania instalacyjne w zakresie: CO, CWU, wod.-kan., wentylacja i klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacja PV, opis techniczny, zestawienia materiałowe, uzgodnienia branżowe.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany wymaga akceptacji Zamawiającego. Po dokonanej akceptacji w terminie wyznaczonym dla tego etapu Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych.

Projektu technicznego: szczegółowe projekty wykonawcze dla wszystkich branż z rysunkami wykonawczymi, przekrojami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), detalami oraz instrukcjami montażu; projekty instalacji z bilansami i obliczeniami, schematami, wykazem materiałów, harmonogramem robót branżowych z uwzględnieniem etapowania robót.

Kosztorysu inwestorskiego i przedmiar robót: przedmiar w rozbiciu na pozycje, kosztorys inwestorski sporządzony w programie Norma PRO lub równoważnym z pełną kalkulacją ceny netto/brutto z analizą ryzyk kosztowych i rezerwami.

Projekt techniczny, kosztorys inwestorski i przedmiar robót wymaga akceptacji Zamawiającego w terminie wyznaczonym dla tego etapu.

Termin realizacji: do 28 tygodni od zatwierdzenia etapu koncepcyjnego.

Etap ten musi uwzględniać podział prac między poszczególnymi kondygnacjami.

  - Etap C - Dokumentacja przetargowa obejmuje wykonanie:

Kosztorysu ofertowego, Opisu Przedmiotu Zamówienia do SWZ.

Termin: do 2 tygodni od zatwierdzenia etapu projektu budowlanego.

  - Etap D - Konsultacje i uzgodnienia:

Wykonawca zapewni udział w uzgodnieniach branżowych, spotkaniach z gestorami sieci, oraz wsparcie Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na realizację modernizacji budynku jako doradca techniczny Zamawiającego.

  - Etap E – Nadzór autorski:

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych dla modernizacji budynku administracyjnego OTL.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PERSONELU

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach, uprawnieniach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania.  Obowiązek opisany w zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne prace wchodzące w skład Przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 11 Umowy.

§ 6

NADZÓR AUTORSKI

    - Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, w pełnym zakresie wynikającym z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmującym  w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót                            z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dot. projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dokonywanie niezbędnych poprawek w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;

- w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego – złożenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego do właściwego organu na własny koszt – zgodnie z art. 36A. ustawy Prawo budowlane;

- żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;

- pobyt na wezwanie Zamawiającego na realizowanym obiekcie;

- udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania Zamawiającego lub Wykonawcy robót, powstałych w związku z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i korzystania z dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę;

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

    - O konieczności przeprowadzenia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca będzie informowany z dwudniowym wyprzedzeniem (dwóch dni roboczych) telefonicznie lub drogą elektroniczną. W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wezwania przedstawiciela Wykonawcy na budowę w jednej w wyżej wskazanych form.

    - Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej  w ciągu dwóch dni roboczych udzielić odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1 na życzenie Zamawiającego w formie pisemnej. Na podstawie niniejszej umowy, wykonania powyższych czynności Wykonawca nie może powierzyć innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski do dnia protokolarnego zakończenia robót.

    - Wykonawca nie może odstąpić od wykonania nadzoru autorskiego  poza przypadkami siły wyższej jak poważna choroba, zgon, wojny itp. do czasu ustalenia tych przyczyn.

§7

PRAWA AUTORSKIE

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub jej części, na własność Zamawiającego przechodzi własność wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy tej dokumentacji (wszystkich jej elementów) oraz przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

- wielokrotnego wykorzystania,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

- utrwalanie,

- zwielokrotnienie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- wprowadzania zmian,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

- Strony zgodnie ustalają, iż dla wykonywania zależnego prawa autorskiego, nie jest wymagane zezwolenie Wykonawcy. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone a przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

# § 8

# PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres usług  jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

- zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego,

- dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,

- sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca,

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy oraz do terminowej regulacji zobowiązań wobec podwykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego,    przeniesienie praw autorskich,  a także realizację innych czynności przewidzianych umową Strony ustalają w wysokości: __________ zł netto, _________zł VAT, __________ zł brutto.

- Strony ustalają rozliczenie dwuczęściowe:

- Część 1 (rozliczenie częściowe): po zatwierdzeniu etapu A - Koncepcja, o którym mowa w  § 4  ust. 6 pkt. 1 ) w wysokości  20% wynagrodzenia wskazanego ust. 1, tj. _______________ netto, ___________ VAT, __________ brutto (słownie:_______________________).

- Część 2 (rozliczenie częściowe): do zatwierdzeniu etapu B – Projekt Budowlany , o którym mowa w § 4  ust. 6 pkt. 2)  w wysokości  70% wynagrodzenia wskazanego ust. 1, tj. _______________ netto, ___________ VAT, __________ brutto (słownie:_______________________).

- Część 3 (rozliczenie końcowe): po zatwierdzeniu etapu C -  Dokumentacja przetargowa, o którym mowa w § 4  ust. 6 pkt. 3)  w wysokości  10% wynagrodzenia wskazanego ust. 1, tj. _______________ netto, ___________ VAT, __________ brutto (słownie:_______________________).

- Zapłata będzie następowała w terminie do 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur za rozliczenie częściowe i końcowe. Podstawą do wystawienia faktur jest podpisany przez Strony protokół przekazania dokumentacji objętej danym etapem rozliczeniowym.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy zgłoszony i ujawniony w wykazie podatników zwanym „Białą listą podatników Vat” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy wykazany na „Białej liście podatników Vat” Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze za wykonanie umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem umowy zajdzie konieczność wykonania prac, nie objętych ofertą, których wykonania przy zachowaniu najwyższej staranności nie można było przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i  uzasadni powyższe tj. że wykonania takich prac przy dołożeniu najwyższej staranności nie mógł przewidzieć. Wówczas w terminie 3 dni strony umowy winny szczegółowo określić zakres prac dodatkowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za ich wykonanie. W przypadku nie udowodnienia przez Wykonawcę, że wykonania prac dodatkowych przy zachowaniu najwyższej staranności nie można było przewidzieć – wówczas zastosowanie ma ogólna zasada – że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Wykonawca formułując treść oferty zataił okoliczności, które mogły mieć wpływ na jej wybór przez Zamawiającego w szczególności zdawał lub mógł zdawać sobie sprawę z potrzeby wykonania prac dodatkowych oraz ich ewentualnego zakresu. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie winny być sporządzone w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia na podstawie wskazanej w niniejszym ustępie Zamawiający powinien zrealizować w terminie 90 dni od dowiedzenia się o wystąpieniu podstawy do odstąpienia. Dla skuteczności odstąpienia oświadczenie winno zostać przesłane na adres Wykonawcy listem poleconym.

- Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyczerpuje w całości należności przysługujące Wykonawcy w związku z zawarciem i prawidłową i kompleksową realizacją umowy. W szczególności wynagrodzenie obejmuje także zapłatę z tytułu korzystania z utworu na wszelkich wskazanych w umowie polach eksploatacji, jak również z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony oraz za udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych przez nabywcę. Ponadto wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, w szczególności związane z dojazdami do Zamawiającego, koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, niezbędnych pomiarów, wykonywaniem nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 6 umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się na życzenie Zamawiającego do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§10

ZASADY GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca za wykonaną usługę udziela Zamawiającemu  __ miesięcy gwarancji na poprawność projektu.

- W razie zgłoszenia reklamacji co do kompletności lub jakości przekazanej dokumentacji, Wykonawca dokona niezwłocznie poprawek lub usunie wady dokumentacji,  nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wyrażenia zgody na zmiany w dokumentacji, dokonane przez Zamawiającego, jeżeli zmiana jest wymagana dla optymalnego osiągnięcia celu, jakim jest realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego przed uwzględnieniem zgłoszonych zmian, czy są one możliwe do przeprowadzenia w praktyce.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Rękojmia zostaje udzielona od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu do dnia wygaśnięcia rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Prac Budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej niezgodnie z niniejszą umową, z przepisami obowiązującego prawa, w tym techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, a także za wady projektowe, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają użytkowanie obiektów wchodzących w skład zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszającego jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.  Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę w okresu rękojmi obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady Dokumentacji także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znaczącymi niedogodnościami dla Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji umowy, także na etapie korzystania z rękojmi, prawo zlecenia wykonania prac dotyczących realizacji niniejszej umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac lub ich części zgodnie z terminami wskazanymi w niniejszej umowie lub  nie usunie wad dokumentacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Udokumentowana kwota odpowiadająca koniecznemu wynagrodzeniu za wykonanie zastępcze może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca może zostać wezwany do zapłaty kosztów zastępczego wykonania w terminie 14 dni od dostarczenia tego wezwania. Wybór jednego ze sposobów uregulowania wynagrodzenia za wykonanie zastępcze zależy od Zamawiającego (potrącenie czy wezwanie do zapłaty). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z zastępczego wykonania umowy lub jej części w terminie 3 dni przez planowanym podjęciem prac.

- Wykonawca ponosi pełną i wszelką odpowiedzialność w tym odszkodowawczą za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz unijnym, jak również zgodność przedmiotu ze wszelkimi kryteriami oraz normami polskimi i europejskimi.

- W przypadku stwierdzenia wad na etapie realizacji projektu (wykonywanie robót budowlanych na podstawie projektu) Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy – licząc od terminów określonych odpowiednio w § 2, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy, licząc od następnego dnia po upływie ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które on ponosi  odpowiedzialność, w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego ponad terminy wyznaczone przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy

- za nieobecność Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz innego rodzaju spotkaniach na budowie lub w siedzibie Zamawiającego i/lub Wykonawcy, jeżeli Zamawiający zażądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę  co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem – w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy

- za każdy stwierdzony przypadek opisania przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 99, art. 100, art. 101 i art. 102 ustawy Pzp w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych oraz w wypadkach, gdy dla konkretnego wypadku wystąpienia szkody nie została zastrzeżona kara umowna, strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy równowartości 30% Wartości Przedmiotu Umowy.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponad 10 dni. Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia, w przypadku o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 90 dni od stwierdzenia zajścia tego przypadku. Dla skuteczności odstąpienia oświadczenie winno zostać przesłane na adres Wykonawcy listem poleconym. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% sumy wartości wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 9 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, inne niż w ust. 1 powyżej, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia, w przypadku o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 60 dni od stwierdzenia zajścia tego przypadku. Dla skuteczności odstąpienia oświadczenie winno zostać przesłane na adres Wykonawcy listem poleconym. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30 % sumy wartości wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 9 ust. 1.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Wykonawca może żądań jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych lub czynności nadzoru autorskiego.

§ 13

UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 1 dzień przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia oraz dołączy dowody płatności składki najpóźniej w dniu, w którym upływa termin płatności za polisę.

  - Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

  - odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia;

  - ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

§ 14

WALORYZACJA

1.    Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu wynagrodzenia wskazanego w par. 9 ust. 2 pkt. 2). niniejszej umowy.

2.	Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.). Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty:

1)	Wskaźnik GUS wynikający z pierwszego (licząc od początkowego dnia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podającego Wskaźnik GUS („I Wskaźnik GUS”);

2)	Wskaźnik GUS wynikający z drugiego (licząc od początkowego dnia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podającego Wskaźnik GUS („II Wskaźnik GUS”)

3.	W trakcie okresu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Waloryzacja zostanie dokonana jednorazowo w dniu opublikowania II Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania Waloryzacji”).

4.	Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie obliczona przez Zamawiającego. O nowych (zwaloryzowanych) cenach jednostkowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając ich nową wysokość uwzględniającą Waloryzację oraz sposób obliczenia każdej z nich.

5.	W ramach Waloryzacji nowa kwota każdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w następujący sposób:

Cn = Cp +(Cp x CPII) x 0,5 +(Cp x CPIII) x 0,5

gdzie:

Cn 	to kwota danej nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN);

Cp 	to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie zawartym w Ofercie (wyrażona w PLN);

CPII 	to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS (wyrażona jako %);

Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:

(i)	wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

(ii)	wartość spadku cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

CPIII to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca w II Wskaźnika GUS (wyrażona jako %);

Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:

(i)	wartość wzrostu cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

(ii)	wartość spadku cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

W przypadku, gdy wartość CPII wynosić będzie 0 (zero) oraz wartość CPIII wynosić będzie 0 (zero) to wówczas Waloryzacja nie będzie dokonywana.

Wyniki mnożenia zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

6.	Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 10 % Wartości Przedmiotu Umowy.

7.   W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.

8.	Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 15

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

- w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:

- o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,

- o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,

- o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,

- o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,

- o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

- w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

- wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,

- w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) powyżej,

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość:

- zmian redakcyjnych Umowy oraz

- zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

§ 16

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Nazwa:		__________________________________________________________________________________

Adres:		__________________________________________________________________________________

Telefon:		__________________________________________________________________________________

e-mail:	 	__________________________________________________________________________________

Wykonawca:

Imię i Nazwisko	__________________________________________________________________________________

Adres:	 	__________________________________________________________________________________

Telefon:	 	__________________________________________________________________________________

e-mail:	 	__________________________________________________________________________________

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Zamawiający powiadomi o osobach uprawnionych z jego strony do zlecania usług, kontroli i nadzoru ich wykonania oraz odbioru usług objętych przedmiotem Zleceń („Przedstawiciel Zamawiającego"). Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.

§ 17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA: