| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wnioskodawca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Łodzi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w przypadku braku środków niekwalifikowalnych (obejmujących również korekty w tym zakresie) wartości wskaźników nr 1 i 3 powinny być równe. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W raporcie nie został podany termin rzeczywistego osiągnięcia Kamienia milowego „Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezentacyjnej dla obiektów 3D”. Z opisu na w statusie realizacji kamienia milowego wynika, że beneficjent osiągnął KM. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy Wskaźniki efektywności projektu (KPI | Wskaźnik „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wykazała wartość 1, podczas gdy status kamienia milowego powiązanego z danym wskaźnikiem „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” został określony jako „planowany”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości wskaźnika. |