|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2022 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Biblioteka Narodowa)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamieni milowych pn.:  „**Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)**”;  „**Odbiór produktu prac BN**”  nie określono przyczyny przekroczenia planowanych terminów osiągnięć kamieni milowych.  Planowany termin osiągnięcia ww. kamieni to: **10-2022**, podczas gdy kamienie milowe zostały osiągnięte: **11-2022.** | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |