| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-usługa OMNIS” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent - Biblioteka Narodowa). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W porównaniu do danych w raporcie z I kwartału 2019 r. zmianie uległa Wartość środków zaangażowanych, tj. z 69,02% na 62,10%. | Proszę wskazać przyczyny zmniejszenia Wartości środków zaangażowanych w II kwartale 2019 r. Wartość środków zaangażowanych odzwierciedla stan faktyczny na dzień złożenia raportu, natomiast spadek zaangażowania wynika z rozstrzygnięcia na niższą wartość postępowania pn: „Dostawa sprzętu IT dla Biblioteki Narodowej w Warszawie na potrzeby projektu e-usługa OMNIS” w porównaniu do kwoty jaką BN zabezpieczyła na realizację tego zamówienia (wartość zgodna z dokumentacją przetargową). |