Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla pieszych w ciągu DK94 w m. Karczów  - odcinka chodnika po stronie prawej (od km 170+860 do km 170+905) obejmująca etap projektowy oraz etap realizacji robót zgodnie z założeniami systemu „projektuj i buduj”.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, logicznej całości wynikającej z zakończenia procesu projektowania i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

- Budowa odcinka chodnika po stronie prawej (od km 170+860 do km 170+905).

W zakres etapu projektowania i realizacji robót wchodzą m.in. czynności :

- Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.

- Pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów geodezyjnych.

- Przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – w zależności od potrzeb.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych (odpowiednie szkice i rysunki oraz opis).

- Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część drogowa + branże m.in. sanitarna).

- Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych – w zależności od potrzeb.

7)	Przygotowanie materiałów do uzyskania zgody na wycinkę drzew wraz z decyzją – w zależności od potrzeb.

8)	Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego.

9)	Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) – w zależności od potrzeb.

10)	Przeprowadzenie audytu brd dla etapu projektu budowlanego.

11)	Przygotowanie wniosku o zgodę budowlaną.

12)	Przedłożenie sporządzonych projektów organizacji ruchu na czas budowy/robót.

13)	Przedłożenie sporządzonego projektu stałej organizacji ruchu.

14)	Sporządzenie Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.

15)	Sporządzenie przedmiarów Robót.

16)	Programy Zapewnienia Jakości.

17)	Współpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień na żądanie organu, przedkładanie wniosków i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

18)	Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych do zajęcia czasowego, przed i po realizacji zadania.

19)	Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza granicami pasa drogowego, a niezbędną do zrealizowania niniejszej inwestycji – w razie konieczności.

20)	Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji.

21)	Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych oraz pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności uzyskania).

22)	Uzyskanie zgód na wejście w teren.

23)	Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

24)	Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i in.

25)	Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej.

26)	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót.

27)	Zrealizowanie robót w oparciu o opracowane, uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze.

28)	Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.

29)	Dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania.

30)	Uwzględnienie podczas projektowania optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi.

31) Nadzór w zakresie wszystkich branż nad ww. robotami.

31) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót.

32) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.

33) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem).

34) Sporządzenie dokumentację powykonawczą, mapę inwentaryzacji powykonawczej, wniosek o zezwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej/zawiadomienie o zakończeniu budowy – w zależności od potrzeb

35) Przedłożenie wersji elektronicznej całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersji edytowalnej.