Opole, dnia 5 stycznia 2021 r.

IN.IV.804.2.1.2020.MP

Pan

Henryk Lakwa

Starosta Opolski

ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Dane identyfikacyjne kontroli

- Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, z wizją w terenie wykonania Projektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I.

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

- Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 8 Umowy nr PR/P/9/2017/U/23/2018 z dnia 23 października 2018 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018.

- Zakres kontroli

  - przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.10.68.2017 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/P/9/2017 oraz zapisami umowy Nr PR/P/9/2017/U/23/2018 z dnia 23 października 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,

- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego sprawozdania z realizacji projektu,

- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,

- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy),

- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,

- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,

- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej 
z realizacją Projektu.

  - okres objęty kontrolą:

2018 – 2.12.2020 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

- Rodzaj kontroli:

problemowa

- Tryb kontroli:

zwykła

- Termin kontroli:

2 – 31 grudnia 2020 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

- Skład zespołu kontrolnego:

- Justyna Sperczyńska Kierownik, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika  zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

- Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Henryk Lakwa Starosta Opolski, stanowisko objął dnia 29 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

- Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, z nadanym numerem OR.1714 pod pozycją nr 3 w 2020 r.

- Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Opolskiego w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

- Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie zmienioną Aneksem nr 1 w zakresie terminu realizacji zadania oraz Aneksem nr 2 w zakresie wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od maja 2018 do listopada 2018 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 3 804 858,84 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 775 953,15 zł., na poziomie 46,67 % wartości zadania, wkład własny – 2 028 905,69 zł. stanowiący 53,33 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 775 953,15 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 16 maja 2018 r. o wartości 3 884 428,61 zł brutto, na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I”, do której sporządzono Aneks nr 1 z dnia 8 czerwca 2018 r. oraz Aneks nr 2/2018 z dnia 24 września 2018 r. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy nr 27/U/2018 zawartej dnia 16 maja 2018 r. o wartości 78 720,00 zł. brutto. Tablice promocyjne zostały wykonane w całości ze środków własnych Jednostki.

- Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania.

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I” przeprowadzono w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 0135/10/2015 z 12.05.2015 r w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 05.02. 2018 r. na kwotę 3 604 647,91 zł co stanowiło równowartość 836 015,47 €.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2018 r. pod numerem 523142-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 26.02.2018 r. do dnia 20.03.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.zdp.opole.pl/321/138/zamowienie-publiczne-nr-dt26172018-nazwa-zamowienia-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1154-o-kuznica-katowska-biedaszka-w-m-stare-siolkowice-ul-klapacz-od-km-7-560-do-km-9-060-etap-i.html

Termin składania ofert wyznaczony na dzień 13.03.2018 r. do godz. 08:50 został wydłużony do 20.03.2018 r do godz. 08:50 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046713-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 694 765,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono

oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. W dniu

16.05.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 3 884 428,61 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2018 r. pod numerem 500107532-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.zdp.opole.pl/321/138/zamowienie-publiczne-nr-dt26172018-nazwa-zamowienia-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1154-o-kuznica-katowska-biedaszka-w-m-stare-siolkowice-ul-klapacz-od-km-7-560-do-km-9-060-etap-i.html dnia 16.05.2018 r.

Zamawiający powiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie faksem oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

- Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

  - 998-01 Wydatki bieżące,

  - 080-02-0090 Analityczne,

  - 080-02- Zestawienie kont

(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - OR.041.11.2017.MK z dnia 6 lipca 2018 r., wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinasowania, Kosztorys ofertowy branży drogowej o wartości brutto 1 435 149,52 zł., Kosztorys ofertowy branży mostowej – kładka o wartości brutto 524 944,32 zł., Kosztorys ofertowy branży wodnokanalizacyjnej i melioracyjnej o wartości brutto 1 041 661,67 zł., Kosztorys ofertowy branży telekomunikacyjnej o wartości brutto 41 382,71 zł., Kosztorys ofertowy branży elektroenergetycznej o wartości brutto 144 651,10 zł., zestawienie kosztorysów o wartości netto 3 158 072,04 zł., brutto 3 884 428,61 zł., Umowa nr 23/R/2018 z dnia 16 maja 2018 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 3 884 428,61 zł., Aneks nr 1/2018 zawarty dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniający termin realizacji Projektu, Umowa nr 27/U/2018 zawarta 16 maja 2018 r. o wartości 78 720,00 zł. brutto na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania terenu budowy z dnia 21 maja 2018 r., Karta wzorów podpisów z dnia 2 lipca 2018 r.,

  - OR.041.11.2017.JW z dnia 23 lipca 2018 r., sprostowanie dotyczące Aneksu nr 1/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w zakresie błędnej daty zawarcia umowy na wykonanie zadania oraz korekta wniosku o dofinasowanie, Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinasowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinasowanie a kosztorysem,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinasowanie pismem znak:

  - OR.042.4.2018.MK z dnia 24 października 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania, wniosek o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Aneks nr 2/2018 zawarty 24 września 2018 r. do umowy na wykonanie zadania zmieniający termin realizacji zadania,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o dofinasowanie pismem znak:

  - OR.042.4.2018.JW z dnia 15 listopada 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 2 w zakresie zmiany powykonawczej wartości zadania, Wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy,  Plan składania wniosków o wypłatę dofinasowania,

  - OR.042.4.2018.JW z dnia 22 listopada 2018 r., korekta dokumentacji do zawarcia Aneksu nr 2, wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o dofinasowanie,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  - OR.042.4.2018.JW z dnia 15 listopada 2018 r., wraz z załącznikami: Protokół odbioru ostatecznego robót wykonanych w ocenie wykonania robót zadawalającej, zgodnie z umową na wykonanie zadania, spisany dnia 9 listopada 2018 r. o ostatecznej wartości do zapłaty brutto 3 936 916,26 zł. zgodny z wystawionymi fakturami częściową i końcową, kosztorys powykonawczy na wartość brutto 3 648 159,02 zł., z fakturami VAT:

- nr F/37/09/18 z dnia 28 września  2018 r., na kwotę brutto 2 506 066,48 zł,

- nr 23/2018 z dnia 28 września  2018 r., na kwotę brutto 50 786,76 zł,

- nr 27/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., na kwotę 27 933,24 zł.,

- nr F/21/11/18 z dnia 13 listopada 2018 r., na kwotę 1 430 849,78 zł.

wraz z opisami faktur, tabelami rozliczeniowymi dla wszystkich branż, protokołami odbiorów częściowych i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

- Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie przedłożone pismem znak:

  - OR.042.4.2018.JW z dnia 23 stycznia 2019 r. sprawozdanie z realizacji Projektu;

z pozytywnym wynikiem.

- Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 30 listopada 2020 r., pod numerem 2/2020 jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 6 lutego 1999 r. z ostatnim wpisem dla kontroli 5 letnich w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 30 czerwca 2020 r. oraz z ostatnim wpisem dla kontroli jednorocznych w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 30 czerwca 2020 r. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1540 Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060, I tom z pierwszym wpisem w dacie 21 maja 2018 r. informującym o przekazaniu placu budowy i z ostatnim wpisem dnia 28 maja 2018 r. odnoszącym się do odwodnienia drogi, II tom z pierwszym wpisem w dacie 30 sierpnia 2018 r. dotyczącym montażu zbrojenia na konstrukcji mostu oraz zbrojenia fundamentów kładki dla pieszych i ostatnim wpisem w dacie 13 grudnia 2019 r. informującym o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie realizowanego zakresu (kserokopia załączona do akt sprawy).

- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdzono, iż w ramach Projektu etapu I rozbudowano drogę powiatową nr 11 54 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060. Na całym odcinku 495,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej ograniczonej obustronnie krawężnikami wraz z obustronnym chodnikiem w części zabudowy przechodzącym w jednostronny poza terenem zabudowy o nawierzchni z kostki brukowo – betonowej szarej. Wykonano zjazdy indywidualne do posesji z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowo - betonowej w czerwonej kolorystyce. Zjazdy na tereny rolne wykonano z betonu asfaltowego. Zmodernizowano most w ciągu drogi w zakresie nawierzchni z uzbrojeniem podłoża z nadbudową ścian czołowych z betonu z wykonaniem przy moście w ciągu chodnika kładki dla pieszych, posadowionej na fundamencie pod drogowym z nawierzchnią poliuretanowo – epoksydową. Na obiekcie inżynierskim zamontowano bariery i balustrady ochronne, wykonano schody skarpowe wraz z nasypami wzmocnionymi kostką granitową oraz konstrukcjami kamiennymi. W zakresie odwodnienia wykonano w jezdni przykrawężnikowe koryta ściekowe z kostki betonowej wraz ze studzienkami ściekowymi odprowadzającymi wody opadowe do kanalizacji deszczowej oraz wykonano przepusty pod zjazdami. W ramach oznakowania poziomego za pomocą farby chlorokauczukowej wyznaczono linie w jezdni oddzielające pasy ruchu z wyznaczeniem przejść dla pieszych za pomocą masy chemoutwardzalnej. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). W newralgicznych miejscach na chodniku w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych postawiono bariery ochronne sztywne. Tereny przyległe obsiano trawą. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania, zgodne z opracowanym wzorem. Zadanie wykonane jest prawidłowo zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

- W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu w zakładce dla Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr PR/P/9/217/U/23/2018 z dnia 23 października 2018 r.

- Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

- Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń

- Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

- Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

- Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224). Proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

- Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

$Małgorzata Kałuża-Swoboda

$Dyrektor Wydziału

$Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.)

# Text boxes

WOJEWODA OPOLSKI