Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania Przedsięwzięcia: Projekt 4.0: Rozwój Cyfrowego Potencjału POL-MAK Iława o numerze: KPOD.01.11-IP.06-0170/23 w ramach inwestycji A.2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w POL-MAK Iława Sp. z o.o. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą przy ul. Słonecznej 6, 62-081 Przeźmierowo, w trybie doraźnym (poza Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2025 r.) Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 10 kwietnia do 14 maja 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.
Zakres kontroli obejmował:
wykonanie przez OOW inwestycji: Przedsięwzięcia pn. Projekt 4.0: Rozwój Cyfrowego Potencjału POL-MAK Iława w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika: A28G T1 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 87/II/P/KPO/PMI/24/DWMiFE zawartej 13 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).
Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A28G T1, tj. zrealizował przedsięwzięcie Projekt 4.0: Rozwój Cyfrowego Potencjału POL-MAK Iława. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w mieście Iława, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał dwa zadania:
1. Zadanie nr 1 –  Zakup oraz instalacja zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii technologicznej polegające na uruchomieniu: 

a) jednej linii technologicznej (nowy, zautomatyzowany ciąg technologiczny do produkcji chusteczek higienicznych, w skład której wchodzą następujące moduły): 

· moduł składający typu V/W, 

· moduł pakujący w kartoniki, 

· moduł pakujący w opakowania zbiorcze z systemem paletyzowania; 

b) inteligentne cyfrowe roboty (2 szt.) pakujące kartoniki do opakowań zbiorczych oraz paletyzujące
2. Zadanie nr 2 - Zakup oraz instalacja systemów zwiększających poziom cyfryzacji i robotyzacji w kierunku Przemysłu 4.0., polegające na nabyciu i wdrożeniu: 

a) platformy cyfrowej w obszarze łańcucha dostaw; 
b) systemu automatyzującego procesy biznesowe z wykorzystaniem AI;
c)  systemu technologii chmurowych i AI w procesie produkcyjnym;
d)  systemu automatyzującego procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

W celu realizacji Przedsięwzięcia Beneficjent przeprowadził 2 postępowania ofertowe w trybie zasady konkurencyjności, w wyniku których zawarł 2 umowy. Na podstawie objętych badaniem 2 (100%) postępowań potwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowań nastąpiło w sposób, przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz ich wyniki zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 
Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 
