Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie usługi sprzątania 11 domków w ośrodku socjalnym we Władysławowie”.

Usługa obejmuje sprzątanie 10 domków 6 osobowych, dwukondygnacyjnych o powierzchni 
ok 37m2 każdy, składających się z: pokoju dziennego, aneksu kuchennego i łazienki z wc 
(na pierwszej kondygnacji) oraz 2 sypialni i przedpokoju (na 2 kondygnacji), 1 domku 
5 osobowego parterowego o powierzchni ok 35m2  składającego się z pokoju dziennego wraz z aneksem kuchennych, sypialni i łazienki z wc oraz przygotowanie ww. domków do sezonu wypoczynkowego.

1.    Termin realizacji zamówienia: od 13.04.2026 r. do 05.10.2026 r. przy czym w okresie od 13.04. do 28.04 należy wykonać prace mające na celu przygotowanie ośrodka do sezonu wypoczynkowego tj. czynności wskazane w punktach od 11.1 do 11.16 zaś w dniu 
05-10.2026 tj. w trakcie ostatniego sprzątania „w sezonie” poza czynnościami wskazanymi w punktach 10.1. – 10.14. również czynności opisane w punkcie 11.4.

Czynności sprzątania wykonywane będą w następujących terminach:

1)   w maju 08,15,22,29;

2)   w czerwcu 05,12,19,26;

3)   w lipcu 10,24;

4)   w sierpniu 07;21,28;

5)   we wrześniu  04,11,18,25;

6)    w październiku 05;

Na wniosek Opiekuna Obiektu dopuszcza się dodatkowe sprzątanie w miesiącach lipiec, sierpień (nie częściej jednak niż 1 x w tygodniu). O konieczności dodatkowego sprzątania Wykonawca poinformowany zostanie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Czynności sprzątania w trakcie sezonu powinny być wykonane w ww. terminach tj.:

- w piątki w godzinach  11:00 – 22:00

3.	Wszelkie środki, urządzenia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zapewni Wykonawca;

4.	Domki do sprzątania w wyznaczonych terminach wskazuje opiekun ośrodka.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości domków do sprzątania w ww. terminach o czym poinformuje Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem;

6.	Klucze do domków wymagających sprzątnięcia wydawane są przez opiekuna obiektu tj. ……………………… tel. kom. ………………………;

7.	Podpisanie protokołu odbioru usługi sprzątania w sezonie odbywa się przez obie strony 
(ze strony Zamawiającego - opiekun obiektu ………….., ze stronny Wykonawcy osoba wskazana w umowie). Odbiór usług przygotowania domków do sezonu oraz ostatniego sprzątania na zakończenie sezonu odbędzie się przy udziale pracowników Oddziału w dniach 28-29.04 oraz 05.10.2026r.

8.	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji usługi do przesłania imiennej listy personelu wykonującego usługę. Przedstawiciel Zamawiającego przed rozpoczęciem prac będzie weryfikował skład osobowy personelu Wykonawcy skierowanego każdorazowo do wykonania usługi. Personel Wykonawcy w dniu wykonywania usługi zobowiązany jest do podpisania listy obecności, przygotowanej przez Zamawiającego.

9.	Usługa sprzątania powinna być wykonywana, w miarę możliwości, przez tych samych pracowników Wykonawcy, przez cały okres trwania umowy. Każdorazowa zmiana personelu Wykonawcy wymaga wcześniejszego (z min 2 dniowym wyprzedzeniem) poinformowania Zamawiającego wraz z uzasadnieniem wprowadzenia zmiany oraz informacją czy jest to zmiana czasowa czy stała. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 
2 zmiany personelu w trakcie realizacji umowy.

10.	CZYNNOŚCI KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY KAŻDORAZOWYM SPRZĄTANIU DOMKÓW w trakcie sezonu wypoczynkowego:

10.1  Umycie okien  ( z obu stron) wg. wskazań opiekuna obiektu;

10.2 Zdjęcie poszewek i wywietrzenie kołder i poduszek, złożenie pościeli i ułożenie jej kompletami na poszczególnych łóżkach zgodnie z wytycznymi opiekuna obiektu;

10.3 Pobranie pościeli z budynku magazynowego i przeniesienie jej do poszczególnych   domków;

10.4    Odkurzenie podłóg;

10.5     Mycie podłóg;

10.6     Pozamiatanie i umycie tarasu oraz schodów wejściowych do domków;

10.7     Odkurzenie lamp i kinkietów;

10.8     Sprzątnięcie wnętrz szafek, szaf, szuflad, komód, wersalek;

10.9	Umycie frontów mebli, blatów, drzwi, klamek okien i drzwi, stołu i stolików, łóżek oraz krzeseł;

10.10	Sprzątnięcie łazienki: umycie i odkurzanie podłóg, mycie białej armatury, umycie kabiny, wyczyszczenie kratki odpływowej kabiny, umycie baterii, umycie luster;

10.11	Rozmrożenie i umycie lodówki;

10.12	Umycie zlewu i kuchenki gazowej/elektrycznej;

10.13	Umycie kafelków;

10.14	Opróżnienie koszy i wyrzucenie worków do pojemników na odpady (selektywna zbiórka odpadów).

11.	CZYNNOŚCI KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU WYPOCZYNKOWEGO tj. w okresie od 13.04.2026r. do 28.04.2026r

11.1.	Umycie elewacji wszystkich domków myjką ciśnieniową (sprzęt i środki chemiczne zapewniające impregnację biobójczą zapewnia Wykonawca)

11.2.	Oczyszczenie i umycie okiennic i okien

11.3.	Wyczyszczenie wszystkich ścian wewnątrz budynku z kurzu i pajęczyn oraz wyczyszczenie i umycie kratek wentylacyjnych

11.4.	Wyjęcie całego wyposażenia z szafek kuchennych i wyrzucenie ewentualnych resztek produktów pozostawionych przez wczasowiczów;

11.5.	Umycie wszystkich naczyń będących na wyposażeniu domków (zgłoszenie opiekunowi obiektu wadliwego, wykruszonego, popękanego wyposażenia);

11.6.	Odstawienie ruchomych mebli i umycie wszystkich mebli znajdujących się w domkach z zewnątrz i wewnątrz a także podłóg i ścian pod i za nimi;

11.7.	Poustawianie wyposażenia wewnątrz mebli zgodnie z wytycznymi opiekuna obiektu;

11.8.	 Wyczyszczenie płytek łazienkowych, listew i całego wyposażenia łazienek (umywalki, kabiny, baterie, grzejniki, muszle i deski wc, lustra, bojlery, miski, wiadra itp.);

11.9.	Sprawdzenie drożności wszystkich odpływów i ich wyczyszczenie;

11.10	Odkurzenie i umycie podłóg, schodów, tarasów;

11.11.	 Wymiana worków w odkurzaczach będących na wyposażeniu domków;

11.12.	Odkurzenie  i ewentualne umycie lamp i kinkietów;

11.13.	Umycie lodówek, zlewów, płytek, kuchenek gazowych/elektrycznych

11.14.	 Powkładanie worków do koszy na śmieci

11.15.	Pobranie pościeli z budynku magazynowego i przeniesienie jej do poszczególnych   domków oraz jej wywietrzenie;

11.16.	 Wywietrzenie wszystkich pomieszczeń.

12.       PRZYGOTOWANIE OFERTY

Cena oferty winna uwzględniać koszty dojazdu, pracy personelu oraz zakupu środków czystości, urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku złożenia oferty budzącej wątpliwości co do jej wartości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień mających na celu udowodnienie, iż wartość oferty wskazana przez Wykonawcę zapewnia należytą i zgodną z prawem realizację usługi.

W przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę okoliczności o których mowa powyżej Zamawiający odrzuci złożoną ofertę.