|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”*** *(wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wartość docelowa wskaźnika „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”, zgodnie z opisem założeń powinna wynosić 1. | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Produkty wymienione w opisie założeń zatwierdzonym przez KRMC zawierały inny opis produktów planowanych do wdrożenia w projekcie, ponadto obecnie nie uwzględniono wśród produktów interfejsów API. | Proszę o analizę i wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie raportu. |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru, * i opisu zależności   należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania:   * aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |