|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” (Wnioskodawca - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż wykazana w raporcie za I kwartał 2020 r. | Proszę o weryfikację i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z Aneksem nr 6 planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych” – 09.2019 | Proszę o weryfikację i ew. korektę raportu. |  |