Znak sprawy: DLI-II.7620.2.2026.JK.7

Warszawa, 7 sierpnia 2026 r.

DECYZJA

# Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „kpa”, oraz art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1839), zwanej dalej „specustawą naftową”, po rozpatrzeniu odwołania (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) od decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2026 r., znak: WI-V.747.1.24.2025.JP, 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Przystosowanie nitek rezerwowych do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami, zadanie nr 2: Przystosowanie rurociągu rezerwowego DN 800 pod Martwą Wisłą na odcinku SZ19 – SZ-20 do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami”,

- Uchylam:

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 9, zapis stanowiący dotychczasową treść pkt XII zaskarżonej decyzji,

- mapę pn.: „Teren zamknięty – Rafineria w Gdańsku Plan Sytuacyjny skala 1:500”) określającą granice terenu objętego inwestycją, stanowiącą załącznik nr 1 ark. 1 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym granic obszaru wyznaczonego 
na działce nr 75/92 (powstałej z podziału działki nr 75/90), z obrębu 0300 
w Gdańsku, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

i orzekam w tym zakresie poprzez:

- dodanie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na stronie 5, po zapisie znajdującym się w wierszu 14, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„W związku z istniejącą infrastrukturą należącą do Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. 
oraz ORLEN S.A. dopuszcza się możliwość przyszłej przebudowy lub zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu poza granice nowo wydzielanej działki 
nr 75/91 (powstałej z podziału działki nr 75/90), z obrębu 0300 w Gdańsku, 
na warunkach określonych w odrębnych uzgodnieniach i decyzjach.”,

- dodanie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na stronie 8, po zapisie znajdującym się w wierszu 27, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„Działając na podstawie art. 120 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 34 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustanawiam na rzecz Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. nieodpłatną służebność korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 75/91 (powstałej 
z podziału działki nr 75/90), z obrębu 0300 w Gdańsku, w określonym poniżej zakresie oraz sposobie:

- zakres służebności w terenie został pokazany na załączniku graficznym 
do decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji w sektorze naftowym, na którym za pomocą legendy zostały wskazane miejsca, oraz podana została łączna powierzchnia obszaru służebności wynosząca 226 m2, 
a także wymienione zostały urządzenia podlegające służebności. Są to następujące elementy:

- sieć elektroenergetyczna eN: kolor czerwony, pas eksploatacyjny 
o szerokości 2 m (po 1 m od osi przewodu),

- sieć teletechniczna t2: kolor pomarańczowy, pas eksploatacyjny 
o szerokości 2 m (po 1 m od osi przewodu).

- ustanowiona służebność polega na:

- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych, obsługi, przeprowadzania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, naprawy, remontów, przebudowy, rozbudowy i wymiany urządzeń przesyłowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Rafineria Gdańska Sp. z o.o., tj. odcinków sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz 
z elementami infrastruktury towarzyszącej, z obowiązkiem przywrócenia do stanu poprzedniego po każdorazowym wejściu na nieruchomość obciążoną;

- prawie do całodobowego, nieutrudnionego dostępu do nieruchomości obciążonej (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) dla pracowników spółki Rafineria Gdańska Sp. z o.o. i jej następców prawnych oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Rafinerii Gdańskiej 
Sp. z o.o. i jej następców prawnych, wraz z niezbędnym sprzętem w zakresie niezbędnym do wykonania powyższych czynności;

- znoszeniu istnienia znajdujących się na nieruchomości obciążonej urządzeń, wraz z niezbędną infrastrukturą oraz terenem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania;

- obowiązku każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. i jej następcom prawnym dostęp do urządzeń przesyłowych lub korzystanie z nich, wraz z terenem koniecznym do ich prawidłowego funkcjonowania, zgodnie 
z przeznaczeniem, w tym powstrzymywania się od wybudowania budowli kubaturowych w pasie służebności, przy czym użytkownik wieczysty obciążonej nieruchomości uprawniony jest do utwardzenia powierzchni ziemi znajdującej się nad urządzeniami opisanymi powyżej wykonanego 
z materiałów rozbieralnych.”,

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w miejsce uchylenia, na stronie 9, zapisów stanowiących nową treść pkt XII zaskarżonej decyzji:

„XII. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, określam termin wydania nieruchomości, o których mowa w pkt VII i pkt VIII niniejszej decyzji, lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń – na 28 dzień od dnia otrzymania od inwestora (PERN S.A.) wezwania do wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń.”.

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennej mapy pn.: „Teren zamknięty – Rafineria w Gdańsku Plan Sytuacyjny skala 1:500”) określającej granice terenu objętego inwestycją - stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji niniejszej decyzji 
– w zakresie dotyczącym granic obszaru na działce nr 75/92 (powstałej z podziału działki nr 75/90), z obrębu 0300 w Gdańsku, w stosunku do którego decyzja 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

- zatwierdzenie mapy przedstawiającej zakres służebności na działce nr 75/91 (powstałej z podziału działki nr 75/90), z obrębu 0300 w Gdańsku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

- W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

# UZASADNIENIE

# Wnioskiem z dnia 10 października 2025 r., uzupełnionym w trakcie prowadzonego postępowania, PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, zwana dalej „inwestorem” lub „PERN S.A.”, wystąpiła do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Przystosowanie nitek rezerwowych do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami, zadanie 
nr 2: Przystosowanie rurociągu rezerwowego DN 800 pod Martwą Wisłą na odcinku SZ19 – SZ-20 do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami”.

# Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie ww. wniosku, Wojewoda Pomorski wydał w dniu 5 stycznia 2026 r. decyzję znak: WI-V.747.1.24.2025.JP, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Przystosowanie nitek rezerwowych do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami, zadanie nr 2: Przystosowanie rurociągu rezerwowego DN 800 pod Martwą Wisłą na odcinku SZ19 – SZ-20 do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami”, zwaną dalej „decyzją Wojewody Pomorskiego”.

# Od decyzji Wojewody Pomorskiego odwołanie, za pośrednictwem organu I instancji, wniosła (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…), zwana dalej „(…)”, reprezentowana przez r.pr. A. C.. Odwołanie wniesiono w terminie. 
W odwołaniu z dnia 19 stycznia 2026 r., uzupełnionym w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego, skarżąca spółka podniosła zarzuty odnoszące się do decyzji Wojewody Pomorskiego, określiła istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazała na dowody uzasadniające to żądanie.

# Organ odwoławczy stwierdził, co następuje. Na wstępie wyjaśnić należy, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów 
i Gospodarki (Dz.U. z 2025 r. poz. 997) – jest obecnie Minister Finansów i Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. obsługę Ministra Finansów i Gospodarki zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka.

# W trakcie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Minister rozpatrzył ponownie wniosek inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, przeanalizował materiał dowodowy zgromadzony przez Wojewodę Pomorskiego, w tym zbadał poprawność postępowania organu I instancji oraz poprawność kończącej to postępowanie decyzji Wojewody Pomorskiego, jak również rozpatrzył zarzuty podniesione przez skarżącą spółkę. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a specustawy naftowej, 
z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wystąpił uprawniony do tego podmiot, 
tj. PERN S.A. Projektowana inwestycja mieści się w wykazie strategicznych inwestycji 
w sektorze naftowym określonych w załączniku nr I do specustawy naftowej pn.: „Wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych przez inwestora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy”. W pkt I.2 rzeczonego załącznika wskazano: „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, do których inwestor, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, posiada tytuł własności lub inny tytuł prawny uprawniający do realizacji tych inwestycji, albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem dotyczy przystosowania rurociągu rezerwowego DN 800 pod Martwą Wisłą na odcinku SZ19 - SZ-20 do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami. Zamierzenie budowlane ma polegać na budowie dwóch śluz nadawczo-odbiorczych tłoka DN 800, stanowiącej rozbudowę istniejącego rurociągu rezerwowego przesyłowego dalekosiężnego ropy naftowej DN 800 PN 5,5 MPa, przechodzącego pod rzeką Martwa Wisła, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniem przebudowy tego rurociągu, w celu włączenia śluz nadawczo-odbiorczych tłoka.

# Analizując złożony przez inwestora wniosek, Minister uznał, że zawiera on wszystkie elementy wymagane na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 specustawy naftowej, niezbędne w okolicznościach niniejszej sprawy. Następnie organ odwoławczy poddał kontroli przeprowadzone przez Wojewodę Pomorskiego postępowanie o wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym i stwierdził, 
co następuje. W ocenie Ministra, organ pierwszej instancji prawidłowo poinformował strony o wszczętym postępowaniu, podał jego podstawę prawną, pouczył o prawie do składania wniosków, uwag i zastrzeżeń, a zatem należycie i wyczerpująco poinformował strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, będących przedmiotem postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Wojewoda Pomorski pismem z dnia 10 grudnia 2025 r., znak: WI-V.747.1.24.2025.JP.b, zawiadomił o wszczęciu postępowania wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, wysyłając zawiadomienie na adresy wskazane w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o jego wszczęciu w drodze obwieszczenia. W zawiadomieniu 
i obwieszczeniu organ I instancji poinformował o miejscu, gdzie strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą inwestycji. W toku postępowania przed Wojewodą Pomorskim nie wniesiono zastrzeżeń i uwag.

# Uznając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygnięcia, Wojewoda Pomorski wydał w dniu 5 stycznia 2026 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Stosownie do art. 35 ust. 1 specustawy naftowej decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. W myśl art. 10 ust. 
1 specustawy naftowej, Wojewoda Pomorski doręczył ww. decyzję wnioskodawcy oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Pomorskiego, organ I instancji poinformował o wydaniu decyzji w drodze zawiadomienia z dnia 
5 stycznia 2026 r., znak: WI-V.747.1.24.2025.JP.f, wysyłanego na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości. Kontrolowana decyzja Wojewody Pomorskiego, z wyjątkiem uchybienia omówionego poniżej, czyni zadość wymogom przedstawionym w art. 8 ust. 1 specustawy naftowej, bowiem zawiera wszystkie niezbędne w okolicznościach niniejszej sprawy elementy określone w tym przepisie. Projekt decyzji został sporządzony przez osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2 specustawy naftowej.

# Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym organ II instancji stwierdził, iż wydana w I instancji decyzja wymaga dokonania korekty merytoryczno-reformacyjnej. Należy zauważyć, iż przepis art. 138 § 1 pkt 2 kpa umożliwia organowi odwoławczemu korektę zaskarżonej decyzji przez jej uchylenie w części i orzeczenie 
w tym zakresie co do istoty sprawy.

# Analizując decyzję Wojewody Pomorskiego pod kątem spełnienia warunku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 12 specustawy naftowej, Minister stwierdził, że Wojewoda Podmorski błędnie w pkt XII na str. 9 zaskarżonej decyzji odstąpił od ustalenia terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, wskazując, że „Nie dotyczy - decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 26 ust. 3, 6 i 7 u.i.s.n.”. Odstąpienie przez organ I instancji od określenia terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń byłoby prawidłowym działaniem gdyby zaskarżona decyzja dotyczyła wyłącznie nieruchomości co do których sposób wykonywania prawa własności został jedynie ograniczony (art. 30 ust. 1 specustawy naftowej). Termin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 12 specustawy naftowej, nie dotyczy bowiem działek przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu na mocy art. 30 ust. 1 specustawy naftowej. Natomiast zakresem niniejszej inwestycji, oprócz działek ograniczonych w korzystaniu, są również objęte działki wymienione w pkt VII i VIII decyzji Wojewody Pomorskiego, które podlegają skutkom wywłaszczeniowym określonym w art. 26 ust. 3, 6 i 7 specustawy naftowej. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, wynikający z art. 8 ust. 1 pkt 12 specustawy naftowej, dotyczy właśnie wyłącznie nieruchomości, co do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek zmiany stanu własnościowego (art. 26 ust. 3, 6 i 7 specustawy naftowej), a takie nieruchomości, wbrew błędnemu wskazaniu w pkt XII decyzji organu I instancji, są objęte zakresem rzeczonej inwestycji (por. pkt VII i pkt VIII decyzji organu I instancji).

# Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1199), lecz w istotnym zakresie w pełni analogicznej do rozwiązań przyjętych w specustawie naftowej (por. wyroki z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 1956/17, z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 1928/17, z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt 
II OSK 1858/17 i z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 847/17, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zauważyć przy tym należy, iż ustawodawca pozostawił uznaniu organu orzekającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym określenie terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 12 specustawy naftowej, inaczej niż ma to miejsce w przypadku podobnego przepisu zawartego w ww. ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, gdzie ustawodawca wskazał, iż termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń nie może być krótszy niż 120 dni do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.

# Konsekwencją opisanego powyżej błędu w zaskarżonej decyzji, jest dokonana - na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa - zmiana w decyzji Wojewody Pomorskiego określona w pkt I niniejszej decyzji. O powodach pozostałych korekt w decyzji Wojewody Pomorskiego, dokonanych przez Ministra w pkt I niniejszej decyzji,  będzie mowa przy rozpatrywaniu odwołania (…) . Badając zgodność z prawem pozostałej części zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy stwierdził, że czyni ona zadość wymogom specustawy naftowej i dlatego – w pkt II niniejszej decyzji – w pozostałej części zaskarżona decyzja Wojewody Pomorskiego została utrzymana w mocy.

# Odnosząc się do odwołania (…), Minister stwierdził, co następuje.

# W odwołaniu (…)zarzuciła naruszenie art. 120 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 399), zwanej dalej „ugn”, w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 specustawy naftowej w zw. z art. 34 specustawy naftowej, oraz naruszenie art. 7 kpa i art. 77 kpa, poprzez brak ustanowienia w decyzji Wojewody Pomorskiego służebności przesyłu na rzecz (…) umożliwiającej korzystanie przez skarżącą spółkę z urządzeń infrastruktury technicznej (…)znajdujących się na wywłaszczonym terenie działki nr 75/90, z obrębu 0300 w Gdańsku. W oparciu o podniesiony zarzut, (…)wniosła o dokonanie przez organ odwoławczy korekty decyzji Wojewody Pomorskiego poprzez zawarcie 
w niej zapisów o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz (…)
w zakresie możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej położonych 
na wywłaszczonym terenie działki nr 75/90.

# W toku procedury odwoławczej (…)dodatkowo wniosła również o zmianę granic obszaru oznaczonego różowym szrafem w załączniku nr 1 ark. 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego, w stosunku do którego decyzja lokalizacyjna ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 3 specustawy naftowej, tj. obszaru czasowego ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 75/92 (powstałej z podziału działki 
nr 75/90), poprzez jego zmniejszenie o fragment oznaczony kolorem żółtym na mapie dołączonej do pisma skarżącej spółki z dnia 25 lutego 2026 r. (stanowiącego uzupełnienie odwołania). (…)wskazała, że na dołączonym do decyzji lokalizacyjnej planie, PERN S.A. nie zaprojektowała żadnych elementów na obszarze, 
o którego wyłączenie wnioskuje. Obszar ten ma zostać, według wiedzy (…), wykorzystany przez inwestora jedynie jako zaplecze budowy. (…)podniosła, że na przedmiotowym obszarze planuje na lata 2028-2030 realizację projektu pn. „Nowa pompownia wody pożarowej zasilana z Martwej Wisły”, którego realizacja stanowi kluczowy element podniesienia poziomu bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony życia i zdrowia pracowników na terenie (…). Biorąc pod uwagę możliwe wystąpienie kolizji czasowej planowanej przez (…) inwestycji oraz będącej przedmiotem decyzji Wojewody Pomorskiego inwestycji PERN S.A., a także konieczność uzyskania przez (…) na wcześniejszym etapie inwestycyjnym niezbędnych decyzji i pozwoleń, zmiana granic obszaru czasowego ograniczenia korzystania z części ww. działki nr 75/92, który ma stanowić dla PERN S.A. jedynie zaplecze budowy, wydaje się - w ocenie skarżącej spółki - w pełni uzasadnione. (…)wskazała, że podjęła w zakresie tego obszaru rozmowy z PERN S.A., która nie sprzeciwia się jego zmniejszeniu. Jednocześnie (…)oświadczyła, że w ramach bieżącej współpracy z PERN S.A. uzgodni obszar niezbędny dla PERN S.A. do czasowego korzystania pod zaplecze budowy, tak, aby obie inwestycje nie kolidowały ze sobą.

# Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że w decyzji Wojewody Pomorskiego 
działka nr 75/90, z obrębu 0300 w Gdańsku (będąca własnością Skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym (…)) ulega podziałowi na działkę nr 75/91 (podlegającą skutkom z art. 26 ust. 7 w zw. z art. 26 ust. 12 specustawy naftowej)  przechodzącą w użytkowanie wieczyste inwestora (PERN S.A.), i działkę nr 75/92 (pozostającą w użytkowaniu wieczystym (…)), ale ograniczoną w sposobie korzystania na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. ust. 3 specustawy naftowej.

# Jednocześnie wyjaśnić należy, że w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie specustawy naftowej, nie ma możliwości ustanowienia służebności przesyłu. Wydawana na podstawie specustawy naftowej decyzja lokalizacyjna nie dotyczy bowiem cywilnoprawnej kwestii służebności przesyłu. Służebność przesyłu jest instytucją prawa rzeczowego uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Ustanowienie służebności przesyłu odbywa się na drodze cywilnej, a nie administracyjnej. Natomiast w sytuacji, gdy na skutek nabycia nieruchomości bądź jej części na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty) doznaje np. niedogodności, odpowiednie zastosowanie - z mocy art. 34 specustawy naftowej – znajduje art. 120 ugn, normujący ustanowienie niezbędnych służebności. Zgodnie z art. 120 ugn, jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o wywłaszczeniu ustanawia się niezbędne służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń ciąży na występującym z wnioskiem o wywłaszczenie. Przepis art. 120 ugn stanowi swoiste uzupełnienie art. 119 ugn i przesądza o konieczności zamieszczenia dodatkowych elementów w decyzji o wywłaszczeniu, gdy wywłaszczenie nieruchomości ujemnie oddziałuje na nieruchomości sąsiednie.

# W wyniku przeprowadzonego przez Ministra postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 136 § 1 kpa (korespondencja organu odwoławczego z inwestorem), jak również 
w efekcie uzgodnień prowadzonych między obiema spółkami poza postępowaniem administracyjnym (co wynika z dokumentów przekładanych do akt sprawy), inwestor (PERN S.A.) przychylił się do odwołania (…) i wyraził zgodę na obciążenie oddanej w jego użytkowanie wieczyste działki nr 75/91 (powstałej z podziału działki 
nr 75/90), służebnością na rzecz (…), jak również wyraził zgodę zmniejszenie zakresu czasowego ograniczenia w korzystaniu z działki nr 75/92 (powstałej z podziału działki nr 75/90), o którym mowa w art. 30 ust. 3 specustawy naftowej.

# Finalnie przy piśmie z dnia 8 lipca 2026 r., znak: 487/AKs/26 - stanowiącym odpowiedź na wezwanie Ministra z dnia 19 czerwca 2026 r., znak: DLI-II.7620.2.2026.JK.6 – inwestor:

- przedstawił opis służebności korzystania z działki nr 75/91 (powstałej z podziału działki nr 75/90), jaka ma zostać ustanowiona na rzecz Rafinerii Gdańskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wskazując jednocześnie na konieczność uzupełnienia zapisu pkt II decyzji Wojewody Pomorskiego pn.: „Charakterystyka inwestycji. Warunki techniczne realizacji inwestycji.”,

- przedłożył 3 egzemplarze opracowania graficznego sporządzonego przez uprawnionego geodetę przedstawiającego w sposób graficzny zakres służebności 
na ww. działce nr 75/91,

- przedłożył 3 egzemplarze skorygowanego załącznika nr 1 ark. 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego (opracowanie pn.: „Teren zamknięty – Rafineria w Gdańsku Plan Sytuacyjny skala 1:500”) uwzględniającego zmniejszenie zakresu ograniczenia 
w korzystaniu z działki nr 75/92 (powstałej z podziału działki nr 75/90), o którym mowa w art. 30 ust. 3 specustawy naftowej, tj. zmniejszenie powierzchni pasa budowlano-montażowego na tej działce.

W piśmie z dnia 10 lipca 2026 r., znak: RG/2026/29/ZM/MS (wpływ do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w dniu 21 lipca 2026 r.), (…) wskazała, 
że stanowisko inwestora przedstawione w ww. piśmie z dnia 8 lipca 2026 r., znak: 487/AKs/26, jest w zbieżne z jej oczekiwaniami i nie zgłasza uwag do jego treści.

Jak już to zostało wyjaśnione w niniejszej decyzji, przepis art. 138 § 1 pkt 2 kpa umożliwia organowi odwoławczemu korektę zaskarżonej decyzji przez jej uchylenie w części 
i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy. Minister dokonał odpowiednich korekt w decyzji Wojewody Pomorskiego związanych z ustaleniem na rzecz (…) służebności umożliwiającej korzystanie i eksploatację ze znajdujących się na działce 
nr 75/91 sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Konsekwencją tego było zatwierdzenie mapy przedstawiającej zakres służebności na działce nr 75/91 ustanowionej na rzecz (…). Ponadto Minister dokonał korekty załącznika nr 1 ark. 1 do zaskarżonej decyzji, określającego granice terenu objętego inwestycją, poprzez zatwierdzenie zamiennej mapy pn.: „Teren zamknięty – Rafineria w Gdańsku Plan Sytuacyjny skala 1:500” w zakresie zmniejszenia obszaru pasa budowlano-montażowego na działce nr 75/92, tj. zmniejszenia na tej działce obszaru w stosunku 
do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 3 specustawy naftowej (ograniczenie 
w korzystaniu na czas określony).

# Organ odwoławczy dokonując powyższych zmian w decyzji Wojewody Pomorskiego, jak i wcześniej opisanej korekty dotyczącej pkt XII decyzji organu I instancji, uznał, że nie naruszają one zasady dwuinstancyjności postępowania, o której mowa w art. 15 kpa. Model dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wymaga, by rozpatrując odwołanie organ drugiej instancji ponownie rozpoznawał sprawę administracyjną. Organ ten nie tylko dokonuje kontroli wydanej wcześniej w pierwszej instancji decyzji, lecz 
w pełni i na nowo ustala stan faktyczny oraz dokonuje jego subsumcji do obowiązujących norm prawnych. Oznacza to, że organ odwoławczy zobowiązany jest rozpoznać sprawę merytorycznie w jej całokształcie. Konieczność przeprowadzenia dowodu, uzupełnienia w dopełniającym zakresie postępowania lub uzupełnienia/korekty rozstrzygnięcia mieści się w kompetencjach organu odwoławczego do uzupełnienia postępowania wyjaśniającego w granicach art. 136 § 1 kpa. Przepisy kpa w istotnym stopniu preferują merytoryczne zakończenie sprawy na etapie odwoławczym, dążąc do tego, aby organ drugiej instancji rozstrzygnął sprawę co do istoty (zasada reformatoryjności) (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2025 r., sygn. akt II OSK 2665/24, z dnia 16 września 2025 r., sygn. akt III OSK 2282/22, z dnia 5 marca 2024 r., sygn. akt II OSK 1896/23, z dnia 14 maja 2021 r., sygn. akt II OSK 383/21, z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt II OSK 3586/19, z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 1231/13, 
z dnia 8 listopada 2023 r., sygn. akt II OSK 1371/23, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2024 r., sygn. akt VII SA/Wa 27/23, 
z dnia 9 maja 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 2679/22, z dnia 5 kwietnia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 301/19, z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 39/17, z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 916/16, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

# Niniejsza decyzja jest ostateczna.

# Na decyzję, na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 143, 
z późn.zm.), zwanej dalej „ppsa”, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszona za pośrednictwem Ministra Finansów 
i Gospodarki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

# Jednocześnie informuję, że do skargi należy załączyć dowód uiszczenia wpisu 
od wniesienia skargi w kwocie 500 zł, płatnego w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu wskazany w publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej sądu (http://bip.warszawa.wsa.gov.pl). Strony mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, polegającego na zwolnieniu z kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania prawa pomocy uregulowane są w art. 243-262 ppsa.

Załączniki:

Nr 1 - zamienna mapa pn.: „Teren zamknięty – Rafineria w Gdańsku Plan Sytuacyjny skala 1:500”) - w zakresie dotyczącym obszaru na działce nr 75/92, z obrębu 0300 w Gdańsku, objętego skutkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

Nr 2 - mapa przedstawiająca zakres służebności na działce nr 75/91, z obrębu 0300 
w Gdańsku.

Z upoważnienia

Edyta Lubaszewska

dyrektor

Departament Lokalizacji Inwestycji

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii