## Slide 1
Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych
Wnioskodawca: Uniwersytet Warszawski
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
CEL PROJEKTU
Celem projektu było wytworzenie infrastruktury do digitalizacji oraz udostępniania zasobów kultury posiadanych przez UW. Produktem jest infrastruktura umożliwiająca opracowanie, skanowanie, przetwarzanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej.

## Slide 2
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2016-10-08 | 2019-10-07
Faktyczny: | 2016-10-08 | 2019-10-07
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
środki UW | 2080978.73 | 1874163.26
środki EU | 11458245.27 | 10319481.84

## Slide 3
ZAKRES PROJEKTU
W ramach projektu stworzone zostało oprogramowanie biblioteki cyfrowej oraz powiązane z nim: aplikacja redaktora cyfrowego, system workflow do kontroli przepływu pracy podczas digitalizacji, aplikacja (strona www) prezentująca obiekty cyfrowe użytkownikom – crispa.uw.edu.pl
Stworzono pracownię reprograficzną, w tym: dostosowano pomieszczenia na potrzeby digitalizacji (oświetlenie, odpowiednie otoczenie sieciowe, systemy zabezpieczeń), zakupiono sprzęt digitalizacyjny (skanery, stanowisko fotogrametryczne, sprzęt komputerowy).
Rozbudowano infrastrukturę informatyczną zapewniając w pełni redundantne i niezawodne środowisko
W ramach usług zewnętrznych, przygotowaniu do digitalizacji poddano ponad tysiąc obiektów z różnych kolekcji Uniwersytetu Warszawskiego, a samej digitalizacji poddano obiekty XIX i XX wieczne, z których wykonano blisko 300 tys. skanów.
W trakcie realizacji projektu udostępniono prawie milion dokumentów sektora publicznego w formie cyfrowej o objętości ponad 70 TB, które po zakończeniu projektu nadal przyrastają.
Do dnia 11.05.2020 odtworzono je ponad 9,5 mln. razy.
Powyższe liczby stale rosną w ramach utrzymywania trwałości efektów projektu.

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
Workflow
–
oprogramowanie do kontroli przepływu pracy w procesie digitalizacji
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Crispa
–
aplikacja redaktora biblioteki cyfrowej
Interfejsy dedykowane dla szczególnych potrzeb
Inne źródła metadanych
Katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (OPAC)
NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
Crispa
–
biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego
Oprogramowanie biblioteki cyfrowej
System przechowywania danych
Federacja Bibliotek Cyfrowych - narodowy koncentrator metadanych
Europeana – europejska biblioteka cyfrowa

## Slide 5
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Projekt nie opiniowany
na etapie składania wniosku.

## Slide 6
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
crispa.uw.edu.pl | Produkt został objęty Systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji Pionu IT UW certyfikowanym na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: do 2025 r.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki Uniwersytetu Warszawskiego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Awaria oprogramowania | mała | średnie | unikanie zagrożenia – bieżący nadzór nad poprawnym działaniem, wykryte usterki są na bieżąco usuwane
Awaria sprzętu informatycznego | duża | znikome | zmniejszenie zagrożenia – zdublowana infrastruktura w dwóch niezależnych centrach danych UW współdzielenie - sprzęt został objęty gwarancją dostawcy
Awaria sprzętu do digitalizacji | mała | niskie | współdzielenie - sprzęt został objęty gwarancją dostawcy