|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn**.: System Monitorowania Kosztów Leczenia** - wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” w raporcie nie podano informacji o produktach powiązanych z systemem SMoKL, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC (grafika „widok kooperacji aplikacji”, tabela „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” w raz z tabelą „Lista przepływów”)  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, należy opisać odrębnie dla każdego produktu realizowanego projektu, tj. „Wdrożony produkcyjne SMoKL oraz zintegrowane 3 e-Usług wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami” następujące informacje o powiązanych rozwiązaniach:   1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności 3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   Sugerujemy podawanie informacji według powyższego porządku odrębnie dla każdego powiązanego rozwiązania.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania (pkt 2 powyżej „opis zależności”) z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie – w przypadku produktów, z których korzysta niniejszy projekt, * wspieranie – w przypadku produktów niniejszego projektu wykorzystywanych przez inny produkt/projekt * uzupełnienie się – w przypadku produktów, które wzajemnie dostarczają sobie różnych usług/danych, jednocześnie wspierają i korzystają   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu (pkt 3 powyżej „aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania”) wykorzystując następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |