Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P573

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu teleinformatycznego „Elektronizacja usług ZUS związanych z rehabilitacją leczniczą – podniesienie jakości obsługi wniosków o rehabilitację” - wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent: Zakład Ubezpieczeń Społecznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.2. Opis stanu obecnego | W dokumencie wspomina się o aplikacji WL (Wspomaganie Prewencji) a jednocześnie w liście systemów KSI ZUS jest mowa o Podsystemie wspomagania prewencji i jego dwóch modułach. Nadal nie jest jasne czym jest aplikacja WL, czy Podsystemem wspomagania prewencji czy jednym z jego modułów i którym. Mając na uwadze, potwierdzoną przez Beneficjenta strukturę systemu KSI ZUS. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W celach strategicznych należy ująć wszystkie strategie i programy strategiczne, w których realizację wpisuje się projekt Nie wymieniono: - Strategii Produktywności 2030 - Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, - Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 - należy podać: - w realizację którego dokumentu strategicznego (strategii rozwoju, programu strategicznego lub innych dokumentów strategicznych dla realizującego projekt); - a w ramach tego - w realizację jakiego celu dokumentu strategicznego wpisuje się cel projektu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. - należy wymienić obowiązujące na dzień opracowywania dokumentu strategie, programy strategiczne lub inne, dotyczące organizacji dokumenty strategiczne np. statut, w które wpisuje się dany cel projektu. Przykład propozycji zapisu (uwaga: niżej wymienione strategie i programy mogą być już nieobowiązujące): - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030); cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Państwo, - wymagane jest wymienienie przynajmniej jednego dokumentu strategicznego o charakterze strategii lub programu strategicznego, - nie należy wymieniać ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, które nie należą do dokumentów strategicznych, o którym mowa w tym punkcie | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi | Należy wyjaśnić na czym polega personalizacja (poziom dojrzałości) usługi dot. wymiany danych pomiędzy ZUS a ośrodkami rehabilitacyjnymi. Czy na pewno mamy do czynienia z e-usługą w poniższym rozumieniu: Sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy dotyczące obowiązku lub uprawnienia osób fizycznych, podmiotów publicznych lub niepublicznych wynikające z przepisów prawa w sposób bezpośredni lub pośredni, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości przez organ administracji publicznej i podmiotu zapewniającego realizację jego zadań zgodnie z jego właściwością rzeczową i miejscową. Przykładem sprawy jest rejestracja narodzin dziecka lub uzyskanie paszportu. Usługa publiczna - działanie wykonywane przez podmiot realizujący zadania publiczne polegające na umożliwieniu usługobiorcom spełnienie obowiązku lub wykorzystanie uprawnienia określonego przepisami prawa (tj. sprawy). E-usługa publiczna (elektroniczna usługa publiczna) - działanie (nie system teleinformatyczny lub jego komponent) wykonywane przez podmiot realizujący zadania publiczne, pozwalające usługobiorcy na spełnienie obowiązku lub wykorzystanie uprawnienia określonego przepisem prawa (tj. usługi publicznej), za pomocą środków komunikacji elektronicznej. E-usługa publiczna jest świadczona przez usługodawcę i realizowana przez usługobiorcę przy wykorzystaniu systemu/systemów teleinformatycznych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Każdy produkt należy zaprezentować w odrębnym wierszu (każdy system, każde API). W przypadku systemów teleinformatycznych modyfikacji KSI ZUS, Aplikacji Autorskich i innych, na poziomie modułów, zgodnie z poniższym schematem: - „Modyfikacja systemu teleinformatycznego KSI ZUS w zakresie: - nowego modułu: nazwa systemu - nazwa podsystemu 1.1 – nazwa modułu 1.1.5, - zmiany modułu: nazwa systemu - nazwa podsystemu 2.3 – nazwa modułu 2.3.4, - … - zmiany modułu: nazwa systemu - nazwa podsystemu 3.3 – nazwa modułu 3.3.1, - …” - „Modyfikacja systemu teleinformatycznego Aplikacje Autorskie w zakresie: - nowego modułu: nazwa systemu - nazwa systemu/aplikacji – nazwa modułu - … - zmiany modułu: nazwa systemu - nazwa systemu/aplikacji – nazwa modułu - …” - „Modyfikacja systemu teleinformatycznego eZUS w zakresie: - nowego modułu: nazwa systemu - nazwa modułu 1 - nowego modułu: nazwa systemu - nazwa modułu 2 - … - zmiany modułu: nazwa systemu - nazwa modułu 4 - zmiany modułu: nazwa systemu - nazwa modułu 3 - …” Konieczność powyższego doprecyzowania wynika z niespójności prezentowanych informacji np. w prezentacji Aplikacji Autorskich, gdzie jest mowa o jednym model z opisem „Nowe/Zmienione” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń Proszę o zastosowanie analogicznego rozwiązania w odpowiedzi na uwagi dot. innych projektów ZUS |  |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | W kamieniach milowych należy wskazać moment wdrożenia modyfikacji głównych systemów zgodny z terminami wykazanymi w pkt 2.4 Sugerujemy do wykazu kamieni milowych wprowadzenie planu wdrażania nowych lub zmienianych modułów systemów planowanych do modyfikacji w ramach projektu (z uwzględnieniem kolejnej uwagi) Należy tez doprecyzować kamień milowy dot. uruchomienia rozwiązania w środowisku produkcyjnym poprzez wskazanie jakiego rozwiązania dotyczy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu 3. Kamienie milowe | Inicjalny testy prywatności należy przeprowadzić w kontekście każdego z systemów, dlatego należy doprecyzować nazwy produktów raportowych wskazując że dotyczą wszystkich systemów modyfikowanych i budowanych w ramach projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W otoczeniu prawnym wymieniono ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i zadeklarowano, że ZUS będzie publikował zagregowane dane na portalu dane.gov.pl. Dlatego należy wykazać portal na widoku kooperacji aplikacji w liście systemów i w liście przepływów | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Proszę o zweryfikowanie czy KSI ZUS nie powinien być zintegrowany z systemem ADE | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Opisy zmian prezentowane w kolumnie „Krótki opis ewentualnej zmiany” w systemach KSI ZUS, Aplikacje Autorskie i eZUS są prezentowane na zbyt wysokim poziomie ogólności. Proszę o doprecyzowanie zakresu realizowanej zmiany na poziomie opisu zmian w poszczególnych (modyfikowanych lub tworzonych) modułach podsystemów KSI ZUS i systemów Aplikacji Autorskich i eZUS bezpośrednio w formularzu (skrócona wersja opisu załączonego dokumentu) lub wprowadzenie informacji o przekazaniu szczegółów w załączniku do OZPI | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |