# Wzór

UMOWA NR......... /20........

Zawarta w dniu .................. 20... roku w ..................................

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

- P...................................................................................................................

- P...................................................................................................................

z Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie,

al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin; NIP 852 23 53 687, REGON 017511575-00115

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP:

KRS:

REGON:

reprezentowanym przez:

- P...................................................................................................................

- P...................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą"

zaś wspólnie dalej „Stronami”.

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie ........................................ dla zadania: „Wykonanie prac geodezyjnych na drogowych obiektach inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie”.

- (Przedmiot Umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych w 2025”

zgodnie z postanowieniami Umowy i jej integralnymi częściami, zwane dalej „przedmiotem Umowy”.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

- Niniejsza Umowa;

- Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami;

- Formularz Ofertowy z dnia ……………… wraz z załącznikami.

- Dokumenty tworzące Umowę należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w kolejności wskazanej w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym realizacją przedmiotu Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ oraz innymi dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt. 2-3, zawierającymi w szczególności: opisy sposobu realizacji prac i wymagania w tym zakresie, wymogi dotyczące personelu, materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla wykonywania przedmiotu umowy, zasady odbiorów i rozliczeń wykonanych prac i uznaje, że wyżej wymienione dokumenty są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami OPZ, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- (Termin i zakres obowiązywania umowy)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji wykonanych prac geodezyjnych oświadczenie, że zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi (zawartymi w dokumentach wydawanych przez Zamawiającego, mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy) oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu wykonania prac geodezyjnych zgodnie z ofertą. Harmonogram będzie podpisany przez Kierownika Zespołu (Wykonawcę prac geodezyjnych).

- Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane w terminach, w zakresie i w sposobie wykonania określonych w niniejszej Umowie, OPZ wraz z załącznikami do tych dokumentów.

- Zamawiający przekaże i odbierze teren pasa drogowego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdności na odcinku prowadzonych prac, od momentu przekazania terenu pasa drogowego do momentu odbioru terenu pasa drogowego.

- Przekazanie terenu celem realizacji zadania nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Nieprzystąpienie Wykonawcy do przekazania terenu w ww. terminie będzie traktowane jak przerwa w realizacji zadania wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- (Wynagrodzenie)

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie netto : ………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………… ) plus podatek VAT (23%) w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………) co daje łącznie kwotę brutto …………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………).

- Kwota netto wykazana przez Wykonawcę w Ofercie obowiązuje w okresie trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z Umowy i jej integralnych elementów oraz przepisów prawa obowiązujących na dzień składania oferty.

- Warunkiem wystawienia faktury VAT jest faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy,                o którym mowa w § 1 ust. 1 -  przez które należy rozumieć zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich czynności (prac), które zgodnie z niniejszą umową Wykonawca zobowiązał się zrealizować - oraz odbiór przedmiotu zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru końcowego niezawierającym uwag Zamawiającego. Każdorazowe stwierdzenie (wykazanie) przez Zamawiającego wad (usterek) w wykonaniu przedmiotu Umowy - będzie wymagało ich usunięcia przez Wykonawcę na zasadach opisanych w § 4.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za Przedmiot Umowy wykonany po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku – do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji i udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 12.

- (Odbiór przedmiotu Umowy, płatności)

- Zamawiający przekaże przelewem wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 na rachunek bankowy Wykonawcy nr  …………………………………………………………………………………………………………

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz załączonego protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Strony. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. [Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.]

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne części zamówienia zostanie wyliczona na podstawie faktycznie wykonanych elementów, w oparciu o ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zweryfikuje prawidłowość przedłożonych opracowań przedmiotu zamówienia (o których mowa w OPZ) w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego. Po upływie tego terminu, Zamawiający:

  - pisemnie wskaże wady, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia zgodnie z OPZ, albo

  - jeśli przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami Umowy - podpisze protokół odbioru częściowego lub końcowego z wykonania przedmiotu Umowy.

Tylko protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Z tytułu usuwania wad, o których mowa w ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad opracowań, w terminie 
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia Sądu.

- Sposób rozliczenia, odbiór przedmiotu Umowy oraz liczba egzemplarzy zostały szczegółowo określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca może złożyć fakturę w formie papierowej lub wysłać elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną na konto Zamawiającego za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej „platformą”. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:30 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.

- W przypadku, gdy przelew wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przekazywany na rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) wskazany w ust. 1, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 poz. 361 z późn. zm.), (tzw. „białej liście” podatników VAT).

- Zamawiający odnotuje zmianę numeru konta na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane osoby). Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, płatność wynagrodzenia dokonana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

§4a Zbycie wierzytelności

1.	Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

2.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać, przekazać, zastawić, potrącić lub dokonać innej czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przekaz, zastaw, potrącenie lub dokonanie innej czynności wywołującej podobne skutki jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający  nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

3.	W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

- Obowiązki stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- opracowanie harmonogramu wykonywania prac geodezyjnych i przedłożenie do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

- ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania na czas wykonywania prac geodezyjnych w przypadku konieczności zajęcia części pasa ruchu (projekt organizacji ruchu powinien zostać uzgodniony we właściwym merytorycznie wydziale Zamawiającego). Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zajęcie pasa drogowego;

- zapoznanie się z wynikami poprzednich prac geodezyjnych oraz dokumentacją archiwalną obiektów załączonych do OPZ;

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z OPZ, ST i dokumentami związanymi, 
w szczególności:

- opracowanie dokumentacji inwentaryzującej wszystkie punkty pomiarowo-kontrolne wraz z pomiarami,

- zakładanie punktów (reperów) potrzebnych do wykonywania okresowych pomiarów odkształceń,

- odtworzenie stałych znaków wysokościowych dowiązanych do niwelacji państwowej.

- Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Zamawiającego należy:

- zatwierdzenie, w terminie 7-ciu dni roboczych, przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu wykonania prac geodezyjnych; Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu, które zaakceptuje Wykonawca.

- w przypadku zatwierdzenia ww. harmonogramu - udostępnienie drogowych obiektów inżynierskich objętych zakresem zamówienia w celu dokonania prac geodezyjnych;

- udostępnienie dostępnej archiwalnej dokumentacji geodezyjnej;

- zatwierdzenie lub przekazanie uwag do przedłożonych przez Wykonawcę opracowań prac geodezyjnych;

- udzielanie wyjaśnień dotyczących lokalizacji poszczególnych drogowych obiektów inżynierskich objętych zakresem zamówienia,

- przekazanie Wykonawcy terenu prac (terenu pasa drogowego),

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na zasadach określonych w Umowie.

- Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu realizacji usługi, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniego powiadomienia.

- (Personel Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania przedmiotu Umowy osoby (personel) wymienione w Wykazie Osób, który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy zapewnić, przy wykonaniu przedmiotowej Umowy, osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych wyżej, jak za swoje własne.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanych osób będą spełniały wymagania dla Personelu Wykonawcy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w pkt XI. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób wymienionych wyżej nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym, uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego, osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące,      o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają             z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy, osoby innej niż wskazane w Wykazie Osób lub zaakceptowanej zgodnie z ust. 2, może stanowić podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- (Odstąpienie od Umowy)

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:

  - gdy Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Umowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, nie podejmuje realizacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania;

  - usunięcia przez Wykonawcę wad w sposób nienależyty lub usunięcie ich po upływie terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 umowy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa  w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwana dalej „PZP”, tj.: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Jako część Umowy należy rozumieć wszystkie wymagane w OPZ dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej sporządzone dla danego obiektu mostowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa 
w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP na zasadach opisanych w tym przepisie oraz w art. 456 ust. 2 tej ustawy.

- (Kary umowne)

- Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu 
z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w  3 ust. 1;

- zwłoki w przekazaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1;

- jeżeli przedmiot Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania przedmiotu Umowy, karę umowną                    w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy;

- jeżeli w pracach geodezyjnych w terenie nie będą uczestniczyć Geodeta Uprawniony w wysokości 3% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

- naruszenia przez Wykonawcę warunków nieprzestrzegania zatwierdzonej organizacji ruchu w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

- naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapisów §12 ust. 5 - 7, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne              w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy ani z realizacji jakichkolwiek innych obowiązków wynikających 
z Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązany jest do pokrycia strat w pełnej wysokości.

- (Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy)

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ……………… zł (słownie: ……………………………………………………).

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ...................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od odbioru końcowego.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie            do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Koszty udzielenia i przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- (Ubezpieczenie)

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 – krotność wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopię polisy ubezpieczeniowej / umowy ubezpieczenia potwierdzające ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust. 1 (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub w formie dokumentu elektronicznego).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia     w całym okresie trwania umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia wynikający z dokumentów, o których mowa wyżej, będzie krótszy niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności (bez dodatkowego wezwania w tym zakresie), przedłożyć Zamawiającemu odnowioną polisę lub umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz dowód opłacenia składki.

- Zamawiający uprawniony jest do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy - z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- (Gwarancja i rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace zgodnie z ofertą na okres: 24 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane prace odpowiada okresowi gwarancji udzielanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek oraz napraw elementów wykonanych w ramach Umowy w okresie gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi dla odebranych protokołem prac rozpoczyna się od dnia następnego, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego od daty potwierdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze końcowym. W przypadku nieobecności Wykonawcy w toku czynności odbiorowych, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/wad lub usterek w terminie określonym w protokole, wówczas Zamawiający może zlecić jej/ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego w tej kwestii. W tym przypadku koszty usuwania wady/wad lub usterek mogą być pokryte 
w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla technologii usunięcia wad oraz użytych materiałów. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego będą uznane za wadliwe i nie zostaną odebrane przez Zamawiającego.

- Gwarant zobowiązany jest do naprawy powstałej wady w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wymienionego terminu uwzględniając technologie usuwania wady, zasady sztuki budowlanej oraz warunki atmosferyczne.

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistniałej wadzie telefonicznie a następnie za pomocą poczty elektronicznej na wskazane w umowie numery telefonów oraz adresy, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszonej wady w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

- Gwarant odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty które spowodował podczas usuwania wady lub usterki.

- Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wadzie - oznacza to wadę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Usunięcie wady lub usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad lub usterek. W protokole strony potwierdzają także termin ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/wad lub usterek w terminie zgodnym z warunkami kontraktu, wówczas Zamawiający może zlecić jej/ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego w tej kwestii. W tym przypadku koszty usuwania wady/wad lub usterek mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- (Prawa autorskie majątkowe i zależne)

- W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

  - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawanie za pośrednictwem satelity,

  - reemisja,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

  - wprowadzanie zmian, skrótów,

  - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

  - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim postanowień niniejszej Umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), informacji i danych uzyskanych  podczas i w związku    z wykonywaniem Przedmiotu umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), które to zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.

- Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Przedmiotu umowy, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej                na piśmie. Przedmiotowe zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.

- Zobowiązania, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej dotyczą również ewentualnych podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia.

- (Podwykonawcy)

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy 14 dni przed skierowaniem podwykonawców do wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku powierzenia podwykonawcy do realizacji części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu pełną listę podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy względem podwykonawców.

- Przedłożenie listy podwykonawców lub oświadczenia, niezgodnych ze stanem faktycznym jak i nieprzedstawienie listy lub oświadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez Zamawiającego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi rażące naruszenie postanowień umowy.

- (Przetwarzanie danych osobowych)

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

- (Dane do kontaktu)

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

  - ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………… tel. kom.: ………………………………; e-mail: ………………………;

  - ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………… tel. kom.: ………………………………; e-mail: ……………………… .

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: GDDKiA Oddział w ………………………………………….

e-mail: .............................@gddkia.gov.pl

2) dla Wykonawcy: 	Nazwa, adres, e-mail:……………………………………………………… .

- Adresy e-mail, wskazane w ust. 2, są właściwe do przesyłania korespondencji elektronicznej.

- Zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

- W przypadku niezawiadomienia o zmianie adresu we wskazanym terminie - korespondencja wysłana pod dotychczasowy adres zostanie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 7 dni od pierwszej awizacji – w przypadku przesyłek listowych lub 3 dni – w przypadku korespondencji elektronicznej.

- (Postanowienia szczegółowe)

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w treści umowy przewidziano inaczej;

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz, jak niżej:

- regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, ze nowy podmiot spełnia warunki udziału w postepowaniu w tym zakresie;

- inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,           na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 6 ust 1 i 2. W takim przypadku za wystarczające dla dokonania skutecznej zmiany umowy, Strony uznawać będą przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody na zmianę osoby/osób personelu Wykonawcy.

- Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana polegająca na pominięciu prac geodezyjnych drogowego obiektu inżynierskiego, na pisemne polecenie Zamawiającego. Wówczas cena zostanie dostosowana w oparciu o ceny jednostkowe z Oferty Wykonawcy.

- (Postanowienia końcowe)

      - Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się aktualne przepisy prawa polskiego, 
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo budowlane i inne właściwe w przedmiocie Umowy.

- Językiem Umowy jest język polski.

- Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania Umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie.

- W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu dotyczącego wykonania Umowy polubownie, rozstrzygania będzie dokonywał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: