SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr postępowania: SA.270.2.12.2022

Postępowania prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego dla zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł uchwalonego Zarządzeniem Nadleśniczego nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nadleśniczego nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Rozbiórka dawnej osady mieszkalnej w Jaśkowicach”

Zamówienie realizowane ze środków własnych

Opracował:

Marek Jurkiewicz

Zatwierdzam:

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków:

Marek Wojciuk

Prószków, sierpień 2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spis treści

1.	ZAMAWIAJĄCY	2

2.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	2

3.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	3

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	4

6.	INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERT	4

7.	WADIUM	4

8.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 15 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT	5

9.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY	5

10.	KRYTERIA OCENY OFERT	5

11.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT	5

12.	KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM	5

13.	ZAŁĄCZNIKI	6

# ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków („Zamawiający”) reprezentowane przez p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków p. Marka Wojciuka, ul. Opolska 11 46-060 Prószków tel. 77 464 80 22, fax 77 464 80 22 e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl; adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pgl_lp_0224/SkrytkaESP; strona internetowa prowadzonego postępowania: strona BIP zamawiającego: http://www.gov.pl/nadlesnictwo-proszkow/rozbiorka-w-jaskowicach

# TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie regulaminowe w trybie III o którym mowa w §1 Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej kwoty przewidzianej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji cen ofertowych.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbiórki dawnej osady leśnej w Jaśkowicach, przy ul. Opolskiej 42. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na poniższych grafikach.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o wydaną Decyzję Starosty opolskiego nr 73/R/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak: BOŚ.6741.83.2022.KFC, obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowle wraz z aktami wykonawczymi, wiedzę techniczną i zgodnie z zasadami sztuki budowlane.

W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki;

rozbiórkę obiektów budynków gospodarczych zgodnie z opisem robót rozbiórkowych pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności pozwalającej na prowadzenie przedmiotowych robót rozbiórkowych;

częściową rozbiórkę ogrodzenia;

wywiezienie odpadów pozostałych po rozbiórce;

niwelacje terenu w miejscach rozebranych budynków z zasypaniem powstałych otworów gruntem naturalnym;

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

uporządkowanie terenu po rozbiórkach.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy (dziennika rozbiórki) wydanego przez organ aab, dostarczonego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis robót zawarto w dokumentacji robót – załącznik nr 4.

Lokalizacja robót: Jaśkowice, ul. Opolska 42, gmina Prószków, powiat opolski, województwo opolskie. Działka ew. gruntu nr 133/6, 133/10, 133/7 k.m.2 obręb Jaśkowice.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin:

- wykonania robót budowlanych do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy;

- wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dokonaniem zgłoszenia Staroście Opolskiemu wniosku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy. ‘

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wniosku o którym mowa w ptk 2) z dowodem doręczenia Staroście Opolskiemu wraz z inwentaryzacją geodezyjną do 5 dni od dnia złożenia wniosku.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

- posiada odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny (zasoby ludzkie, sprzętowe i finansowe) umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

- w przeciągu pięciu lat licząc od dnia terminu składania ofert zrealizował przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbiórkach obiektów budowlanych o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 50 000 zł netto;

- dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności umożliwiającej objęcie stanowiska Kierownika budowy (Kierownika robót rozbiórkowych) w myśl przepisów ustawy prawo budowlane.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 6.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zajdą przesłanki wykluczenia o których mowa w art. 108 PZP i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

# INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘWANIA

Wykonawca biorący udział w postępowaniu w terminie składania ofert o którym mowa w rozdziale 11 składa wraz z formularzem oferty – załącznik nr 1:

- kosztorys ofertowy;

- wykaz robót budowlanych o których mowa w punkcie 5.1. ppkt 2) wraz z referencjami lub innymi dowodami wskazującymi na rzetelne wykonanie tych robót. Referencje lub inne dokumenty powinny zawierać co najmniej nazwę zamawiającego, rodzaj przeprowadzonych robót, okres przeprowadzenia robót, wartość netto robót. – załącznik nr 2;

- zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

- pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na uprawnienia reprezentanta Wykonawcy do składania oświadczeń woli w zakresie niniejszego postępowania w imieniu Wykonawcy;

# WADIUM

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 15 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty łącznej na daną część zamówienia podaną  w ofercie.

Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy BOŚ 64 1540 1229 2055 4601 7943 0002.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 19.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

# KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę zawierającą najniższą cenę brutto wyrażoną w złotych, spośród ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi niniejszego postępowania bez przeprowadzenia negocjacji.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli zawarcie umowy na dane zamówienie publiczne przekracza możliwości finansowe zamawiającego lub zawarcie takiej umowy stało się zbędne z punktu widzenia interesu zamawiającego

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 9 września 2022 r. do godziny 10:00 elektronicznie na adres poczty elektronicznej proszkow@katowice.lasy.gov.pl.

Zaleca się aby sporządzone i podpisane dokumenty należy skompresować do formatu archiwum „zip”. Plik archiwum należy opatrzyć podpisem „oferta (nazwa wykonawcy)”. E-mail z ofertą należy zaatutować „oferta na rozbiórki”. Powyższe oznaczenie plików oraz tytułu wiadomości pozwolą na prawidłowe postępowanie z nadesłanymi plikami.

Za ofertę skutecznie wniesioną uznaje się ofertę która w terminie wskazanym w punkcie 11.1 SWZ wpłynie na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

# KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

- p. Marek Jurkiewicz – ref. ds. budowlanych i zamówień publicznych tel.: +48 77 464 80 22, 696 446 107 e-mail: marek.jurkiewicz@katowice.lasy.gov.pl

# ZAŁĄCZNIKI

| KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | formularz oferty |
| Załącznik nr 2 | wykaz robót |
| Załącznik nr 3 | wzór umowy |
| Załącznik nr 4 | dokumentacja robót |