UMOWA NR ……………………………………………

Zawarta w dniu .............................. roku w Łodzi pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. P......................................................................................................................

2. P........................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reprezentowanym przez:

1. P...........................................................................................................................

2. P.......................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą"

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.12.2020 r. z póź. zm. w sprawie realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
130 000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 1 (Przedmiot Umowy)

1. 	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie”,
w skład której wchodzą, opracowania i dokumentacje projektowe określone w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy, wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy;

- Sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w pkt a), 
w czasie robót budowlanych i w okresie rękojmi zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim;

dalej zwane „Przedmiot Umowy” lub „Usługa” lub „Usługi”.

2. 	Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

a) Załączniki;

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ)

c) 	Oferta Wykonawcy wraz z formularzami.

3. 	Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie 
z kolejnością określoną w ust. 2.

§ 2 (Wynagrodzenie)

1. 	Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a), Strony ustalają wysokość wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy w kwocie netto …………………………………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..…… zł ……/100) powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ………………………………….……… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………..…..… zł …/100) co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………………………….…… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………….……… zł …/100).

2.	Wszelkie wydatki związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

3. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne odpowiednio dla każdego z elementów (Etapów) wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH), po ich odbiorze zgodnie z § 11 Umowy, w następujący sposób:

- z tytułu wykonania opracowań dla Etapu I płatne będzie 70% wynagrodzenia należnego za ten Etap, po odbiorze przez Zamawiającego zgodnie z § 11 Umowy całej (kompletnej) dokumentacji, wszystkich opracowań projektowych dla Etapu I i po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

- pozostała cześć wynagrodzenia (30%) za wykonanie opracowań dla Etapu I płatne będzie na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji pozwolenia na budowę;

- z tytułu wykonania Etapu II w wysokości 100% wynagrodzenia należnego za ten Etap na wniosek Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy.

4. 	Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonywania prac stanowiących Przedmiot Umowy obciąża Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań określonych w Umowie, OPZ oraz w obowiązującym na dzień składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy.

5. 	Strony ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Nadzoru Autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt b), zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę: ………….. złotych brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………) tj.: ……………………….…. złotych netto oraz …………………………. złotych tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

6. 	Z zastrzeżeniem ust. 7 Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu Nadzoru Autorskiego jedynie za faktyczną liczbę pobytów na budowie. Za terminowo i zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy wykonane i odebrane czynności nadzoru, wycenione jako Etap III Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH).

7. 	Pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z dojazdem, pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru. Wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Autorskiego jest płatne w formie ryczałtowej za pobyt na budowie i niezależne od czasu trwania czynności, liczby zaangażowanych dodatkowych osób.

8. 	Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, z tytułu Nadzoru Autorskiego za faktyczną liczbę pobytów po zakończeniu robót budowlanych. Wystawienie faktury obejmującej wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego zrealizowania - terminowego i zgodnego z Umową - poleconych czynności nadzoru.

9.  W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy oraz w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, kwoty brutto niezafakturowanej części wynagrodzenia zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej Umowy.

10. Warunkiem wystawienia faktur obejmujących Wynagrodzenie jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, zgodnie z § 11 ust. 10 i 11 Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

11. 	Wynagrodzenie jest płatne przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: Bank .................... nr rachunku bankowego ...................... (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy). Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. 	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 5 stanowić będzie:

a) 	w przypadku pozycji ryczałtowych – kwota ustalona w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) i stanowiąca załącznik do Oferty Wykonawcy, obliczona z uwzględnieniem postanowień § 10 i § 12 Umowy,

b) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – kwota ustalona jako iloczyn ilości wykonanych pobytów na budowie i cen jednostkowych, ustalonych w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH), stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy i integralną część Umowy, obliczona z uwzględnieniem postanowień § 10 i § 12 Umowy.

13. 	Strony ustalają, że rzeczywista wysokość wynagrodzenia zależy od wykonanego  zakresu prac projektowych, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywane czynności będące Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem podatku VAT, nie może przekroczyć ……………………. (słownie: …………….), obliczonej jako 100% wysokości łącznej wynagrodzeń brutto określonych w ust. 1 i 5.

14. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej Umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto. W wypadku zmiany, o której powyżej wartość brutto nierozliczonej części wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§ 3 (Terminy Realizacji Umowy)

- 1. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a) zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa [obowiązującymi na dzień dostarczenia całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy Zamawiającemu] w terminie 10 miesięcy (na opracowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności decyzji) liczonym od dnia zawarcia Umowy.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych opracowań projektowych, określonych w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy (Etap I), w określonej ilości egzemplarzy, łącznie z nośnikami z zapisanymi materiałami (identycznymi z wersją papierową), w dwóch formach elektronicznych: nieedytowalnej (np. PDF) oraz w edytowalnej (np. DOC, XLS, DWG, DXF, DGN).

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego [§ 1 ust. 1 pkt b)] od dnia podpisania Umowy z wykonawcą robót budowlanych, realizowanych na podstawie Przedmiotu Umowy [(w zakresie określonym w § 1 ust.1 pkt a)] do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Przedmiot Umowy.

4. 	Na szacowany termin realizacji Umowy wynoszący 14 miesięcy składa się:

a) 	10 miesięcy, dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę z walorem ostateczności decyzji;

b)	1 miesiąc, dla realizacji obowiązków wynikających z procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

c) 	3 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt b) od rozpoczęcia robót budowlanych do odbioru ostatecznego.

5. 	Wykonawca oświadcza, że terminy określone w ust. 4 oraz wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) uwzględniają czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich: warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, badań, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.

6. 	Terminy określone w ust. 4 lit. b) oraz c) są terminami szacunkowymi i zależą od okresów trwania prac przygotowawczych, procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym łączny termin w ust. 4 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

7. 	Strony postanawiają, że ilekroć Umowa będzie posługiwać się jedynie terminem „dni” oznaczać to będzie dni kalendarzowe.

§ 4 (Harmonogram Prac Projektowych)

1. 	Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się 
do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, terminy realizacji poszczególnych dokumentacji, opracowań i Etapów Umowy oraz odbiorów. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy.

2. 	Zamawiający zatwierdzi albo zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W przypadku zgłoszonych uwag Wykonawca przedłoży poprawiony harmonogram do zatwierdzenia w ciągu 3 dni od dnia otrzymania uwag.

3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana: wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. 	Zmiana harmonogramu prac projektowych, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 10 ust. 2, nie może powodować zmiany terminów realizacji Etapów Umowy, określonych 
w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH).

5. 	Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem przyczyn określonych w ust. 3 i § 10 ust. 2.

§ 5 (Obowiązki Wykonawcy)

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością (przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą) polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz 
do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, zarządzeniach 
i wytycznych Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem obowiązków.

2. 	Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji Umowy.

3. 	Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

1) 	realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

2) 	niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Etapów Umowy;

3)	przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

4) 	brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach społecznych 
lub spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;

5) 	w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy. Odpowiedzi na pytania składane przez Oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia Umowy z Wykonawcą robót, Wykonawca będzie udzielał w terminie wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH - Etap II). W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz robót budowlanych Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji. Każdy z ww. terminów, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie krótszy niż 2 dni robocze od dnia następnego po dniu przekazania pisma przez Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej;

6) 	skierować do wykonania Przedmiotu Umowy personel wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4;

7) 	przekazywać Zamawiającemu comiesięczne, pisemne raporty (w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca) oraz tygodniowe raporty (do piątku do 9:00) o postępie prac projektowych, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 7 dni od daty wezwania oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą, na zasadach i w terminach określonych w OPZ;

8) 	przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia 
i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej 
i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;

9) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego.

4. 	W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić zmianę i przedstawić pisemną propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w OPZ. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba spełnia warunki określone w OPZ.

5. 	Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty 
są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.

6. 	W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego Przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

8. 	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

9. 	Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy, oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, 
w trybie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.).

10. 	Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi 
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

11. 	Wykonawca powinien zawsze działać, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 
z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

12. 	Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne 
do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

13.	W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

14.	Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

15.	Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu propozycję powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

16. 	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy zostaną zawiadomieni i będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

17. 	W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych 
w ramach tej umowy w zakresie tożsamym, z określonym w § 9 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 9 Umowy.

18.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.

19.	Wprowadzenie podwykonawcy lub zmiany, o której mowa w ust. 13, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę od odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od Umowy.

20.	Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w Umowie.

21.	Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów, określonych postanowieniami Umowy.

22. 	Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 6 (Obowiązki Zamawiającego)

1. 	Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy oraz przebiegiem procesu projektowego, w zakresie określonym w OPZ.

2. 	Zamawiający wyznacza Koordynatorów odpowiedzialnych za realizację Umowy w osobach:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

które w imieniu Zamawiającego będą upoważnione do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. 	Zmiana, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.

§ 7 (Nadzór Autorski)

1. 	Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2025 poz. 418) - dalej ustawa Prawo Budowlane.

2. 	Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie określonym 
w § 1 ust. 1 pkt a) (opracowanie dokumentacji), może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu Projektanta.

3. 	Wzór ofertowych oświadczeń Projektantów stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

4. 	W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego w szczególności do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust. 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz

- wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych 
w Przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

- udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;

- analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian;

- określania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego);

- opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- doradzania w innych sprawach, dotyczących Przedmiotu Umowy, objętych regulacjami przepisów prawa, na podstawie których przygotowano Przedmiot Umowy;

- pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;

- potwierdzanie zmian na oświadczeniach kierownika budowy w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.

- Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną.

§ 8 (Informacje Wrażliwe)

1. 	Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

2. 	Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;

3. 	Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

4. 	Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie 
po zakończeniu trwania Umowy.

5. 	Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 9 (Prawa Autorskie Majątkowe i Zależne)

1. 	W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. 	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań, składających się na poszczególny Etap lub cały Przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. 	użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b. 	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, dysk twardy zewnętrzny itd.),

c. 	zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz techniką cyfrową,

d. 	wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e. 	wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f. 	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g. 	nadawanie za pośrednictwem satelity,

h. 	reemisja,

i. 	wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j. 	wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k. 	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy,

l. 	wprowadzanie zmian, skrótów,

m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n. 	publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść 
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności 
do dotychczasowej ilości pól eksploatacji i dotychczasowego wynagrodzenia 
za ww. prawa - podczas 14 dniowych negocjacji. Wynagrodzenie takie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. 	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone, w tym nośników.

5. 	W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 24) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych, realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

6. 	W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych, przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu 
po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

7. 	Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki, stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust. 6.

8. 	Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 24) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 10 (Zmiany Umowy)

1. 	Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:

- skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jej poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2;

- zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu okoliczności, określonych w § 2 ust. 9 oraz § 10 ust. 2 pkt 5 i pkt 9;

- zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 20% sumy wynagrodzeń brutto określonych w § 2 ust. 1 i 5 Umowy,

2. 	Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Etapów, określonych w § 4 Umowy i w Załączniku nr 2 do Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ 
na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów, w następujących przypadkach:

1) 	siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

2) 	wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 
do uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych Etapów lub opracowań projektowych;

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego;

4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub Etapów Umowy;

5) 	zmiany przepisów prawa – z wyłączeniem postanowień § 2 ust. 9;

6) 	objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form, przewidzianych 
w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478), zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

7) 	odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

8) 	udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego 
na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;

9)	wydania Polecenia Zmiany;

10) 	wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy wynikające z przepisów wewnętrznych GDDKiA, a w przypadku procedur nieuregulowanych tamże, terminami lub zapisami niniejszej Umowy - po przekroczeniu terminu na uzgodnienie.

Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany i niezbędny do wprowadzenia zmiany.

3. 	W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany 
do powiadomienia Zamawiającego w terminie zawitym 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji Przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

4. 	Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ust. 1 pkt. 2 
w zakresie okoliczności określonych w § 2 ust. 9 i § 10 ust. 2 pkt 9, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.

5. 	Zamawiający, poprzez wydanie Polecenia Zmiany, ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy:

1) pominąć opracowanie części Przedmiotu Umowy dla Etapu I Umowy (dokumentacji, opracowań projektowych), których wynagrodzenie stanowi nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1  Umowy,

2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach Etapu Umowy lub ich elementów;

3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach Etapu Umowy;

4) zmienić termin wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach Umowy.

6. 	Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę 
do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:

1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany;

2)	opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu Umowy, objętych Poleceniem Zmiany;

3)	zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 10 ust. 5 lub § 10 ust. 2 pkt 9.

7. 	Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy) zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

8. 	Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi pozycji 
w TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy) nie zawierającej ceny jednostkowej, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego rozbicie cenowe, wykonane w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 
i uwzględniające stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązująca w dniu składania oferty. W przypadku rozbieżności w ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji 
z TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy), które zadaniem Zamawiającego posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

9. 	Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy), Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego kalkulację indywidualną wykonaną w oparciu 
o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i uwzględniającą stawkę 
za jednostkę nakładu pracy obowiązująca w dniu wydania Polecenia Zmiany. W przypadku rozbieżności w ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy), które zadaniem Zamawiającego posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

10. 	Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie zawitym 7 dni od daty otrzymania takiego polecenia, jest zobowiązany powiadomić pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Brak doręczenia stanowiska Zamawiającego w ww. terminie oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

11. 	O zmianach teleadresowych i innych zmianach nieistotnych dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie terminu i kosztu - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

12. 	Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie 
i w takim zakresie, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. Z tego tytuły Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe lub rzeczowe.

13. 	Jeżeli całkowity okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązywania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego:

a) 	domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub

b) odstąpić od Umowy w niezrealizowanej części, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11 (Odbiór)

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami i wytycznymi Zamawiającego w zakresie Przedmiotu Umowy oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień przekazania całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy Zamawiającemu. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego i wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, zgodnie z Decyzją z dnia 17 kwietnia 2025 r., znak: PO.RUZ.4216.2.2023.MD.10, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

2. 	Po dostarczeniu przez Wykonawcę całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie 30 dni (od dnia przekazania) dokona: sprawdzenia materiałów - oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z Umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do materiału lub odbioru - w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia.

3. 	Za termin należytego wykonania całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy (Dzień Odbioru) uznaje się Dzień Przekazania Do Odbioru całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy, pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń. Zamawiający jest uprawniony do nie odbierania całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy, nie zawierającego wersji elektronicznej, opisanej w § 3 ust. 2.

4. Termin odbioru całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy w dniu roboczym potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów - wg. adresów doręczeń ustalonych w niniejszej Umowie lub ich braku. Wyłącznie elektroniczna forma przekazania przez Wykonawcę opracowanych materiałów nie będzie traktowana za skuteczne doręczenie 
do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwagi 
i zastrzeżeń w formie elektronicznej, z ich jednoczesnym nadaniem w wersji papierowej.

5. 	Zamawiający w terminie odbioru zobowiązuje się do wskazywania (wg określeń 
z ust. 2) uwag i zastrzeżeń do całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy przedstawionej przez Wykonawcę. Uwagi (zastrzeżenia pozamerytoryczne) nie będą uznawane za wady lub niezgodności w  przekazanej dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy, o ile nie spełnią przesłanek opisanych w § 14 ust. 4.

6. 	W przypadku nienależytego wykonania całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy lub jej części, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich wad i ponownego przekazania materiału do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonane uznaje się materiały, do których Zamawiający pisemnie przedstawił zastrzeżenia spełniające warunki opisane w § 14 ust. 4 Umowy,

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych materiałach.

8. 	Zamawiający dokona ponownej oceny/odbioru dostarczonej całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku ponownego stwierdzenia w opracowaniu błędów zgłoszonych wcześniej w protokole odbioru, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §12 ust. 2 pkt 3.

9. 	Dla ponownego dostarczenia całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy do odbioru stosuje się procedurę określoną w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru.

10. 	Potwierdzenie należytego wykonania całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy oraz należytego wykonania Etapu II i III Umowy stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający wad istotnych, uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. W ww. protokole Strony określą wszystkie terminy, w których: Wykonawca przedłożył Zamawiającemu materiały do sprawdzenia/odbioru (Dzień Przekazania Do Odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów i czynności zgodnie z Umową oraz rzeczywisty termin ich odbioru.

11. 	Po odbiorze całej (kompletnej) dokumentacji projektowej dla Etapu I Umowy i po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, Strony sporządzają protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania części przedmiotu Umowy (Etapu I).

12. 	Po zakończeniu okresu rękojmi za wady określonego w § 14 ust. 2, Strony sporządzają protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy (Etapu II i III).

§ 12 (Kary Umowne)

1. 	Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

2. 	Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych 
z tytułu:

1) odstąpienia od całości Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% sumy kwot wynagrodzeń netto, o których mowa w § 2 ust. 1 i 5;

2) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto przypadającego 
na wartość danego Etapu (Etap I, II, III) Umowy, od którego odstąpiono;

3)	zwłoki w wykonaniu którejkolwiek z Etapów (Etap I, II, III) Umowy (określonego w Załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za dany Etap, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) naruszenia zobowiązań określonych w:

a) § 4 ust. 1 oraz ust. 2 (harmonogram prac projektowych),

b) § 5 ust. 3 pkt 5, 8 (szczegółowe obowiązki Wykonawcy),

w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każde naruszenie terminu;

5) naruszenia zobowiązań określonych w § 5 ust. 3 pkt 2, 3, i 6 (szczegółowe obowiązki Wykonawcy), w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde naruszenie odrębnie.

3. 	W przypadku przekroczenia terminu realizacji ww. zobowiązań (ust. 2 pkt 3) o więcej niż 50% przewidzianego przez Zamawiającego czasu, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania Nadzoru Autorskiego innemu projektantowi w granicach dopuszczonych przepisami prawa, na koszt Wykonawcy (z zabezpieczenia określonego w § 13 Umowy), bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. 	W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego okaże się mniejsze niż całkowita kwota wyliczonego pomniejszenia, Zamawiający będzie uprawniony 
do pozyskania brakującej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5. 	Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych odpowiednio z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w ust. 2 zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

6.  Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wskazanym w nocie księgowej określającej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

7.  Zamawiający może potrącić kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

8.	Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych w następującej kolejności: z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur), z zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa w § 13 Umowy.

9. Niezależnie od zastosowanych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wartości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu w danym okresie rozliczeniowym.

11. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 5.

§ 13 (Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy)

1. 	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty obliczonej jako suma wynagrodzeń brutto, określonych § 2 ust. 1 i 5, 
tj. ...……………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. 	Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 25 dni roboczych do daty upływu zabezpieczenia.

3. 	Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, w terminie do 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania Etapu I Umowy, stwierdzonego w protokole końcowym określonym w § 11 ust. 11 Umowy.

4. 	Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 
do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

5. 	Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych, mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100% wynagrodzenia Wykonawcy określonego jako suma kwot brutto opisanych w § 2 ust. 1 i ust. 5 Umowy.

6. 	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w terminie 28 dni 
od dnia zawarcia Umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o której mowa w ust. 5. Brak przekazania przedmiotowego ubezpieczenia 
w ww. terminie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia 
w całym okresie wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi, tj. w terminach wskazanych w § 3 ust. 4.

8. 	Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu następstw błędów projektowych również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5.

§ 14 (Rękojmia)

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową, będącą Przedmiotem Umowy.

2. 	Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od Dnia Odbioru, określonego w § 11 ust. 3, przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i kończy się z upływem 60 miesięcy. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz ubezpieczenia.

3. 	W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

4. 	Za wadę uznaje się:

a) 	niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład Przedmiotu Umowy,

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek 
ich elemencie (stanowiącym Przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) 	niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

d) obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy,

e)	obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w Przedmiocie Umowy,

f) 	sytuację, w której element Przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

g) sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

h)	nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

5. 	W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

6. 	Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 5 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.

7. 	W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie 
z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 15 (Zakończenie Umowy)

1. 	Zamawiający, oprócz innych okoliczności określonych w Umowie, jest uprawniony 
do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:

a) 	gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu kopii ubezpieczenia w terminie i w kwocie opisanych w § 13 ust. 5 i 6,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej zawarcia,

c) 	gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania,

d) gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 3 pkt 8 Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

e) 	dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania lub Etapu I Umowy,

f) gdy suma kar umownych określonych w § 12 przekroczyła kwotę, o której mowa w 
§ 13 ust. 1.

2. 	W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy, Wykonawca oraz Zamawiający będą postępować zgodnie z § 18 ust. 3, a Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) 	w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu 
na dzień odstąpienia i przedłoży je do Kierownika Projektu;

b) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Kierownik Projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz 
z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury;

c) 	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
za przejmowane opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji, przy uwzględnieniu § 12.

3. 	W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 9 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

4.	W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

5. 	Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie do 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

6. Zwłoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego, wymienionego 
w Harmonogramie prac projektowych, przekraczająca 60 dni, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 16 (Kontakty)

1. 	Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

1) ze strony Zamawiającego:

P. ........................................

P. …………………………………………….

2) ze strony Wykonawcy:

P. ........................................

P. ........................................

2. 	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- 	dla Zamawiającego:

Oddział GDDKiA w Łodzi ,

[adres ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź],

[email sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl]

- 	dla Wykonawcy:

[Nazwa .............................................................................................................],

[adres ..................................................................................................],

[email...................................................................................................]

3. 	Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 17 (Cesja Wierzytelności)

1. 	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią, ani regulować jej w drodze kompensaty.

2. 	W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

3. 	Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 18 (Postanowienia Końcowe)

1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a językiem Umowy jest język polski.

2. 	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 
do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa przewiduje inaczej.

3. 	W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 - dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

4. 	W przypadku zaistnienia sporu Strony będą dążyć w pierwszej kolejności 
do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).

5. 	Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 19 (Postanowienia dodatkowe)

1.   Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

- pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, z którym zawarto Umowę,

- pracownikom lub współpracownikom podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy,

- osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami umów.

2.    Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (TABELA NR 1 WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH).

- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia Umowy.

- Załącznik nr 5 – Wzór ofertowych oświadczeń Projektantów.

- Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO.

- Załącznik nr 7 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do Umowy

Miejsce i Data

Imię nazwisko

Adres

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany ............................................................................, sprawujący funkcję Projektanta w specjalności/branży ........................................................... 
dla zadania:

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie”

oświadczam, że w przypadku braku możliwości pełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z Nadzoru Autorskiego i związaną z tym faktem koniecznością zmiany Projektanta w myśl przepisów prawa, w tym w szczególności art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane:

- przed zmianą miejsca zatrudnienia sceduję obowiązki i uprawnienia projektanta na osobę wskazaną przez Wykonawcę, z podaniem dnia przekazania obowiązków oraz

- zobowiązuję się do nie wykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów wytworzonych w trakcie realizacji zadania, o którym wyżej w zakresie tożsamym z określonym w § 9 Umowy, oraz

- moja zgoda na wykonywanie ww. obowiązków i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych jest nieodwołalna.

- Załącznik nr 4 do Umowy

- Oświadczenie Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia Umowy

- Data ....................

- OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………, reprezentujący firmę …………………………………………………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ………………………………………………………………………… pod numerem KRS: ………………………, NIP: ……………………………, REGON: ……………………………, oświadczam, że nr konta: …………………………………………………………………………………………………… jest właściwy do regulowania należności w związku z realizacją Umowy na:

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie”

........................................

(podpis osoby umocowanej)

Załącznik nr 6 do Umowy

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
w związku z realizacją umów

- Wprowadzenie

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zawartych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanych dalej: „Umowami”)

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

1) pracowników i współpracowników Wykonawców, z którymi zawarto Umowy,

2) pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację tych Umów,

3) osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (Państwa dane osobowe) są przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Umów, w ramach których zostały pozyskane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

- Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

- Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

- Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane:

- w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

- w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na bezpośrednich kontaktach z pracownikami i współpracownikami Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców związanych z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Nr telefonu

- Stanowisko służbowe

- Nazwa i adres pracodawcy, lub innego podmiotu z którym Państwo współpracujecie,

- Opracowywane przez Państwa dokumenty, opinie i stanowiska, które są bezpośrednio związane z realizacją Umowy

- W przypadku organizowania spotkań lub wideokonferencji – Państwa wizerunek oraz wypowiadane przez Państwa opinie i stanowiska

W ramach realizacji niektórych rodzajów umów Administrator przetwarza również:

- Numer uprawnień zawodowych – dot. m.in. projektantów i kierowników budowy,

- Nr dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL – jeżeli dane te są zawarte w treści pełnomocnictw,

- doświadczenie zawodowe lub wykształcenie – jeżeli odpowiednie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie pracowników jest wymogiem określonym w umowie,

- Nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób fizycznych będących stronami Umów.

- Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa albo od Wykonawców, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Umowy.

- Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

- Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy Umowy,

- Organy administracji publicznej wydające rozstrzygnięcia wymagane do realizacji Umowy

- podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl

- Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Umowy, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

- Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

- prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli przekazujecie Państwo bezpośrednio do GDDKiA (np. w korespondencji e-mailowej) inne swoje dane osobowe, nie zawarte w umowie robicie to Państwo dobrowolnie. Jednak jeżeli nie podacie Państwo tych danych może to stanowić istotne utrudnienie w realizacji i rozliczeniu Umowy i może skutkować nałożeniem na Wykonawców kar umownych.

Szanowni Państwo:

1)  nie musicie podpisywać oświadczenia, że zapoznaliście się z treścią niniejszej informacji,

2)  informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez GDDKiA zawsze możecie znaleźć na stronie internetowej GDDKiA, pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32805/Informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych.